Сроки проведения независимой экспертизы

проекта нормативного правового акта администрации 7 дней,

с 18.03.2026 по 24.03.2026 включительно

замечания по проекту направлять по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________2026 г.                                                                      № _________

г.п. им. Свердлова

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2026 года 
на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2026 года на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) постановляет:

- Утвердить план мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026 год, согласно приложению.

- Муниципальному унитарному казенному предприятию «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МУКП «СКС») принять необходимые и достаточные меры 
для недопущения загрязнения источников водоснабжения населения.

- Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации организовать взаимодействие с Всеволожским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, по вопросу безопасного пропуска паводковых вод 
на территории Свердловского городского поселения в 2026 году.

- Признать утратившим силу постановление администрации от 24.03.2025 №243/01-03 «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2025 года на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации	     В.И. Тулаев

Приложение                                                                                             Утверждено

постановлением администрации                                                                                                                                                          № ____ от «___» ________2026 г.

ПЛАН

мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений

на территории Свердловского городского поселения

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Привлекаемые силы и средства (организация, техника, люди) | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание КЧС ОПБ Свердловского городского поселения (далее-КЧС и ОПБ) | г.п. им Свердлова, мкр-н №2, д. 5Б | Март 2026 года | Члены КЧС и | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2 | Провести обследование объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства | Населенные пункты Свердловского городского поселения | Март-апрель 2026 года | МУКП «СКС», отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, представители УК | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 3 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения источников питьевой воды в период весеннего половодья 2026 года |  | Март-апрель 2026 года | МУКП «СКС», территориальный отдел Роспотребнадзора во Всеволожском районе | МУКП «СКС» |
| 4 | Предусмотреть место временного размещения населения | г.п. им Свердлова, мкр-н №1, д. 18 | До 20 марта 2026 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС, МКУ «Культурно-досуговый центр «НЕВА» | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС, МКУ «Культурно-досуговый центр «НЕВА» |
| 5 | Организовать мониторинг территории Свердловского городского поселения в паводкоопасный период | Территория населенных пунктов | В период прохождения паводка | МКУ «УОДМО», Всеволожское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 6 | Организовать очистку территории, дорог от снега, льда, мусора | Территория населенных пунктов | В период прохождения паводка | МКУ «УОДМО», УК | МКУ «УОДМО», УК |
| 7 | Организовать работу по разъяснению правил поведения населения в период весеннего половодья и ледохода | Территория населенных пунктов | До наступления паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 8 | Провести проверку организации сбора членов КЧС и ОПБ в случае возникновения ЧС | г.п. им Свердлова, мкр-н №2, д. 5Б | До наступления паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | Председатель КЧС и ОПБ |
| 9 | Организовать возможность подвоза питьевой воды (в случае необходимости) | Территории населенных пунктов | В период паводка | МУКП «СКС» | МУКП «СКС» |