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Отчет о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь – декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Кукина М.Н.
	№№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование 

муниципальной программы 

на отчетную дату (нарастающим итогом) 

(тыс. рублей)
	Выполнено на отчетную дату 

(нарастающим итогом) 

(тыс. рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах 
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	156 177,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 250,9
	0,0
	
	Эффективность

высокая

	Процессная часть

	1
	Благоустройство территорий Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	44 281,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43 282,1
	0,0
	
	

	1.1
	Благоустройство дворовых и общественных территорий Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	44 281,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43 282,1
	0,0
	-  выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район г.п.им. Свердлова, мкрн 2, территория у д. 50-51 (реконструкция детской площадки, устройство зоны отдыха);

- выполнение работ по благоустройству 

территории по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район г.п.им. Свердлова, мкрн 2, территория у д. 47-48;

- разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2;

- установка светодиодного экрана в г.п.им. Свердлова, мкрн 1 (возле остановки общественного транспорта);

- осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ по благоустройству;

- выполнение работ по устройству пешеходных дорожек в мкрн 1 у домов 38-40, у д. № 13/1и д. № 14 по Западному проезду.
	Мероприятие выполнено

	Процессная часть

	2
	Организация содержания территории Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	111 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	106 968,8
	0,0
	
	

	2.1
	Содержание территории, объектов и элементов благоустройства
	0,0
	0,0
	90 370,0
	0,0
	0,0
	0,0
	86 858,6
	0,0
	- содержание и уборка территории Свердловского городского поселения (ручная уборка);

- обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок;

- акарицидная обработка (клещи), гербицидная обработка (борщевик),

дератизация (крысы);

- выполнение работ по сносу зеленых насаждений;

- содержание и уход за зелеными насаждениями, посадка саженцев цветов и деревьев;

- осуществление закупки оборудования, а также выполнение мероприятий по украшению поселения к праздничным датам: «День Победы», День России», «День государственного флага Российской Федерации», «Ден народного единства», «Новый год»;

- выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в д. Островки, д. Новосаратовка ул. Покровская дорога, д. Большие Пороги, г.п.им. Свердлова, мкрн 2 ул. Кольцевая.

- выполнение работ по демонтажу самовольно установленных информационных конструкций и некапитальных строений.
	Мероприятие выполнено

	2.2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	0,0
	0,0
	21 526,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 110,2
	0,0
	- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление мероприятий по вывозу отработанных автомобильных покрышек.
	Мероприятие выполнено

	
	ИТОГО:
	156 177,0
	150 250,9
	
	


Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Свердловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Благоустройство территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, микрорайон 2, территория у д. 50-51
	ед.
	х
	1
	1
	без отклонений

	2
	Благоустройство территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, микрорайон 2, территория у д. 47-48
	ед.
	х
	1
	1
	без отклонений

	3
	Высадка и содержание зеленых насаждений в вазоны/кашпо/цветники
	ед.
	х
	88
	88
	без отклонений

	4
	Обустройство и реконструкция контейнерных площадок
	ед.
	3
	4
	4
	без отклонений


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N
Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).
1.1. Благоустройство территории по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район г.п.им. Свердлова, мкрн 2, территория у д. 50-51 (реконструкция детской площадки, устройство зоны отдыха)

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100;

1.2. Благоустройство территории по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район г.п.им. Свердлова, мкрн 2, территория у д. 47-48
Сдn = 1 / 1 * 100% = 100;

1.3. Высадка и содержание зеленых насаждений в вазоны/кашпо/цветники
Сдn = 88 / 88 * 100% = 100%;
1.4. Обустройство и реконструкция контейнерных площадок
Сдn = 4 / 4 * 100% = 100%.

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100 %.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
2.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий:
Уф = 43 282,1 / 44 281,0 * 100% = 97,7 %;
2.2. Содержание территории, объектов и элементов благоустройства:
Уф = 86 858,6 / 90 370,0 * 100% = 96,1 %;
2.3. Ликвидация несанкционированных свалок
Уф = 20 110,2 / 21 526,0 * 100% = 93,4 %;
3. Степени реализации мероприятий программы «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.
М = 3 / 3 * 100% = 100%.
Для определения уровня эффективности программы «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;
Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45 %;

Уфвзвеш = (97,7% + 96,1 + 93,4) / 3 * 0,20 = 19,15 %;
Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы = 45% + 19,15% + 35% = 99,15%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
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