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Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___» _______ 2025 г.                                                                             № _______
г.п. им. Свердлова

О внесении изменений 
в постановление администрации 
от 15.11.2024 №1045/01-03 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2023 № 945/01-03 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Внести в постановление администрации от 15.11.2024 №1045/01-03 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»» следующие изменения:   
1.1. Приложение к постановлению администрации от 15.11.2024 №1045/01-03 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31.12.2025.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.


Глава администрации                                                                                В.И. Тулаев

































Приложение
к постановлению администрации
от «___» _______ 2025 г. № ________


















Муниципальная программа

[bookmark: _Hlk98150710]«Развитие транспортной системы 
на территории Свердловского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»













«Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	Полное наименование
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	- Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
- Отдел ЖКХ администрации 
Свердловского городского поселения

	Участники муниципальной программы
	- Отдел ЖКХ администрации 
Свердловского городского поселения;
- МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» 

	Цель муниципальной программы
	Качественное развитие транспортной системы и создание комфортной среды обитания 
на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития;
- Сохранение существующей дорожной сети Свердловского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Свердловского городского поселения;
- Создание комфортной социально-, экологически- и эстетически полноценной среды обитания

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Реализация проектов не предусмотрена

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования
	Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 
494 811,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2025 год – 167 206,1 тыс. руб.
в т.ч.: 
   Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
   Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.;
   Местный бюджет – 148 272,4 тыс. руб.;
   Прочие источники – 0,0 тыс. руб.
2026 год – 157 534,3 тыс. руб.
в т.ч.: 
   Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
   Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.;
   Местный бюджет – 157 534,3 тыс. руб.;
   Прочие источники – 0,0 тыс. руб.
2027 год – 170 070,6 тыс. руб.
в т.ч.: 
   Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
   Областной бюджет ЛО – 5 416,3 тыс. руб.;
   Местный бюджет – 164 654,3 тыс. руб.;
   Прочие источники – 0,0 тыс. руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования
	Налоговые расходы не предусмотрены



Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу р. Нева.
Административный центр – городской поселок им. Свердлова.
Общая площадь Свердловского городского поселения составляет
11 547 га.
Свердловского городского поселения граничит:
- с Заневским городским поселением от точки пересечения автотрассы Кола (М-18) границы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, на северо-восток по автотрассе Кола (М-18), поворачивает в восточном направлении 
до пересечения с рекой Черная;
- с Колтушским сельским поселением далее на юго-восток по реке Черная 
до северо-западной границы садоводческого массива «Карьер Мяглово», поворачивает на юго-запад, огибает массив по северной, западной и южной границам, выходит на подъездную дорогу в садоводческий массив; далее 
по этой дороге на восток – пересекая автодороги «Карьер Мяглово» – поселок имени Свердлова и «Карьер Мяглово» – Островки, а также проходя вдоль южной границы местечка «Карьер Мяглово» – до его восточной черты; далее 
на юго-восток вдоль автодороги «Карьер Мяглово» – Островки 
до юго-западной границы садоводческого массива «Северная Самарка», поворачивает на северо-восток и огибает массив по северной, восточной 
и южной границам; выходит на подъездную лесную дорогу и далее по этой дороге на юго-запад до пересечения с автодорогой «Карьер Мяглово» – Островки; по этой автодороге на восток – пересекая реку Черная – 
до железнодорожного моста (Кузьминский мост) через реку Нева;
- с Кировским районом далее по границе Всеволожского района 
(вниз по течению реки Нева) до границ с Санкт-Петербургом;
- с Санкт-Петербургом по границе Всеволожского района на север до исходной точки.
В состав Свердловского городского поселения входят населенные пункты:
· городской поселок им. Свердлова;
· деревня Новосаратовка;
· поселок Рабочий;
· поселок Красная Заря;
· деревня Невский Парклесхоз;
· деревня Большие Пороги;
· деревня Оранжерейка;
· деревня Кузьминка;
· деревня Маслово;
· деревня Островки.

Численность населения, проживающего на территории 
Свердловского городского поселения, составляет 14 392 человек.

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

[bookmark: _Hlk182211568]Приоритетным направлением программы является совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Свердловского городского поселения, повышение безопасности дорожного движения и создание наиболее благоприятных условий проживания населения на территории Свердловского городского поселения, в том числе обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования дорожной инфраструктуры. Удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества 
в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.
Важнейшим стратегическим направлением развития транспортной системы является сбалансированное опережающее развитие инфраструктуры транспорта. Одним из приоритетов государственной политики в области транспорта является обеспечение устойчивости и предсказуемости транспортной системы.
Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является: качественное развитие транспортной системы, обеспечение безопасности и создание комфортной среды обитания на территории Свердловского городского поселения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Свердловского городского поселения;
- Создание комфортной социально-, экологически- и эстетически полноценной среды обитания.


Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы

[bookmark: _Hlk182211613]В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития: 
1. Проектирование и строительство новых автомобильных дорог;
2. Проектирование, реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.
- Сохранение существующей дорожной сети Свердловского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог:
1. Устранение физического износа асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии 
с современными нормативными документами;
2. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Свердловского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения.
- Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду:
1. Разработка проектов организации дорожного движения;
2. Приведение автомобильных дорог в соответствие проектам организации дорожного движения;
3. Установка, ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения.
- Развитие общественного транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры, создание условий для экономии эксплуатационных расходов;
- Улучшение уровня эстетического состояния территории 
Свердловского городского поселения, создание благоприятной эстетической среды, формирующей имидж поселения, обеспечение гармоничного развития территории с учетом норм окружающей среды и иных установленных норм.
- Привлечение дополнительных инвестиций:
1. Социально-экономическое развитие Свердловского городского поселения (инженерной инфраструктуры, малого бизнеса 
и предпринимательства, транспортного обслуживания)
Раздел 4. Приложения к муниципальной программе

[bookmark: _Hlk182211712]Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены 
в приложении №1 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе.
План реализации программы представлен в приложении 
№3 к муниципальной программе.
Сводный детальный план реализации программы представлен 
в приложении №4 к муниципальной программе.
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Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
и их значениях

	№№ 
п/п
	
Наименование показателя (индикатора)
	
Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период 
(2024 год)
	
2025 год
	
2026 год
	
2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _Hlk98489519][bookmark: _Hlk98166490]1
	Количество заключенных контрактов на проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Плановое значение
	шт.
	5
	7
	4
	4

	
	
	Фактическое значение
	шт.
	0,0
	Х
	Х
	Х

	2
	Количество заключенных контрактов на повышение безопасности дорожного движения
	Плановое значение
	шт
	1
	1
	2
	1

	
	
	Фактическое значение
	шт.
	0,0
	Х
	Х
	Х












Приложение №2
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Реквизиты акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Проектирование ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс. руб.
	За отчетный год
	Показатель равен сумме реализованных мероприятий
	До 20 февраля года, следующего 
за отчетным
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	тыс. руб.
	За отчетный год
	Показатель равен сумме реализованных мероприятий
	До 20 февраля года, следующего 
за отчетным
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	

	3
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования»
	тыс. руб.
	За отчетный год
	Показатель равен сумме реализованных мероприятий
	До 20 февраля года, следующего 
за отчетным
	МКУ «УОДМО»
	







Приложение № 3
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	№№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, участник, соучастник
	Годы реализации
	Оценка расходов 
(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет ЛО
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»


	Отдел ЖКХ; 
МКУ «УОДМО»
	2025
	167 206,1
	0,0
	0,0
	167 206,1
	0,0

	
	
	
	2026
	157 534,3
	0,0
	0,0
	157 534,3
	0,0

	
	
	
	2027
	170 070,6
	0,0
	5 416,3
	164 654,3
	0,0

	 
	Итого 
	 
	2025-2027
	494 811,0
	0,0
	5 416,3
	494 811,0
	0,0

	Процессная часть
	 

	1
	Проектирование, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
 
	2025
	34 949,2
	0,0
	0,0
	34 949,2
	0,0

	
	
	
	2026
	23 000,0
	0,0
	0,0
	23 000,0
	0,0

	
	
	
	2027
	30 628,6
	0,0
	5 416,3
	25 212,3
	0,0

	 
	Итого процессная часть
	 
	2025-2027
	130 113,6
	0,0
	5 416,3
	66 912,3
	0,0

	
Процессная часть

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
 
	2025
	6 990,0
	0,0
	0,0
	6 990,0
	0,0

	
	
	
	2026
	1 000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0

	
	
	
	2027
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0

	 
	Итого процессная часть
	 
	2025-2027
	2 500,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	0,0

	Процессная часть

	3
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования»
	МКУ «УОДМО»
	2025
	115 628,5
	0,0
	0,0
	115 628,5
	0,0

	
	
	
	2026
	133 534,3
	0,0
	0,0
	133 534,3
	0,0

	
	
	
	2027
	138 442,0
	0,0
	0,0
	138 442,0
	0,0

	 
	Итого процессная часть
	 
	2025-2027
	403 456,2
	0,0
	0,0
	403 456,2
	0,0
















Приложение №4
к муниципальной программе
Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

	№№ п/п
	Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации
	Год 
начала реализации
	Год окончания реализации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Ответственный 
за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе на очередной финансовый год 2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[bookmark: _Hlk98506877]
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	494 811,0
	167 206,1
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	Процессная часть


	1
	Комплекс процессных мероприятий: «Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	88 577,8
	34 949,2
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	

Процессная часть

	1.1
	Проектирование автомобильных дорог, экспертиза
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	0,0
	0,0
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	1.2
	Ремонт и содержание автомобильных дорог 
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	70 949,2
	34 949,2
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	1.3
	Субсидирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	7 628,6
	0,0
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	8 990,0
	6 990,0
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	2.1
	Устройство технических средств организации дорожного движения
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	8 990,0
	6 990,0
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	3
	Комплекс процессных мероприятий: «Закупка уборочной техники»  
	
	
	2025
	2027
	9 638,4
	9 638,4
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»

	4
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках расходов органов местного самоуправления 
МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности муниципального образования»


	МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	387 604,8
	115 628,5
	МКУ «УОДМО»

	4.1
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	МКУ «УОДМО»
	
	2025
	2027
	387 604,8
	115 628,5
	МКУ «УОДМО»

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	2025
	2027
	494 811,0
	167 206,1
	Отдел ЖКХ;
МКУ «УОДМО»
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