Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Разгуляев С.А.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 48 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 861,8 | 0,0 |  | высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие жилищного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 14 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 955,6 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 1.1. | Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных жилых домов | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 0,0 | Составлены отчеты по обследованию конструктивных элементов МКД (15 шт.) | мероприятия выполнены |
| 1.2. | Ремонт муниципальных квартир | 0,0 | 0,0 | 13 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 215,6 | 0,0 | Отремонтированы 9 муниципальных квартир | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 34 439,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 906,2 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 2.1. | Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 189,9 | 0,0 | Осуществлено содержание сетей уличного освещения и оплата за потребленную электроэнергию | мероприятия выполнены |
| 2.2. | Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 | 0,0 | Осуществлено субсидирование мероприятий МУКП «СКС» по замене пожарных гидрантов и проектированию, монтажу и пуско-наладке КУУТЭ на котельной 9 | мероприятия выполнены |
| 2.3. | Приобретение оборудования и специализированной техники | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 576,9 | 0,0 | Приобретены 4 мотопомпы для ликвидации подтоплений территорий | мероприятия выполнены |
| 2.4. | Актуализация и разработка схем и программ, мероприятия по технологическим присоединениям, осуществление технического контроля и надзора, техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства и прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 882,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,4 | 0,0 | Получены и выполнены 9 тех. условий на присоединение к эл. сетям; Осуществлено содержание газопроводов. Разработан ПЛАС; Разработана Схема ТС; Осуществлено электроснабжение общественных пространств (4 точки) | мероприятия выполнены |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта строительства сетей ХВС в п. Красная Заря (завершен и оплачен первый этап контракта) | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | мероприятия не осуществлялись |
| 3.1. | Мероприятия в отношении объектов коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Софинансирование не осуществлялось | мероприятия не осуществлялись |
| 3.2. | Ремонт участка трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 п.им. Свердлова 1-й мкрн от дома 45 до дома 38, Всеволожский район Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Софинансирование не осуществлялось | мероприятия не осуществлялись |
|  | Всего по муниципальной программе | 48 589,0 |  |  |  | 45 861,8 |  |  |  |  | мероприятия выполнены |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество заключенных контрактов на ремонт муниципальных квартир и обследование МКД | шт. | 2 | 5 | 5 | без отклонений |
| 2 | Количество заключенных контрактов на содержание уличного освещения, сетей газоснабжения, приобретение оборудования, составление схем, получение технических условий | шт. | 9 | 12 | 12 | без отклонений |
| 3 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | тыс. руб. | Х | 0,0 | 0,0 | без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Количество заключенных контрактов на ремонт муниципальных квартир и обследование МКД

Сдn = 5 / 5 * 100% = 100;

  - Количество заключенных контрактов на содержание уличного освещения, сетей газоснабжения, приобретение оборудования, составление схем, получение технических условий

Сдn = 12 / 12 * 100% = 100%;

  - Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области

Сдn = 1/1 * 100% = 100%.

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100) / 3 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных жилых домов

Уф = 740,0 / 750,0 * 100% = 98,67%;

2.2. Ремонт муниципальных квартир

Уф = 13 215,6 / 13 400,0 * 100% = 98,62%;

2.3. Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения

Уф = 22 189,9 / 24 700,0 * 100% = 89,84%;

2.4. Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Уф = 4 347,0 / 4 347,0 * 100% = 100%;

2.5. Приобретение оборудования и специализированной техники

Уф = 1 576,9 / 1 600,0 * 100% = 98,56%;

2.6. Актуализация и разработка схем и программ, мероприятия по технологическим присоединениям, осуществление технического контроля и надзора, техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства и прочие расходы

Уф = 882,4 / 882,9 * 100% = 99,94%;

2.7. Разработка проектно-сметной документации

Уф = 2 910,0 / 2 910,0 * 100% = 100%;

2.8. Мероприятия в отношении объектов коммунального хозяйства

Уф = 1 / 1 * 100% = 100%;

2.9. Ремонт участка трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 п.им. Свердлова 1-й мкрн от дома 45 до дома 38, Всеволожский район Ленинградской области

Уф = 1 / 1 * 100% = 100%;

- Степени реализации мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 9 / 9 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45% = 45%;

Уфвзвеш = (98,67% + 98,62% + 89,84% + 100% + 98,56% + 99,94% + 100% + 100% + 100%) / 9 * 0,20% = 19,68%;

Мвзвеш = 100% * 0,35% = 35%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 15,24% + 35% = 99,68%.