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о реализации муниципальной программы
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Отчетный период: январь - декабрь 2025 года
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	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	48 589,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45 861,8
	0,0
	
	высокая эффективность

	Процессная часть

	1.
	Развитие жилищного хозяйства
	0,0
	0,0
	14 150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 955,6
	0,0
	
	мероприятия выполнены

	1.1.
	Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных жилых домов 
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	740,0
	0,0
	Составлены отчеты по обследованию конструктивных элементов МКД (15 шт.)
	мероприятия выполнены

	1.2.
	Ремонт муниципальных квартир
	0,0
	0,0
	13 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 215,6
	0,0
	Отремонтированы 9 муниципальных квартир
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Развитие коммунального хозяйства
	0,0
	0,0
	34 439,9
	0,0
	0,0
	0,0
	31 906,2
	0,0
	
	мероприятия выполнены

	2.1.
	Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения
	0,0
	0,0
	24 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22 189,9
	0,0
	Осуществлено содержание сетей уличного освещения и оплата за потребленную электроэнергию
	мероприятия выполнены

	2.2.
	Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	0,0
	0,0
	4 347,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 347,0
	0,0
	Осуществлено субсидирование мероприятий МУКП «СКС» по замене пожарных гидрантов и проектированию, монтажу и пуско-наладке КУУТЭ на котельной 9
	мероприятия выполнены

	2.3.
	Приобретение оборудования и специализированной техники
	0,0
	0,0
	1 600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 576,9
	0,0
	Приобретены 4 мотопомпы для ликвидации подтоплений территорий
	мероприятия выполнены

	2.4.
	Актуализация и разработка схем и программ, мероприятия по технологическим присоединениям, осуществление технического контроля и надзора, техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства и прочие расходы
	0,0
	0,0
	882,9
	0,0
	0,0
	0,0
	882,4
	0,0
	Получены и выполнены 9 тех. условий на присоединение к эл. сетям; Осуществлено содержание газопроводов.
Разработан ПЛАС;
Разработана Схема ТС;
Осуществлено электроснабжение общественных пространств (4 точки)
	мероприятия выполнены

	2.5.
	Разработка проектно-сметной документации
	0,0
	0,0
	2 910,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 910,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на разработку проекта строительства сетей ХВС в п. Красная Заря (завершен и оплачен первый этап контракта)
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3.
	Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	мероприятия не осуществлялись

	3.1.
	Мероприятия в отношении объектов коммунального хозяйства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Софинансирование не осуществлялось
	мероприятия не осуществлялись

	3.2.
	Ремонт участка трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 п.им. Свердлова 1-й мкрн от дома 45 до дома 38, Всеволожский район Ленинградской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Софинансирование не осуществлялось
	мероприятия не осуществлялись

	
	Всего по муниципальной программе
	48 589,0
	45 861,8
	
	мероприятия выполнены
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[bookmark: P2004]Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Количество заключенных контрактов на ремонт муниципальных квартир и обследование МКД
	шт.
	2
	5
	5
	без отклонений

	2
	Количество заключенных контрактов на содержание уличного освещения, сетей газоснабжения, приобретение оборудования, составление схем, получение технических условий
	шт.
	9
	12
	12
	без отклонений

	3
	Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области
	тыс. руб.
	Х
	0,0
	0,0
	без отклонений
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Количество заключенных контрактов на ремонт муниципальных квартир и обследование МКД

Сдn = 5 / 5 * 100% = 100;

1.2. Количество заключенных контрактов на содержание уличного освещения, сетей газоснабжения, приобретение оборудования, составление схем, получение технических условий

Сдn = 12 / 12 * 100% = 100%;

1.3. Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области

Сдn = 1/1 * 100% = 100%.

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100) / 3 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных жилых домов
Уф = 740,0 / 750,0 * 100% = 98,67%;

2.2. Ремонт муниципальных квартир
Уф = 13 215,6 / 13 400,0 * 100% = 98,62%;

2.3. Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения
Уф = 22 189,9 / 24 700,0 * 100% = 89,84%;

2.4. Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Уф = 4 347,0 / 4 347,0 * 100% = 100%;

2.5. Приобретение оборудования и специализированной техники
Уф = 1 576,9 / 1 600,0 * 100% = 98,56%;

2.6. Актуализация и разработка схем и программ, мероприятия по технологическим присоединениям, осуществление технического контроля и надзора, техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства и прочие расходы
Уф = 882,4 / 882,9 * 100% = 99,94%;
2.7. Разработка проектно-сметной документации
Уф = 2 910,0 / 2 910,0 * 100% = 100%;

2.8. Мероприятия в отношении объектов коммунального хозяйства
Уф = 1 / 1 * 100% = 100%;

2.9. Ремонт участка трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 п.им. Свердлова 1-й мкрн от дома 45 до дома 38, Всеволожский район Ленинградской области
Уф = 1 / 1 * 100% = 100%;

3. Степени реализации мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 9 / 9 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45% = 45%;
Уфвзвеш = (98,67% + 98,62% + 89,84% + 100% + 98,56% + 99,94% + 100% + 100% + 100%) / 9 * 0,20% = 19,68%;
Мвзвеш = 100% * 0,35% = 35%.
Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 15,24% + 35% = 99,68%.
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