Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Сенко О.Б.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026 – 2028 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Программа носит заявительный характер. Ввиду отсутствия заявлений граждан в 2024 году на получение субсидии в 2025 году, средства муниципальной программой не запланированы. | Высокая эффективность |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в Свердловском городском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Процесс включения молодых семей в списки участников программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | мероприятие выполнено |
| 1.2 | Предоставление социальных выплат на приобретение квартир | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | мероприятие выполнено |
|  | ИТОГО: | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | 0 | без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Количество семей, улучшивших жилищные условия

Сдn = 1/ 1 * 100% = 100%;

Степень достижения целей: Сд  = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы « Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1 Предоставление социальных выплат на приобретение квартир

Уф = 1 / 1 * 100% = 100%.

- Степени реализации мероприятий программы « Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 2 / 2 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = 100% * 0,20 = 20%;

Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы = 45% + 20% + 35% = 100%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.