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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
Отчетный период: январь - декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Сенко О.Б.
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия

Сдn = 1/ 1 * 100% = 100%;

Степень достижения целей: Сд  = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы « Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1 Предоставление социальных выплат на приобретение квартир

Уф = 1 / 1 * 100% = 100%.

3. Степени реализации мероприятий программы « Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 2 / 2 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;
Уфвзвеш = 100% * 0,20 = 20%;
Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.
Эффективность реализации программы = 45% + 20% + 35% = 100%.
Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.


