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Отчет о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»  
Отчетный период: январь – декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Сенко О.Б.
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	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»  
	0,0
	43 484,2
	9 690,8
	0,0
	0,0
	43 484,2
	9 690,8
	0,0
	
	Высокая эффективность

	Проектная часть

	1. Региональный проект «Жилье»

	1.1
	Расселение аварийного многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: г.п. им. Свердлова мкр.2 д.32 (Средства областного бюджета Ленинградской области)
	0,0
	43 484,2
	0,0
	0,0
	0,0
	43 484,2
	0,0
	0,0
	Приобретено 5 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Мероприятия выполнены

	1.2
	Расселение аварийного многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: г.п. им. Свердлова мкр.2 д.32 (Средства местного бюджета)
	0,0
	0,0
	439,2
	0,0
	0,0
	0,0
	439,2
	0,0
	Приобретено 5 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из аварийного жилья»
	0,0
	0,0
	9 251,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9 251,6
	0,0
	
	

	2.1
	Оплата дополнительных метров при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	0,0
	0,0
	9 251,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9 251,6
	0,0
	Оплата дополнительных метров 5 жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Мероприятия выполнены
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	0,0
	43 484,2
	9 690,8
	0,0
	0,0
	43 484,2
	9 690,8
	0,0
	
	Мероприятия выполнены


Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
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	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
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	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»

	1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	чел.
	20
	16
	16
	Без отклонений

	2
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м
	213,49
	351,9
	351,9
	Без отклонений


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах»
1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N
Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).
1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Сдn = 16/16*100% = 100%;

1.2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Сдn = 351,9/351,9*100% = 100%
Степень достижения целей Сд = (100+100)/2 = 100%
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
2.1 Расселение аварийного многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: г.п. им. Свердлова мкр.2 д.32 (Средства областного бюджета Ленинградской области)
Уф = 43 484,2/43 484,2*100% = 100%,
2.2 Расселение аварийного многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: г.п. им. Свердлова мкр.2 д.32 (Средства местного бюджета)
Уф = 439,2/439,2*100% = 100%;
2.3 Оплата дополнительных метров при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Уф = 9 251,6/9 251,6*100% = 100%
3. Степени реализации мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий (подпрограммы) с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы (подпрограммы).
                                                          М = 3/3*100% = 100%
Для определения уровня эффективности программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселения в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:   
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,2;
для М - 0,35;
Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

    Уфвзвеш = (100% +100%+100%)/3*0,2 = 20%;

          Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.
Эффективность реализации мероприятий программы = 45% + 20% + 35% = 100%
          Эффективность реализации программы признается высокой.
2

