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	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	167 206,1
	0,0
	0,0
	0,0
	161 847,8
	0,0
	
	Удовлетворительная эффективность 

	Процессная часть

	1
	Проектирование, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,0
	0,0
	34 949,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31 630,2
	0,0
	
	

	1.1
	Ремонт и содержание автомобильных дорог
	0,0
	0,0
	34 949,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31 630,2
	0,0
	Выполнены работы по проектированию дорог, ремонт и содержание на территории населенных пунктов
	мероприятие не выполнено

	Процессная часть

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	0,0
	0,0
	6 990,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 990,0
	0,0
	
	

	2.1
	Устройство технических средств организации дорожного движения
	0,0
	0,0
	6 990,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 030,9
	0,0
	Установлены дорожные знаки, ИДН, нанесена дорожная разметка в г.п. им. Свердлова, мкр.1
	мероприятие не выполнено

	Процессная часть

	3
	Закупка уборочной техники
	0,0
	0,0
	9 638,4
	0,0
	0,0
	0,0
	9 638,4
	0,0
	
	

	3.1
	Расходы на закупку уборочной техники
	0,0
	0,0
	9 638,4
	0,0
	0,0
	0,0
	9 638,3
	0,0
	Закуплена уборочная техника
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	4
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «УОДМО» 
	0,0
	0,0
	115 628,5
	0,0
	0,0
	0,0
	115 628,5
	0,0
	
	

	4.1
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	0,0
	0,0
	115 628,5
	0,0
	0,0
	0,0
	114 548,4
	0,0
	Обеспечена деятельность МКУ «УОДМО»
	мероприятия выполнены

	
	ИТОГО:
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	1
	Количество заключенных контрактов на проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Шт.
	5 
	7
	7
	без отклонений

	2
	Количество заключенных контрактов на повышение безопасности дорожного движения
	Шт.
	1 
	1
	1
	без отклонений
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0. [bookmark: _Hlk223005867]Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Количество заключенных контрактов на Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Сдn = 7 / 7 * 100% = 100%;

1.2. Количество заключенных контрактов на повышение безопасности дорожного движения 

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100%;

Степень достижения целей: Сд = (100% + 100%) / 2 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог
Уф =  31 630,2 /34 949,2 * 100% = 90,5%;

2.2. Устройство технических средств организации дорожного движения
Уф =   6 030,9/ 6 990,0 * 100% = 86,3%;
2.3.  Расходы на закупку уборочной техники
Уф =  9 638,3/9 638,4 * 100% = 100%; 

2.4.  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений   
Уф = 114 548,4 /115 628,5 * 100% = 100%;


3. Степени реализации мероприятий программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 2 / 4 * 100% = 50%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%; 
Уфвзвеш = (90,5% + 86,3% + 100% + 100%) / 4 * 0,20 = 18,8%;
Мвзвеш = 50% * 0,35 = 17,5%.
Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 18,8% + 17,5% = 81,3%.


