Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Уткин А.О.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 167 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 847,8 | 0,0 |  | Удовлетворительная эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 34 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 630,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 34 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 630,2 | 0,0 | Выполнены работы по проектированию дорог, ремонт и содержание на территории населенных пунктов | мероприятие не выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 6 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 990,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Устройство технических средств организации дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 6 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 030,9 | 0,0 | Установлены дорожные знаки, ИДН, нанесена дорожная разметка в г.п. им. Свердлова, мкр.1 | мероприятие не выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка уборочной техники | 0,0 | 0,0 | 9 638,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 638,4 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Расходы на закупку уборочной техники | 0,0 | 0,0 | 9 638,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 638,3 | 0,0 | Закуплена уборочная техника | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «УОДМО» | 0,0 | 0,0 | 115 628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 628,5 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0,0 | 0,0 | 115 628,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 548,4 | 0,0 | Обеспечена деятельность МКУ «УОДМО» | мероприятия выполнены |
|  | ИТОГО: | 167 206,1 |  |  |  | 161 847,8 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество заключенных контрактов на проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Шт. | 5 | 7 | 7 | без отклонений |
| 2 | Количество заключенных контрактов на повышение безопасности дорожного движения | Шт. | 1 | 1 | 1 | без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Количество заключенных контрактов на Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сдn = 7 / 7 * 100% = 100%;

  - Количество заключенных контрактов на повышение безопасности дорожного движения

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100%;

Степень достижения целей: Сд = (100% + 100%) / 2 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог

Уф =  31 630,2 /34 949,2 * 100% = 90,5%;

2.2. Устройство технических средств организации дорожного движения

Уф =   6 030,9/ 6 990,0 * 100% = 86,3%;

2.3.  Расходы на закупку уборочной техники

Уф =  9 638,3/9 638,4 * 100% = 100%;

2.4.  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Уф = 114 548,4 /115 628,5 * 100% = 100%;

- Степени реализации мероприятий программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 2 / 4 * 100% = 50%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = (90,5% + 86,3% + 100% + 100%) / 4 * 0,20 = 18,8%;

Мвзвеш = 50% * 0,35 = 17,5%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 18,8% + 17,5% = 81,3%.