Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Давлятова Л.М.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 1.1. | Реализация программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка светильников с датчиками движения в административных зданиях по следующим адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.2, д.5Б; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, д.16. | шт. | 0 | 5 | 5 | без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Количество заключенных контрактов на реализацию программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100;

Степень достижения целей: Сд = 100 / 1 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Уф = 13/ 13 * 100% = 100 %

- Степени реализации мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 1/1* 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = 100% * 0,20 = 20%;

Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 100%.