

**Свердловское городское поселение**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«01» июля 2024 г. № 556/01-03

г.п. им. Свердлова

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно постановлению администрации от 30.10.2023 № 945/01-03 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности и муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   
в газете «Всеволожские вести» в приложении «Невский берег» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от 01 июля 2024 № 556/01-03

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

2024 г.

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Отдел ЖКХ администрации Свердловского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | - Отдел ЖКХ администрации Свердловского городского поселения;  - МУКП «Свердловские коммунальные системы»;  - МКУ «УОДМО» |
| Цель муниципальной программы | Снижение затрат при получении, использовании топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | Эффективное планирование и реализация мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 56 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  **2024 год – 52 тыс. руб.** в т.ч.:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 52 тыс. руб.;  Прочие источники – 0,0 тыс. руб.  **2025 год – 3 тыс. руб.** в т.ч.:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 3 тыс. руб.;  Прочие источники – 0,0 тыс. руб.  **2026 год – 1 тыс. руб.** в т.ч.:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 1 тыс. руб.;  Прочие источники – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу р. Нева.

Административный центр – городской поселок им. Свердлова.

Общая площадь Свердловского городского поселения составляет   
11 547 га.

Свердловское городское поселение граничит:

- с Заневским городским поселением от точки пересечения автотрассы Кола (М-18) границы Ленинградской области и Санкт-Петербурга,   
на северо-восток по автотрассе Кола (М-18), поворачивает в восточном направлении до пересечения с рекой Черная;

- с Колтушским городским поселением далее на юго-восток по реке Черная до северо-западной границы садоводческого массива «Карьер Мяглово», поворачивает на юго-запад, огибает массив по северной, западной   
и южной границам, выходит на подъездную дорогу в садоводческий массив; далее по этой дороге на восток – пересекая автодороги «Карьер Мяглово» – поселок имени Свердлова и «Карьер Мяглово» – Островки, а также проходя вдоль южной границы местечка «Карьер Мяглово» – до его восточной черты; далее на юго-восток вдоль автодороги «Карьер Мяглово» – Островки до юго-западной границы садоводческого массива «Северная Самарка», поворачивает на северо-восток и огибает массив по северной, восточной и южной границам; выходит на подъездную лесную дорогу и далее по этой дороге на юго-запад   
до пересечения с автодорогой «Карьер Мяглово» – Островки; по этой автодороге на восток – пересекая реку Черная – до железнодорожного моста (Кузьминский мост) через реку Нева;

- с Кировским районом далее по границе Всеволожского района (вниз   
по течению реки Нева) до границ с Санкт-Петербургом;

- с Санкт-Петербургом по границе Всеволожского района на север   
до исходной точки.

В состав Свердловского городского поселения входят населенные пункты:

городской поселок им. Свердлова;

деревня Новосаратовка;

поселок Рабочий;

поселок Красная Заря;

деревня Невский Парклесхоз;

деревня Большие Пороги;

деревня Оранжерейка;

деревня Кузьминка;

деревня Маслово;

деревня Островки.

Численность населения, проживающего на территории Свердловского городского поселения составляет 14 246 человек.

Сведения о зданиях административного назначения:

| № п.п. | Наименование здания | Год ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика ограждающих конструкций | | | Отапливаемый объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | Окна | Крыша |
| 1 | Здание администрации по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.2, д.5 Б | 2007 | Кирпичные | Металлопластиковые | Металлочерепица | 628,1 |
| 2 | Здание МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.1, д. 12 | 1897 | Кирпичные | Металлопластиковые | Металлочерепица | 820,0 |

Здание администрации построено в 2007 году, прошло капитальный ремонт в 2015 году, соответственно типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уже реализованы на данном объекте. Установлено светодиодное освещение (всего 27 шт.), установлена экономичная сантехническая арматура (всего 6 смесителей и 6 унитазов).

В здании администрации установлены приборы учета энергетических ресурсов и воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергоресурс | Марка прибора учета | Место установки,  адрес | Дата  последней  поверки |
| Электроэнергия | Меркурий 230 AR-03 AR-03 R | Здание по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.2, д.5 Б | 2020 |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| ХВС | - | - | - |

Приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения отсутствуют. Теплоснабжение в здании администрации – автономное.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | |
| Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. |
| Электроэнергия, тыс. кВт\*ч | 65,631 | 408,716 | 88,720 | 712,401 | 63,542 | 504,933 |
| Тепловая энергия, Гкал | Теплоснабжение автономное (электроводонагреватели) | | | | | |
| Водоснабжение, тыс. куб. м | 1,112 | 52,313 | 1,192 | 46,425 | 1,271 | 64,628 |
| Моторное топливо: бензин, литров | - | - | - | - | - | - |
| Моторное топливо: дизельное топливо, литров | - | - | - | - | - | - |
| Расходная часть бюджета, тыс. руб. | 461,029 | | 688,10 | | 569,561 | |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 31 | | 33 | | 44 | |

На балансе администрации находится подведомственное учреждение - МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева».

Здание МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» построено в 1897 году, прошло капитальный ремонт в 2019 году, соответственно типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уже реализованы на данном объекте. Установлено светодиодное освещение (всего 15 шт.), установлена экономичная сантехническая арматура (всего 3 смесителя и 2 унитаза).

В здании МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» установлены приборы учета энергетических ресурсов и воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергоресурс | Марка прибора учета | Место установки,  адрес | Дата  последней  поверки |
| Электроэнергия | Нартис-И300 | Здание по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.1, д.18 | 26.09.2023 |
| Тепловая энергия | ТСРВ-024 №1400515 | Здание по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.1, д.18 | 26.09.2023 |
| ХВС | Экомера 1900652641 | Здание по адресу: гп. им. Свердлова, мкр.1, д.18 | 24.06.2019 |

Теплоснабжение в подведомственном учреждении – централизованное.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | |
| Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. |
| Электроэнергия, тыс. кВт\*ч | 23,19 | 151,43 | 22,15 | 145,27 | 18,16 | 123,19 |
| Тепловая энергия, Гкал | 149,72 | 376,16 | 142,25 | 352,26 | 134,54 | 363,12 |
| Водоснабжение, тыс. куб. м | 201 | 12,325 | 223 | 13,769 | 216 | 14,81 |
| Моторное топливо: бензин, литров | - | - | - | - | - | - |
| Моторное топливо: дизельное топливо, литров | - | - | - | - | - | - |
| Расходная часть бюджета, тыс. руб. | 539,91 | | 511,29 | | 501,12 | |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 35 | | 49 | | 49 | |

Суммарная годовая экономия в финансовом выражении при реализации предложенных мероприятий может составить 29,688 тыс. руб.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий составит ориентировочно 56,000 тыс. руб. Негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энерго-ресурсосберегающих мероприятий не предвидится.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, позволят снизить потребление энергоресурсов и будут способствовать сокращению расходов бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг и энергоресурсов.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является создание комфортной среды для жизнедеятельности человека, в т.ч.: снижение затрат при получении, использовании топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Для реализации муниципальной программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения задач по эффективному планированию и реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности, в т.ч.:

* инвентаризация установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки);
* соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов;
* проверка работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок;
* контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов;
* контроль за расходованием электроэнергии в кабинетах;
* проведение сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщика;
* контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный ремонт);
* мероприятия по подготовке к началу отопительного сезона, в т.ч. по обеспечению исправности системы отопления и опрессовки системы;
* проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий 1 раз в 3 года;
* очистка светильников от пыли и отложений;
* контроль за своевременной оплатой расходов за коммунальные услуги;
* обеспечение выключения электроприборов от сети при их неиспользовании;
* утепление помещений при подготовке к осенне-зимнему периоду;
* анализ потребления энергоресурсов за текущий год;
* ежемесячный анализ расходов энергоресурсов;
* контроль за расходованием электроэнергии, недопущение нецелевого ее использования;
* соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории.

**4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены   
в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы представлены в приложении №2   
к муниципальной программе.

План реализации программы представлен в приложении №3   
к муниципальной программе.

Сводный детальный план реализации программы представлен   
в приложении №4 к муниципальной программе.

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов программы представлен в приложении №5 к муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | |
| Базовый период |  |  |  |
| 2024 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности здания администрации | Плановое значение | тыс. руб. | Х | 52,0 | 3 000,0 | 1 000,0 |
| Фактическое значение | тыс. руб. | 0 | Х | Х | Х |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности здания администрации | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего  за отчетным | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник, соучастник | Годы реализации | Оценка расходов | | | | | | |
| (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | **Отдел ЖКХ МУКП «СКС» МКУ «УОДМО»** | **2024** | **52,0** | **0,0** | **0,0** | | **52,0** | **0,0** |
| **2025** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | | **3,0** | **0,0** |
| **2026** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | | **1,0** | **0,0** |
|  | **Итого** |  |  | **56,0** | **0,0** | **0,0** | | **56,0** | **0,0** |
| Процессная часть | | | | | | |  | | | | |
| 1. | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | 2024 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | | 52,0 | 0,0 |
| 2025 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | 0,0 |
| 2026 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 |
|  | **Итого** |  |  | **56,0** | **0,0** | **0,0** | | **56,0** | **0,0** |

Приложение №4

к муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | **Отдел ЖКХ МУКП «СКС» МКУ «УОДМО»** | **Х** | **2024** | **2026** | **56,0** | **3,0** | **Отдел ЖКХ** |
| Процессная часть | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 2024 | 2026 | 56,0 | 3 000,0 | Отдел ЖКХ |
| 1.1. | Установка прибора учета воды на вводе в здание | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 2024 | 2024 | 7,0 | 7,0 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | Замена электропроводки (по мере необходимости) | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 2024 | 2024 | 3,0 | 3,0 | Отдел ЖКХ |
| 1.3. | Установка новых и (или) замена старых приборов учета (по мере необходимости) | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 2024 | 2026 | 6,0 | 3,0 | Отдел ЖКХ |
| 1.4. | Установка датчиков движения | Отдел ЖКХ МКУ «УОДМО» | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 2024 | 2024 | 40,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ |
|  | | | | | | | | |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **Х** | **Х** | **2024** | **2026** | **56,0** | **3,0** | **Х** |

Приложение №5

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы:  Снижение затрат при получении, использовании топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | Выполнение мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания | Показатель равен сумме реализованных мероприятий |