
Отчет

о реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Фролов Д.В.
	N
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (т. рублей)
	Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (т. рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	0,0
	0,0
	21 941,7
	0,00
	0,0
	0,0
	20 342,6
	0,0
	
	мероприятие выполнено

	Процессная часть

	1
	Комплекс процессных мероприятий: 
	0,0
	0,0
	21 941,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20 342,6
	0,0
	
	мероприятие выполнено

	1.1
	Развитие и совершенствование землеустройства и землепользования


	0,0
	0,0
	21 941,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20 342,6
	0,0
	Внесены изменения в Генеральный план.

Разработана стратегия социально-экономического развития Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2030 года.
Подготовлены схемы и межевые планы земельных участков, проведена топосъемка территории поселения М 1:500.
Внесены изменения в границы населенных пунктов в Росреестре.

Проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания
	мероприятие выполнено

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	0,0
	21 941,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20 342,6
	0,0
	
	

	
	Всего по муниципальной программе
	21 941,7
	20 342,6
	
	


1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	1
	Подготовка схем, оформление межевых планов земельных участков, технических планов
	единиц
	-
	90
	110
	без отклонений

	2
	Выполнение топографической съемки 1:500 на территории муниципального образования
	единиц
	-
	210
	250
	без отклонений

	3
	Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) движимого и недвижимого имущества
	единиц
	-
	20
	2
	мероприятия перенесены на 2025 год

	4
	Внесение изменений и подготовка (разработка) проекта Генерального плана муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	-
	1
	1
	без отклонений

	5
	Внесение изменений и подготовка (разработка) проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	единиц
	-
	1
	0
	мероприятия перенесены на 2025 год

	6
	Внесение изменений в границы населенных пунктов муниципального образования
	единиц
	-
	1
	1
	без отклонений

	7
	Внесение изменений в границы территориальных зон муниципального образования
	единиц
	-
	29
	0
	мероприятия перенесены на 2025 год


<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.
