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Отчет о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь – декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Кукина М.Н.
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муниципальной программы 
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(нарастающим итогом) 

(тыс. рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах 
	Оценка выполнения мероприятий программы
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	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
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	Прочие источники
	
	

	1
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	1
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	236 075,5
	0,0
	0,0
	0,0
	226 450,0
	0,0
	
	Эффективность

высокая

	Процессная часть

	1.1
	Благоустройство территорий Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	161 446,1
	0,0
	0,0
	0,0
	160 882,5
	0,0
	-  выполнение работ по благоустройству общественной территории в д. Невский парклесхоз (реконструкция детской площадки, устройство зоны отдыха);

- выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство спортивной площадки в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, возле домов №№ 5,7);
- благоустройство территории в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, от остановки общественного транспорта вдоль Западного проезда, у д.д. 7-9;

- выполнение работ по благоустройству территории в мкрн 2 у д. 49-54 (реконструкция футбольного поля возле дома № 54);

- выполнение работ по благоустройству общественной территории мкрн 2, у д. 28-46;

- выполнение работ по благоустройству территории в мкрн 2, у д. 53-54 (благоустройство зоны отдыха);

- выполнение работ по благоустройству общественной территории в д. Новосаратовка, у д. 224/6 и 236/3 (устройство комбинированной площадки с разбивкой на возрастные группы);
- выполнение работ по устройству детской площадки в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, Западный проезд, у д.14 -д. 15;
- разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2, д. Маслово, д. Большие Пороги, д. Новосаратовка, п. Красная Заря;

- осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ по благоустройству;

- выполнение работ по устройству пешеходных дорожек в мкрн 1 у домов 5-7 и в мкрн 2 у дома 49;

- выполнение работ по обустройству контейнерных площадок.
	Мероприятие выполнено

	1.2
	Организация содержания территории Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	68 779,1
	0,0
	0,0
	0,0
	59 717,2
	0,0
	- содержание и уборка территории Свердловского городского поселения (ручная уборка);

- обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок;
- акарицидная обработка (клещи), гербицидная обработка (борщевик),

дератизация (крысы);

- выполнение работ по сносу зеленых насаждений;

- содержание и уход за зелеными насаждениями, посадка саженцев цветов и деревьев;

- выполнение работ по демонтажу самовольно установленных информационных конструкций и некапитальных строений;
- выполнение работ по демонтажу самовольно установленных информационных конструкций;

- устройство контейнерной площадки в д. Оранжерейка
	Мероприятие выполнено

	1.3
	Ликвидация несанкционированных свалок
	0,0
	0,0
	5 850,3
	0,0
	0,0
	0,0
	5 850,3
	0,0
	- ликвидация несанкционированных свалок;
- разработка проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалок;

- поверка проектно-сметной документации.
	Мероприятие выполнено

	
	ИТОГО:
	236 075,5
	226 450,0
	
	


Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
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	Муниципальная программа «Благоустройство территории Свердловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Благоустройство территорий Свердловского городского поселения
	чел.
	х
	8
	8
	без отклонений

	2
	Организация содержания территории Свердловского городского поселения
	тыс. руб.
	62 384,3
	74 629,4
	65 567,5
	без отклонений
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