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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Разгуляев С.А.
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	1
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	21 950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 678,1
	0,0
	
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1
	Развитие жилищного хозяйства
	0,0
	0,0
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	260,0
	0,0
	Составлены отчеты по обследованию конструктивных элементов МКД (6 ед.)
	мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	2
	Развитие коммунального хозяйства
	0,0
	0,0
	21 690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 418,1
	0,0
	Осуществлено содержание сетей уличного освещения. Получены и выполнены 6 тех. условий на присоединение к эл. сетям. Проведена экспертиза сметной стоимости работ по ремонту участка ГВС. Осуществлено содержание газопроводов
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	мероприятия перенесены в МП по энергоэффективности
	мероприятия перенесены в МП по энергоэффективности

	Процессная часть

	4
	Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Софинансирование не осуществлялось 
	мероприятия не предусмотрены

	
	Всего по муниципальной программе
	21 950,0
	19 678,1
	
	мероприятия выполнены
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	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
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	Факт <2>
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	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Развитие жилищного хозяйства
	тыс. руб.
	0
	260,0
	260,0
	без отклонений

	2
	Развитие коммунального хозяйства
	тыс. руб.
	0
	21 690,0
	21 690,0
	без отклонений

	3
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования
	тыс. руб.
	Х
	0,0
	0,0
	без отклонений

	4
	Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области
	тыс. руб.
	Х
	0,0
	0,0
	без отклонений
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