Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Разгуляев С.А.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 21 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 678,1 | 0,0 |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | Составлены отчеты по обследованию конструктивных элементов МКД (6 ед.) | мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 21 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 418,1 | 0,0 | Осуществлено содержание сетей уличного освещения. Получены и выполнены 6 тех. условий на присоединение к эл. сетям. Проведена экспертиза сметной стоимости работ по ремонту участка ГВС. Осуществлено содержание газопроводов | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятия перенесены в МП по энергоэффективности | мероприятия перенесены в МП по энергоэффективности |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Софинансирование не осуществлялось | мероприятия не предусмотрены |
|  | Всего по муниципальной программе | 21 950,0 |  |  |  | 19 678,1 |  |  |  |  | мероприятия выполнены |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства | тыс. руб. | 0 | 260,0 | 260,0 | без отклонений |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства | тыс. руб. | 0 | 21 690,0 | 21 690,0 | без отклонений |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования | тыс. руб. | Х | 0,0 | 0,0 | без отклонений |
| 4 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | тыс. руб. | Х | 0,0 | 0,0 | без отклонений |