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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Уткин А.О.
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	1
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	154 936,5
	0,0
	0,0
	0,0
	151 843,6
	0,0
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	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1
	Проектирование, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,0
	0,0
	40 784,1
	0,0
	0,0
	0,0
	39 396,3
	0,0
	Выполнены работы по проектированию дорог, ремонт и содержание на территории населенных пунктов
	мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	0,0
	0,0
	10 135,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10 135,3
	0,0
	Установлены дорожные знаки, ИДН, нанесена дорожная разметка в г.п. им. Свердлова, мкр.1
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3
	Развитие парковочного пространства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведен ремонт парковочных мест
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	4
	Закупка уборочной техники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Закуплена уборочная техника 
	мероприятие выполнено

	Процессная часть

	5
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение
	0,0
	0,0
	104 017,1
	0,0
	0,0
	0,0
	102 312,0
	0,0
	Обеспечена деятельность МКУ «ЕСЗ» 
	мероприятия выполнены

	
	ИТОГО:
	154 936,5
	151 843,6
	
	мероприятия выполнены
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	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
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	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Проектирование, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс. руб.
	102 034,2
	80 784,1
	80 784,1
	без отклонений

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	тыс. руб.
	4 175,0
	12 135,2
	12 135,2
	без отклонений

	3
	Развитие парковочного пространства
	тыс. руб.
	Х
	1 000,0
	1 000,0
	без отклонений

	4
	Закупка уборочной техники
	тыс. руб.
	Х
	13 500,0
	13 500,0
	без отклонений

	5
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение
	тыс. руб.
	69 760,0
	122 206,6
	104 017,1
	Экономия
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