Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Уткин А.О.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 154 936,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 843,6 | 0,0 |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 40 784,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 396,3 | 0,0 | Выполнены работы по проектированию дорог, ремонт и содержание на территории населенных пунктов | мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 10 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 135,3 | 0,0 | Установлены дорожные знаки, ИДН, нанесена дорожная разметка в г.п. им. Свердлова, мкр.1 | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие парковочного пространства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведен ремонт парковочных мест | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закупка уборочной техники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закуплена уборочная техника | мероприятие выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 104 017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 312,0 | 0,0 | Обеспечена деятельность МКУ «ЕСЗ» | мероприятия выполнены |
|  | ИТОГО: | 154 936,5 |  |  |  | 151 843,6 |  |  |  |  | мероприятия выполнены |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 102 034,2 | 80 784,1 | 80 784,1 | без отклонений |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 4 175,0 | 12 135,2 | 12 135,2 | без отклонений |
| 3 | Развитие парковочного пространства | тыс. руб. | Х | 1 000,0 | 1 000,0 | без отклонений |
| 4 | Закупка уборочной техники | тыс. руб. | Х | 13 500,0 | 13 500,0 | без отклонений |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение | тыс. руб. | 69 760,0 | 122 206,6 | 104 017,1 | Экономия |