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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
Отчетный период: январь - декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Давлятова Л.М.
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	1
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	0,0
	21,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0
	0,0
	Мероприятия выполнены
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.1
	Установка прибора учета воды на вводе в здание
	0,0
	0,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	0,0
	Установлен прибор учета 
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.2
	Замена электропроводки (по мере необходимости)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]0,0
	0,0
	Мероприятия не запланированы
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.3
	Установка новых и (или) замена старых приборов учета (по мере необходимости)

	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	Произведена замена старых приборов учета
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.4
	Установка датчиков движения
	0,0
	0,0
	12,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	мероприятия перенесены на 2025 год 
	Средняя эффективность  

	
	ИТОГО:
	21,2
	9,0
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о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
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	 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  

	1
	Установка прибора учета воды на вводе в здание
	тыс. руб.
	0
	7,0
	7,0
	без отклонений

	2
	Замена электропроводки (по мере необходимости)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	без отклонений

	3
	Установка новых и (или) замена старых приборов учета (по мере необходимости)

	тыс. руб.
	0
	2,0
	2,0
	без отклонений

	4
	Установка датчиков движения
	тыс. руб.
	0
	12,2
	0
	мероприятия перенесены на 2024 год


[bookmark: P2058]

