Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Давлятова Л.М.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | Мероприятия выполнены | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка прибора учета воды на вводе в здание | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Установлен прибор учета | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена электропроводки (по мере необходимости) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия не запланированы | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка новых и (или) замена старых приборов учета (по мере необходимости) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Произведена замена старых приборов учета | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка датчиков движения | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятия перенесены на 2025 год | Средняя эффективность |
|  | ИТОГО: | 21,2 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета воды на вводе в здание | тыс. руб. | 0 | 7,0 | 7,0 | без отклонений |
| 2 | Замена электропроводки (по мере необходимости) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | без отклонений |
| 3 | Установка новых и (или) замена старых приборов учета (по мере необходимости) | тыс. руб. | 0 | 2,0 | 2,0 | без отклонений |
| 4 | Установка датчиков движения | тыс. руб. | 0 | 12,2 | 0 | мероприятия перенесены на 2024 год |