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Отчет о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области» 
Отчетный период: январь – декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Морозова Е.М., Сенко О.Б.
	№№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование 

муниципальной программы 

на отчетную дату 
(нарастающим итогом) 

(рублей)
	Выполнено на отчетную дату 

(нарастающим итогом) 

(рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах 
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области»
	2 939,8
	84 871,4
	34 951,9
	0,0
	2 939,8
	41 121,4
	25 900,2
	0,0
	
	Эффективность средняя

	Процессная часть

	1.1
	Комплексное благоустройство территорий Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	241,1
	0,0
	0,0
	0,0
	238,5
	0,0
	- оказание услуг по осуществлению строительного надзора и контроля за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству
	Мероприятие выполнено

	1.2
	Переселение граждан из аварийного жилья.
	0,0
	0,0
	22 656,5
	0,0
	0,0
	0,0
	14 052,8
	0,0
	Оплата дополнительных метров 8 жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	Проектная часть

	1.3
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство территории между домами 38-40, 1 микрорайон, г.п.им. Свердлова
	2 939,8
	6 711,6
	11 271,8
	0,0
	2 939,8
	6 711,6
	11 271,7
	0,0
	Благоустройство территории между домами 38-40, 1 микрорайон, г.п.им. Свердлова.
	Мероприятие выполнено

	1.4
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	0,0
	78 159,8(
	782,5
	0,0
	0,0
	34 409,9
	337,2
	0,0
	Приобретено 8 жилых помещений общей площадью 302,9 кв. м для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	
	ИТОГО:
	122 763,1
	69 961,4
	
	


(Осуществлен возврат денежных средств в размере 43 749,9 тыс. руб. в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов № 56746 от 23.12.2024.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области»

	1
	Комплексное благоустройство территории Свердловского городского поселения
	ед.
	х
	1
	1
	без отклонений

	2
	Переселение граждан из аварийного жилья
	чел.
	х
	36
	20
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	3
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.
	х
	565,39
	243,64
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	4
	Благоустройство территории между домами 38-40, 1 микрорайон, г.п.им. Свердлова
	ед.
	х
	1
	1
	без отклонений
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