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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское     городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: Разгуляев С.А.
	
N
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей)
	Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
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	1
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское     городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	7,0
	202 871,6
	0,0
	0,0
	7,0
	198 248,8
	0,0
	
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.1
	Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Свердловское городское поселение»
	0,0
	0,0
	2 779,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 779,5
	0,0
	Проведено обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, установлены дополнительные камер видеонаблюдения 
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.2
	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0,0
	0,0
	3 126,4
	0,0
	0,0
	0,0
	3 108,4
	0,0
	Закуплены стенды по гражданской обороне, проведено обследование противорадиационных укрытий, создана муниципальная система оповещения
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	0,0
	0,0
	47,4
	0,0
	0,0
	0,0
	47,4
	0,0
	Проведено обслуживание АПС и СОУЭ здания администрации
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.4
	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Процессная часть

	1.5
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	0,0
	7,0
	912,5
	0,0
	0,0
	7,0
	912,5
	0,0
	Обеспечены правопорядок и безопасность при проведении праздничных мероприятий, проведена эвакуация бесхозяйного транспорта
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.6
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,0
	0,0
	102 034,2
	0,0
	0,0
	0,0
	100 778,7
	0,0
	Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	мероприятия выполнены

	Проектная часть

	1.7
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта: «Дорожная сеть»
	0,0
	0,0
	1 194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	595,0
	0,0
	Выполнены гидрометеорологический и геодезический отчеты для проектирования ул. Ольховая
	мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	1.8
	Повышение безопасности дорожного движения
	0,0
	0,0
	4 175,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 175,0
	0,0
	Разработаны КСОДД, ПОДДы и паспорта автомобильных дорог
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.9
	Развитие и совершенствование землеустройства, землепользования и управления муниципальным имуществом
	0,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 239,1
	0,0
	Составление схем и межевых планов, аэрофотосъемки и топосъемки территории поселения
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.10
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования»
	0,0
	0,0
	69 760,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67 770,8
	0,0
	Обеспечение деятельности МКУ «УОДМО» 
	мероприятие выполнено

	Процессная часть

	1.11
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение
	0,0
	0,0
	3 842,3
	0,0
	0,0
	0,0
	3 842,3
	0,0
	Обеспечение деятельности МКУ «ЕСЗ» 
	мероприятие выполнено

	
	Всего по муниципальной программе
	0,0
	7,0
	202 871,6
	0,0
	0,0
	7,0
	198 248,8
	0,0
	
	мероприятия выполнены
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[bookmark: P2004]Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское     городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Свердловское городское поселение»
	ед.
	2
	20
	20
	без отклонений

	2
	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	ед.
	2
	8
	8
	без отклонений

	3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	ед.
	2
	12
	12
	без отклонений

	4
	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	ед.
	1
	2
	0
	мероприятия перенесены на 2024 год

	5
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	ед.
	1
	8
	8
	без отклонений

	6
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	кв. м
	18 388
	100 000
	100 000
	без отклонений

	7
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта: «Дорожная сеть»
	ед.
	0
	2
	2
	без отклонений

	8
	Повышение безопасности дорожного движения
	ед.
	123
	90
	90
	без отклонений

	9
	Развитие и совершенствование землеустройства, землепользования и управления муниципальным имуществом
	ед.
	8
	5
	5
	без отклонений

	10
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования»
	тыс. руб.
	71 702,7
	69 760,0
	67 770,8
	[bookmark: _GoBack]мероприятия перенесены на 2024 год

	11
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение
	тыс. руб.
	6 873,9
	3 842,3
	3 842,3
	без отклонений
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