Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское     городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Разгуляев С.А.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 7,0 | 202 871,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 198 248,8 | 0,0 |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Свердловское городское поселение» | 0,0 | 0,0 | 2 779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 779,5 | 0,0 | Проведено обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, установлены дополнительные камер видеонаблюдения | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 3 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 108,4 | 0,0 | Закуплены стенды по гражданской обороне, проведено обследование противорадиационных укрытий, создана муниципальная система оповещения | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | Проведено обслуживание АПС и СОУЭ здания администрации | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,0 | 7,0 | 912,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 912,5 | 0,0 | Обеспечены правопорядок и безопасность при проведении праздничных мероприятий, проведена эвакуация бесхозяйного транспорта | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 102 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 778,7 | 0,0 | Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | мероприятия выполнены |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта: «Дорожная сеть» | 0,0 | 0,0 | 1 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | Выполнены гидрометеорологический и геодезический отчеты для проектирования ул. Ольховая | мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 4 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 175,0 | 0,0 | Разработаны КСОДД, ПОДДы и паспорта автомобильных дорог | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Развитие и совершенствование землеустройства, землепользования и управления муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 239,1 | 0,0 | Составление схем и межевых планов, аэрофотосъемки и топосъемки территории поселения | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | 0,0 | 0,0 | 69 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 770,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности МКУ «УОДМО» | мероприятие выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 3 842,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 842,3 | 0,0 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕСЗ» | мероприятие выполнено |
|  | Всего по муниципальной программе | 0,0 | 7,0 | 202 871,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 198 248,8 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Свердловское городское поселение» | ед. | 2 | 20 | 20 | без отклонений |
| 2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 8 | 8 | без отклонений |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ед. | 2 | 12 | 12 | без отклонений |
| 4 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | ед. | 1 | 2 | 0 | мероприятия перенесены на 2024 год |
| 5 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | ед. | 1 | 8 | 8 | без отклонений |
| 6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 18 388 | 100 000 | 100 000 | без отклонений |
| 7 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта: «Дорожная сеть» | ед. | 0 | 2 | 2 | без отклонений |
| 8 | Повышение безопасности дорожного движения | ед. | 123 | 90 | 90 | без отклонений |
| 9 | Развитие и совершенствование землеустройства, землепользования и управления муниципальным имуществом | ед. | 8 | 5 | 5 | без отклонений |
| 10 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | тыс. руб. | 71 702,7 | 69 760,0 | 67 770,8 | мероприятия перенесены на 2024 год |
| 11 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение | тыс. руб. | 6 873,9 | 3 842,3 | 3 842,3 | без отклонений |