2

Отчет о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Совершенствование городской среды на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь – декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: Морозова Е.М.
	№№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование 

муниципальной программы 

на отчетную дату (нарастающим итогом) 

(рублей)
	Выполнено на отчетную дату 

(нарастающим итогом) 

(рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах 
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа «Совершенствование городской среды на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	0,0
	1 314,2
	217 620,5
	0,0
	0,0
	1 314,2
	200 580,1
	0,0
	
	Средняя эффективность

	Процессная часть

	1.1
	Снос расселенных многоквартирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности
	0,0
	0,0
	1 998,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 998,6
	0,0
	- снос расселённых многоквартирных домов по адресу: ул. Ермаковская, д. 20 и п. Красная Заря д. 4
	Мероприятие выполнено

	1.2
	Содержание и ремонт жилого фонда
	0,0
	0,0
	5 591,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2 974,3
	0,0
	- оплата взносов в Фонда капремонта за квартиры в муниципальной собственности; 

- ремонт муниципальных квартир;
- оплата за коммунальные услуги незаселенного жилого фонда.
	Мероприятие не выполнено

	1.3
	Развитие коммунальной инфраструктуры МО "Свердловское городское поселение
	0,0
	1 314,2
	14 639,2
	0,0
	0,0
	1 314,2
	12 944,7
	0,0
	- дизель-генератор на КНС-1(с областной субсидией);
- работы по разработке инженерной документации в сфере ЖКХ;
- приобретение оборудования: насос химический центробежный, котел водогрейный;

- услуги по техническому обслуживанию наружного(ых) газопровода(ов), оборудования и сооружений на газопроводе(ах). Наружный распределительный газопровод, расположенного(ых) по адресу: 188683, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп имени Свердлова, ул. Овцинская, ул. Овцинская с 1-й по 11-ю линию, ул. Ермаковская, ул. Петрозаводская.
	Мероприятие не выполнено

	1.4
	Содержание и ремонт сетей уличного освещения 
	0,0
	0,0
	24 875,6
	0,0
	0,0
	0,0
	23 375,6
	0,0
	- содержание и ремонт сетей уличного освещения, замена светильников.
	Мероприятие не выполнено

	1.5
	Благоустройство дворовых территорий МО «Свердловское городское поселение
	0,0
	0,0
	11 714,4
	0,0
	0,0
	0,0
	11 714,4
	0,0
	- обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок;
- ремонт парковок. 
	Мероприятие выполнено

	1.6
	Формирование комфортной городской среды
	0,0
	0,0
	103 596,3
	0,0
	0,0
	0,0
	102 099,9
	0,0
	 - устройство площадки для выгула и дрессировки собак в г.п. им. Свердлова, мкрн 1;

- реконструкция детских площадок в г.п.им. Свердлова, мкрн 1, д. 5-38а; д. 1; д. 2-2а-4; д. 16-17-31 и мкрн 2, д. 23-45-46; д. 54; д. 55;

- устройство скей-площадки в г.п.им. Свердлова, мкрн 1;

- благоустройство общественной территории в г.п.им. Свердлова, мкрн 1 территория у д. 39 – 1а – 33а
	Мероприятие выполнено

	1.7
	Организация содержания территории МО «Свердловское городское поселение
	0,0
	0,0
	55 204,6
	0,0
	0,0
	0,0
	45 472,5
	0,0
	- уборка территории Свердловского городского поселения вручную;
- вырубка сухих и аварийных деревьев;

- акарицидная обработка (клещи), гербицидная обработка (борщевик), дератизация (крысы);

- уборка несанкционированных свалок.
	Мероприятие не выполнено


Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Совершенствование городской среды на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	чел.
	х
	1
	1
	без отклонений

	2
	Снос расселенных многоквартирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности
	ед.
	1
	2
	2
	без отклонений

	3
	Содержание и ремонт жилого фонда 
	тыс. руб.
	13 708,7
	5 591,8
	2 974,3
	мероприятия перенесены на 2024 год

	4
	Развитие коммунальной инфраструктуры Свердловского городского поселения
	тыс. руб.
	1 750,0
	15 953,4
	14 258,9
	мероприятия перенесены на 2024 год

	5
	Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	тыс. руб.
	28 851,1
	24 875,6
	23 375,6
	мероприятия перенесены на 2024 год

	6
	Благоустройство дворовых территорий Свердловского городского поселения
	ед.
	0
	2
	2
	без отклонений

	7
	Формирование комфортной городской среды
	тыс. руб.
	0,0
	103 596,3
	102 099,9
	мероприятия перенесены на 2024 год

	8
	Организация содержания территории Свердловского городского поселения
	тыс. руб.
	78 172,0
	55 204,6
	45 472,5
	мероприятия перенесены на 2024 год
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