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Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2024 г.



                                             
   № 464/01-03
г.п. им. Свердлова
О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь Уставом Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Свердловское городское поселение), в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Свердловского городского поселения  к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. и обеспечения устойчивого их функционирования в отопительный период администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) постановляет:
1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловского городского поселения, к отопительному сезону 2024-2025гг. в соответствии с показателями статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 (далее - форма № 1-ЖКХ (зима)), с учетом итогов отопительного сезона 2023-2024гг., уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения.
2. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг.
3. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации:

1) предоставить в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025гг.;
2) предоставлять в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области ежемесячно в период с 01.06.2023 по 01.11.2023, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, статистический отчет по форме № 1ЖКХ-зима (срочная);
3) предоставлять в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы, расположенных на территории Свердловское городское поселение, уделив особое внимание аварийным ситуациям в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, срок ликвидации которых превысил 24 часа;
4) организовывать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать не позднее 15.09.2024;  
5) организовать с 15.09.2024 и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20.09.2024, 25.09.2024 и 01.10.2024 направить в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области по формам согласно приложениям 8 и 9 к Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 (далее - Правила); 
6) организовать оформление актов проверок и паспортов готовности к отопительному сезону предприятий топливно-энергетического комплекса не позднее 01.09.2024, а организаций жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов и объектов социальной сферы - не позднее 15.09.2024;

7) представить в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области акты проверок и паспорта готовности к отопительному сезону в целях подготовки сводной информации, в установленные сроки;

8) организовать поверку укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
9) уточнить до 01.08.2024 порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;
10) уточнить до 01.08.2024 расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;
11) организовать до 15.09.2024 пробное включение резервных источников электроснабжения на социально-значимых объектах;

12) уточнить до 15.08.2024 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;

13) организовать в третьем квартале 2024 года проверку готовности аварийных бригад и проведение тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
14) не позднее 20.09.2024 направить в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании пунктов 9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103; адресные списки жилых зданий, готовность которых к отопительному сезону по состоянию на 15.09.2023 документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.
6. Назначить ответственным за подготовку статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Разгуляева С.А. 
7. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг. обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии.
8. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловского городского поселения:

1) предоставить в администрацию на согласование графики проведения планового ремонта источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также проведения испытаний тепловых сетей, а после согласования – довести их до сведения заинтересованных организаций;

2) произвести приемку систем теплопотребления после выполнения работ и оформить двухсторонний акт по форме согласно приложению 7 к Правилам;
3) разработать и согласовать с организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд, и абонентами до 25.08.2024 графики опробования систем теплоснабжения в работе (пробное протапливание);

4) представить до 01.09.2024 согласованные графики опробования систем теплоснабжения на утверждение в администрацию. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20.09.2024, 25.09.2024 и 01.10.2024 направить в администрацию;
5) составить совместно с организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд, и абонентами, двухсторонние акты по окончании пробного протапливания с указанием адресов зданий, прошедших пробное протапливание, и составлением перечня выявленных недостатков и представить их в администрацию;

6) разработать и согласовать с администрацией графики подключения систем теплоснабжения и направить организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилищный фонд, и абонентами до 01.09.2024;

7) представить в администрацию графики режимов работы источников теплоснабжения для контроля за режимами горячего водоснабжения в межотопительный период.
9. Ресурсоснабжающим организациям представить в Комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг. акты, подписанные представителями организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд и представителями абонентов:
- промывки и гидравлических испытаний вводов теплосетей в системы теплопотребления зданий (в границах эксплуатационной ответственности);

- готовности и проверки работоспособности запорной арматуры в придомовых теплофикационных камерах (колодцах);

- работоспособности и очистки перепускных придомовых колодцев системы водоотведения.
10. Организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилищный фонд, и абонентам представить в администрацию согласованные с ресурсоснабжающими организациями графики предъявления индивидуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем на готовность к отопительному сезону.
11. Строительным организациям, осуществляющим деятельность на территории Свердловского городского поселения, обеспечить подготовку к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, насосных станций, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых в эксплуатацию организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд и теплоснабжающими организациями, выполнить необходимые присоединения к действующим инженерным коммуникациям до 01.09.2024.
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов завершить до 01.11.2024.

13. Работы по ремонту и профилактике электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения, завершить к 25.08.2024.
14. Работы на вводах в здания и внутренних домовых системах, необходимых для обеспечения теплоснабжения потребителей, завершить до 15.09.2024.

15. Для обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в период прохождения зимнего максимума энергетических нагрузок к 01.11.2024 закончить ремонт оборудования, устранить замечания и дефекты, выявленные в начальный период отопительного сезона, выполнить регулировку тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу оборудования на резервном топливе.
16. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
17. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации






            В.И. Тулаев
Приложение № 1
к постановлению администрации 
«24» мая 2024 № 464/01-03
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг.
1. Общие положения


1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025гг. (далее - Комиссия)  является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации Свердловского городского поселения и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд, ресурсоснабжающих организаций, организаций топливно-энергетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловского городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда в зимних условиях.


1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми актами Свердловского городского поселения, настоящим Положением.

2. Основные задачи


2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений.

2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.


2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.


2.4 Определение готовности к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций не позднее 01.09.2024.


2.5. Осуществление контроля над ходом подготовки и проведения отопительного сезона на территории Свердловского городского поселения.  


2.6. Проведение анализа и оценки хода работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду и их финансового обеспечения.


2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупреждению причин, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального хозяйства и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.


2.8. Осуществление контроля над созданием нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов организациями, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд, ресурсоснабжающими организациями.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:


3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд, ресурсоснабжающих организаций, абонентов, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловского городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.


3.2.  Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд, ресурсоснабжающих организаций, абонентов, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловского городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать к ним соответствующие решения. 

3.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, администрации муниципального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3.4. Осуществлять контроль над ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях, созданием нормативных запасов топлива.
4. Обязанности Комиссии
Комиссия обязана:


4.1. Выполнять задачи, предусмотренные настоящим Положением.


4.2.
Предоставлять необходимую информацию о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях органам, уполномоченным на осуществление контроля за подготовкой к отопительному сезону на территории Ленинградской области.


4.3.
Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь организациям, обслуживающим и эксплуатирующим жилой фонд, ресурсоснабжающим организациям, абонентам, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловского городского поселения, по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

5. Ответственность Комиссии

5.1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения возложенных на нее задач при осуществлении работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

6. Организация деятельности комиссии

6.1.
Решения Комиссии носят обязательный характер и оформляются протоколом.


6.2.
Деятельность Комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.


6.3.
Комиссия правомочна принимать решение при участии более половины членов Комиссии.

6.4.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.


6.5.
Заседания Комиссии проводятся по следующему графику: 10.07.2024, 28.08.2024, 11.09.2024. 
Приложение № 2
к постановлению администрации 

«24» мая 2024 № 464/01-03
Состав 
комиссии по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в осенне-зимний период 2024-2025 гг. 
на территории Свердловского городского поселения
Председатель комиссии
	Плавский Александр Антонович
	-
	Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
Свердловского городского поселения


	Заместитель председателя комиссии


	Чижов 

Алексей Николаевич
	-
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Свердловского городского поселения


	Члены комиссии


	Лашманов Евгений Александрович
	-
	Начальник отдела ГО и ЧС, ВУС администрации

Свердловского городского поселения



	Давлятова
Лидия Маликовна


	-
	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Свердловского городского поселения


	Зайцева Марина Александровна

	-
	Директор МУКП «Свердловские коммунальные системы»


	Кучияш  
Александр Степанович 
Жарков                                                              

Андрей Олегович

Голованов

Евгений Васильевич            

Мачин Андрей Александрович

	-

  -

  -      

   - 
	Главный инженер МУКП «Свердловские коммунальные системы» (по согласованию)
Начальник участка ТТЭ МУКП «Свердловские коммунальные системы»
(по согласованию)

Инженер КИПиА МУКП «Свердловские коммунальные системы» (по согласованию)

Главный инженер ООО «МК «Свердлова» (по согласованию) 



	Кожин  

Алексей Игоревич
	-
	Заместитель генерального директора 

АО «ЛОТЭК» (по согласованию)



	Мозговой  

Владимир Александрович
	-
	Генеральный директор ООО «РТК» (по согласованию) 
 

	Стрелкова  
Светлана Николаевна
	-
	Директор ЗУ ООО «ЖКК» (по согласованию)

 

	Морковин Борис Михайлович

	-
	Главный инженер ООО «ЖКК» (по согласованию)



	Соболев 
Сергей Анатольевич


	-
	Заместитель директора ЗУ ООО «ЖКК»

(по согласованию)



	Мусатова 
Тамара Максимовна

	-
	Генеральный директор ООО «УК «МИДА» 

(по согласованию)



	Жук Альбина 
Николаевна

	-
	Генеральный директор ООО «УК «Технология комфорта» (по согласованию)



	Волков  
Алексей Владимирович
Крылов Денис Юрьевич                
Новожилова Анастасия Васильевна

Счастливцева Анастасия

Викторовна


	-
  -

  -     

  -      
	Генеральный директор ООО «УК «Невские просторы» (по согласованию)
Главный инженер ООО «УК «Невские просторы» (по согласованию)
Генеральный директор ООО «УК «Город Первых» (по согласованию)
Управляющий ООО «УК «Город Первых» 

(по согласованию)



	Медведева 
Татьяна Викторовна

	-
	Директор МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

(по согласованию)



	Михайлова Ирина

Анатольевна

	-
	Директор МКУ «КДЦ «НЕВА»

	Перемибеда 
Алексей Валерьевич

	-
	Начальник 97 Отделения полиции
(по согласованию)



	Нагорнов 
Сергей Александрович

	-
	Начальник 102 Пожарной части
(по согласованию)



	Солодовникова 
Ирина Валерьевна

	-
	Заведующая ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Краснозвездинская поликлиника

(по согласованию)



	Фефелов 
Максим Николаевич

	-
	Директор МП «ВПЭС» (по согласованию)



	Полозов 
Александр Андреевич
Кулешов Никита Евгеньевич 


	-
  -     

   
	Начальник Всеволожского РЭС Филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» (по согласованию)
Главный инженер АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

(по согласованию)


	Секретарь комиссии

	Разгуляев 

Сергей Александрович


	  -
	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Свердловского городского поселения




Представители остальных организаций по официальному обращению.
