Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2025 г.                                                                                   № 243/01-03

г.п. им. Свердлова

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2025 года на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 «68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «0б общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2025 года на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация Свердловского городского поселения (далее - администрация) постановляет:

- Утвердить план мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год, согласно приложению.

- Муниципальному унитарному казенному предприятию «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МУКП «СКС») принять необходимые и достаточные меры для недопущения загрязнения источников водоснабжения населения.

- Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации организовать взаимодействие с Всеволожским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области, по вопросу безопасного пропуска паводковых вод на территории Свердловского городского поселения в 2025 году.

- Признать утратившим силу постановление администрации от 11.03.2024 №192/01-03 «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2024 года на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

- Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский берег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации	     В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от «24» марта 2025 г. № 243/01-03

ПЛАН

мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений

на территории Свердловского городского поселения

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Привлекаемые силы и средства (организация, техника, люди) | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание КЧС ОПБ Свердловского городского поселения (далее - КЧС и ОПБ) | г. п. им Свердлова, мкр-н №2, д. 5Б | Март 2025 | Члены КЧС и ОПБ | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 2 | Проведение обследования объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства | территория поселения | Март-апрель 2025 года | МУКП «СКС», отдел ЖКХ, представители УК | Отдел ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 3 | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения источников питьевой воды в период весеннего половодья 2025 года | территория поселения | Март-апрель 2025 года | МУКП «СКС», территориальный отдел Роспотребнадзора во Всеволожском районе | МУКП «СКС» |
| 4 | Проверка готовности мест временного размещения населения | г. п. им Свердлова, мкр-н №1, д. 18 | До 20 марта 2025 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС, МКУ «КДЦ «НЕВА» | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС, МКУ «КДЦ «НЕВА» |
| 5 | Организация мониторинга территории Свердловского городского поселения в паводкоопасный период | территория поселения | В период прохождения паводка | МКУ «УОДМО», Всеволожское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 6 | Организация очистки территории, дорог от снега, льда, мусора | территория поселения | В период прохождения паводка | МКУ «УОДМО», УК | МКУ «УОДМО», УК |
| 7 | Организация работы по разъяснению правил поведения населения в период весеннего половодья и ледохода | территория поселения | До наступления паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 8 | Проведение проверки организации сбора членов КЧС и ОПБ в случае возникновения ЧС | г. п. им Свердлова, мкр-н №2, д. 5Б | До наступления паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 9 | Организация подвоза питьевой воды (в случае необходимости) | территория поселения | В период паводка | МУКП «СКС» | МУКП «СКС» |