Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» ноября 2024 г.                                                                             № 1046/01-03

г.п. им. Свердлова

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2023 № 945/01-03 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует с 01.01.2025.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации                                                                              В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от 15 ноября 2024 № 1046/01-03

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Свердловского городского поселения Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; - Отдел ЖКХ администрации Свердловского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | - Отдел ЖКХ администрации Свердловского городского поселения; - МУКП «Свердловские коммунальные системы» - МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества среды проживания граждан на территории Свердловского городского поселения; - улучшение технического состояния объектов жилищного фонда; - снижение темпов роста аварийного жилья; - развитие коммунальной инфраструктуры Свердловского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - подготовка документации для формирования региональной программы краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловского городского поселения; - проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; - реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры; - подготовка к очередному отопительному периоду; - участие в программах регионального уровня с использованием субсидий; - поддержка деятельности муниципальных предприятий на территории Свердловского городского поселения |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - изменение на более ранние сроков капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов Свердловского городского поселения и снижение физического износа многоквартирных домов; - строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; - увеличение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения; - подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства к работе в очередном отопительном периоде; - стабильная работа муниципальных предприятий на территории Свердловского городского поселения |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 115 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 31 650,0 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 31 650,0 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 41 800,0 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 41 800,0 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 41 800,0 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 41 800,0 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу р. Нева.

Административный центр – городской поселок им. Свердлова.

Общая площадь Свердловского городского поселения составляет 
11 547 га.

Свердловского городского поселения граничит:

- с Заневским городским поселением от точки пересечения автотрассы Кола (М-18) границы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
на северо-восток по автотрассе Кола (М-18), поворачивает в восточном направлении до пересечения с рекой Черная;

- с Колтушским городским поселением далее на юго-восток по реке Черная до северо-западной границы садоводческого массива «Карьер Мяглово», поворачивает на юго-запад, огибает массив по северной, западной 
и южной границам, выходит на подъездную дорогу в садоводческий массив; далее по этой дороге на восток – пересекая автодороги «Карьер Мяглово» – поселок имени Свердлова и «Карьер Мяглово» – Островки, а также проходя вдоль южной границы местечка «Карьер Мяглово» – до его восточной черты; далее на юго-восток вдоль автодороги «Карьер Мяглово» – Островки до юго-западной границы садоводческого массива «Северная Самарка», поворачивает на северо-восток и огибает массив по северной, восточной и южной границам; выходит на подъездную лесную дорогу и далее по этой дороге на юго-запад 
до пересечения с автодорогой «Карьер Мяглово» – Островки; по этой автодороге на восток – пересекая реку Черная – до железнодорожного моста (Кузьминский мост) через реку Нева;

- с Кировским районом далее по границе Всеволожского района (вниз 
по течению реки Нева) до границ с Санкт-Петербургом;

- с Санкт-Петербургом по границе Всеволожского района на север 
до исходной точки.

В состав Свердловского городского поселения входят населенные пункты:

городской поселок им. Свердлова;

деревня Новосаратовка;

поселок Рабочий;

поселок Красная Заря;

деревня Невский Парклесхоз;

деревня Большие Пороги;

деревня Оранжерейка;

деревня Кузьминка;

деревня Маслово;

деревня Островки.

Численность населения, проживающего на территории 
Свердловского городского поселения, составляет 14 392 человека.

На территории населенных пунктов Свердловского городского поселения расположено 81 многоквартирный дом, в т.ч. аварийные – 16.  Находятся в управлении управляющих компаний – 78, ТСЖ – 2, 
в непосредственном управлении – 1. Годы постройки от 1900 года 
до 2023 года. Классы энергоэффективности B – C.

Основная проблема в жилищной сфере – это высокий износ жилищного фонда. Многие многоквартирные жилые дома нуждаются в проведении капитального ремонта. 21 процент домов Свердловского городского поселения относится к аварийным и ветхим домам, требующим сноса или реконструкции и соответственно расселения граждан.

На территории Свердловского городского поселения размещены муниципальные объекты электрохозяйства – 4 ед., газоснабжения – 2 ед. 
и объекты ВКХ:

- сети водоснабжения – 50 519,0 м;

- сети водоотведения – 32 250,0 м;

- сети теплоснабжения – 9 651,0 м;

- здания и сооружения – 14 ед.

Объекты ВКХ находятся в оперативном управлении МУКП «Свердловские коммунальные системы», состояние – в среднем, удовлетворительное.

Таким образом, недостаточный уровень развития жилищно-коммунального хозяйства создает проблемы в жилищной сфере и в развитии промышленного потенциала Свердловского городского поселения 
и требует программного решения данных проблем.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание комфортной среды 
для жизнедеятельности человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности и обеспечивает высокое качество жизни в целом, в т.ч.:

- повышение качества среды проживания граждан на территории 
Свердловского городского поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры Свердловского городского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение жилищных условий населения;

- обеспечение капитального ремонта жилищного фонда, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Свердловского городского поселения;

- улучшение технического состояния объектов жилищного фонда;

- снижение темпов роста аварийного жилья.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- изменение на более ранние сроков капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов Свердловского городского поселения и снижение физического износа многоквартирных домов;

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения;

- улучшение показателей энергетической эффективности 
Свердловского городского поселения;

- подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства к работе в очередном отопительном периоде;

- стабильная работа муниципальных предприятий на территории 
Свердловского городского поселения.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

3. Структурные элементы муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- подготовка документации для формирования региональной программы краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловского городского поселения;

- текущие расходы в сфере жилищного хозяйства (экспертиза, обследования жилья и прочие);

- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

- подготовка к очередному отопительному периоду;

- участие в программах регионального уровня с использованием субсидий;

- поддержка деятельности муниципальных предприятий на территории Свердловского городского поселения.

4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены 
в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы представлены в приложении №2 
к муниципальной программе.

План реализации программы представлен в приложении №3 
к муниципальной программе.

Сводный детальный план реализации программы представлен 
в приложении №4 к муниципальной программе.

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов программы представлен в приложении №5 к муниципальной программе.

_____________

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях

| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства | Плановое значение | тыс. руб. | 600,0 | 50,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства | Плановое значение | тыс. руб. | 68 665,0 | 30 800,0 | 41 500,0 | 41 500,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |
| 3 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |  |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |  |
| 3 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник, соучастник | Годы реализации | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО |  | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ "УОДМО" | 2025 | 31 650,0 | 0,0 | 0,0 |  | 31 650,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 41 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 800,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 41 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 800,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 115 250,0 | 0,0 | 0,0 |  | 115 250,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства | Отдел ЖКХ | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  | 650,0 | 0,0 |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ "УОДМО" | 2025 | 30 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30 800,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 41 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 41 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 500,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 113 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 113 800,0 | 0,0 |
| 3 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области | Отдел ЖКХ | 2025 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 800,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | 800,0 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на территории Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| №№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ "УОДМО" | Х | 2025 | 2027 | 115 250,0 | 31 650,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ "УОДМО" |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства |  |  | 2025 | 2027 | 650,0 | 50,0 |  |  |
| 1.1 | Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных жилых домов | Отдел ЖКХ | Технические заключения по обследованию инженерных сетей многоквартирных домов, схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, технические условия на присоединение к инженерным сетям | 2025 | 2027 | 650,0 | 50,0 | Отдел ЖКХ |  |
| 2 | Развитие коммунального хозяйства |  |  | 2025 | 2027 | 113 800,0 | 30 800,0 |  |  |
| 2.1 | Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения | Отдел ЖКХ МКУ "УОДМО" | Содержание, ремонт и устройство линий наружного уличного освещения, установка узлов учета, оплата поставки электрической энергии | 2025 | 2027 | 55 200,0 | 15 200,0 | Отдел ЖКХ МКУ "УОДМО" |  |
| 2.2 | Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" | Софинансирование мероприятий МУКП "СКС" по ремонту и замене оборудования, оплате за потребленные ресурсы, закупке оборудования и коммунальной технике | 2025 | 2027 | 3 900,0 | 3 900,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" |  |
| 2.3 | Приобретение оборудования и специализированной техники | Отдел ЖКХ | Оборудование и специализированная техника для муниципальных нужд | 2025 | 2027 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" |  |
| 2.4 | Актуализация и разработка схем и программ, мероприятия по технологическим присоединениям, осуществление технического контроля и надзора, техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства и прочие расходы | Отдел ЖКХ | Технические заключения по обследованию инженерных сетей, схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, технические условия на присоединение к инженерным сетям, обслуживание и обследование объектов электро- и газоснабжения | 2025 | 2027 | 3 900,0 | 900,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ "УОДМО" |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации | Отдел ЖКХ | Технические заключения по обследованию инженерных сетей, схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, технические условия на присоединение к инженерным сетям, обслуживание и обследование объектов электро- и газоснабжения | 2025 | 2027 | 50 800,0 | 10 800,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ |  |
| 3 | Софинансирование при получении субсидий из бюджета Ленинградской области |  |  | 2025 | 2027 | 800,0 | 800,0 |  |  |
| 3.1 | Ремонт участка трубопровода ГВС от ТК1 до ТК3 п.им. Свердлова 1-й мкрн от дома 45 до дома 38, Всеволожский район Ленинградской области | Отдел ЖКХ | Ремонт участка трубопровода ГВС в г.п. им. Свердлова | 2025 | 2027 | 800,0 | 800,0 | Отдел ЖКХ МУКП "СКС" МКУ |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | 2025 | 2027 | 195 350,2 | 48 046,2 | Х |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: - повышение качества среды проживания граждан на территории Свердловского городского поселения; - улучшение технического состояния объектов жилищного фонда; - снижение темпов роста аварийного жилья; - развитие коммунальной инфраструктуры Свердловского городского поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка документации для формирования региональной программы краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловского городского поселения | Изменение на более ранние сроков капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов Свердловского городского поселения и снижение физического износа многоквартирных домов | Обследование технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций многоквартирных домов | Показатель равен сумме реализованных мероприятий |
| Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры; Подготовка к очередному отопительному периоду; Поддержка деятельности муниципальных предприятий на территории Свердловского городского поселения | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; Увеличение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения; Подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства к работе в очередном отопительном периоде; Стабильная работа муниципальных предприятий на территории Свердловского городского поселения | Содержание, ремонт, модернизация и устройство сетей уличного освещения; Субсидии государственным муниципальным унитарным казенным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; Приобретение оборудования и специализированной техники; Технические заключения по обследованию инженерных сетей, схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, технические условия на присоединение к инженерным сетям, обслуживание и обследование объектов электро- и газоснабжения | Показатель равен сумме реализованных мероприятий |
| Участие в программах регионального уровня с использованием субсидий; | Проведение мероприятий в отношении объектов коммунального хозяйства с использованием субсидии | Мероприятия в отношении объектов коммунального хозяйства | Показатель равен сумме реализованных мероприятий |