Сроки проведения независимой экспертизы 

проекта нормативного правового акта администрации
7 дней, 

с 13.01.2025 по 19.01.2025 включительно 

замечания по проекту направлять по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru
ПРОЕКТ
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Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__» _____ 2025 г.                                                                                   № _______
г.п. им. Свердлова

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда            на территории        Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановление Правительства Ленинградской области от 14.07.2023 № 497 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2023 № 945/01-03  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области                     в 2019-2025 годах» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31.12.2025.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам                                    и организационной работе Ю.Ф. Рейхерт.
Главы администрации                                                                             В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

 от _________ 2025 № __________
Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	- Отдел по жилищным вопросам администрации Свердловского городского поселения

	Участники муниципальной программы
	- Отдел по жилищным вопросам администрации Свердловского городского поселения;

- Отдел муниципального заказа администрации Свердловского городского поселения

	Цель муниципальной программы
	1. Повышение качества среды проживания граждан на территории Свердловского городского поселения;

2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, снижение доли аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселения

	Задачи муниципальной программы
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Свердловского городского поселения в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»



	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- Сокращение количества граждан, проживающих в аварийных домах на территории Свердловского городского поселения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения


	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования 
	Общий объем финансирования Программы на 2025-2027 годы в ценах соответствующих лет составит 54 415,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета Свердловского городского поселения (местный бюджет):

всего: 10 665,6 тыс. руб.

2025 г. – 10 665,6 тыс. руб.;

2026 г. – 0,0 тыс. руб.;

2027 г. – 0,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета ЛО:

всего: 43 749,9 тыс. руб.

2025 г. – 43 749,9 тыс. руб.;

2026 г. – 0,0 тыс. руб.;
2027 г. – 0,0 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета ЛО:

всего: 0,0 тыс. руб.

2025 г. – 0,0 тыс. руб.;

2026 г. – 0,0 тыс. руб.;

2027 г. – 0,0 тыс. руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования
	Налоговые расходы не предусмотрены.


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу р. Нева.

Административный центр – городской поселок им. Свердлова

Общая площадь Свердловского городского поселения составляет
11 547 га.

Свердловское городское поселение граничит:

- с Заневским городским поселением от точки пересечения автотрассы Кола (М-18) границы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
на северо-восток по автотрассе Кола (М-18), поворачивает в восточном направлении до пересечения с рекой Черная;

- с Колтушским сельским поселением далее на юго-восток по реке Черная до северо-западной границы садоводческого массива «Карьер Мяглово», поворачивает на юго-запад, огибает массив по северной, западной  и южной границам, выходит на подъездную дорогу в садоводческий массив; далее по этой дороге на восток – пересекая автодороги Карьер-Мяглово – поселок имени Свердлова и Карьер-Мяглово-Островки, а также проходя вдоль южной границы местечка Карьер-Мяглово – до его восточной черты; далее на юго-восток вдоль автодороги Карьер-Мяглово-Островки до юго–западной границы садоводческого массива «Северная Самарка», поворачивает 
на северо-восток и огибает массив по северной, восточной и южной границам; выходит на подъездную лесную дорогу и далее по этой дороге на юго-запад до пересечения с автодорогой Карьер-Мяглово-Островки; по этой автодороге на восток – пересекая реку Черная – до железнодорожного моста (Кузьминский мост) через реку Нева;

- с Кировским районом далее по границе Всеволожского района (вниз 
по течению реки Нева) до границ с Санкт-Петербургом;

- с Санкт-Петербургом по границе Всеволожского района на север 
до исходной точки.

В состав Свердловского городского поселения входят населенные пункты:

· городской поселок им. Свердлова;

· деревня Новосаратовка;

· поселок Рабочий;

· поселок Красная Заря;

· деревня Невский Парклесхоз;

· деревня Большие Пороги;

· деревня Оранжерейка;

· деревня Кузьминка;

· деревня Маслово;

· деревня Островки.

Численность населения, проживающего на территории 
Свердловского городского поселения, составляет 14 246 человек.

1.1. Основные проблемы и прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории                               Свердловского городского поселения
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан 
и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано 
с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения       с использованием программно-целевого метода. 

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
до 1 января 2017 года. 
Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях                          и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках программы подлежит переселению многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.2, д.32, признанный аварийным и подлежащим сносу 22.12.2014.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных домов позволит улучшить состояние здоровья населения, выполнить обязательства государства перед гражданами, улучшить внешний облик поселения.
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики 
в сфере реализации программы

Приоритетные направления политики Свердловского городского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Стратегическая цель государственной и муниципальной политики 
в жилищной сфере - создание комфортной среды для жизнедеятельности человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности 
и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целями муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» являются:

1. Повышение качества среды проживания граждан на территории 
Свердловского городского поселения;

2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, снижение доли аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловского городского поселения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»:

1. Сокращение количества граждан, проживающих в аварийных домах на территории Свердловского городского поселения;

2. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.
3. Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи муниципальной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселения в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области                      в 2019-2025 годах» обеспечивается в рамках структурного элемента:

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда», а именно мероприятия:

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих 
в многоквартирных домах на территории Свердловского городского поселения, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».
4. Приложения к муниципальной программе 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области                      в 2019-2025 годах» представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025  годах»  представлен  в  приложении  №  3 к муниципальной программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» представлен                            в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и их значениях

	№№ 

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период 

(2024 год)
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Переселение граждан из аварийного жилья
	Плановое значение
	чел.
	Х
	16
	0
	0

	
	
	Фактическое значение
	чел.
	20
	Х
	0
	0

	2
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Плановое значение
	кв.м
	Х
	351,9
	0
	0

	
	
	Фактическое значение
	кв.м
	213,49
	Х

	0
	0


Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
	№№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Реквизиты акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Переселение граждан из аварийного жилья
	чел.
	За отчетный год
	Показатель равен количеству переселенных человек
	До 20 февраля года, следующего за отчетным
	 Отдел по жилищным вопросам
	

	2
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м
	За отчетный год
	Показатель равен количеству расселенной площади
	До 20 февраля года, следующего за отчетным
	Отдел по жилищным вопросам
	


Приложение № 3
к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
	№№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, участник, соучастник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет ЛО
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
	Отдел по жилищным вопросам
	2025
	54 415,5
	0,0
	43 749,9
	10 665,6
	0,0

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого 
	
	2025-2027
	54 415,5
	0,0
	43 749,9
	10 665,6
	0,0

	Процессная часть

	1.1
	Переселение граждан из аварийного жилья
	Отдел по жилищным вопросам
	2025
	9 883,0
	0,0
	0,0
	9 883,0
	0,0

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого процессная часть
	
	2025-2027
	9 883,0
	0,0
	0,0 
	9 883,0
	0,0

	Проектная часть

	1.3
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Отдел по жилищным вопросам
	2025
	44 532,5
	0,0
	43 749,9
	782,6
	0,0

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого проектная часть
	
	2025-2027
	44 532,5
	0,0
	43 749,9
	782,6
	0,0


Приложение № 4
к муниципальной программе
Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» на 2025 год
	№№ п/п
	Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации
	Год 

начала реализации
	Год окончания реализации
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе на очередной финансовый 2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловского городского поселение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
	Отдел по жилищным вопросам
	Х
	2025
	2025
	54 415,5
	54 415,5
	Начальник жилищного отдела


	Процессная часть

	1.1
	Переселение граждан из аварийного жилья
	Отдел по жилищным вопросам
	Сокращение количества граждан, проживающих в аварийных домах
	2025
	2025
	9 883,0
	9 883,0
	Начальник отдела по жилищным вопросам

	1.1.1
	Оплата дополнительных метров при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Отдел по жилищным вопросам
	Приобретение 5 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	2025
	2025
	9 883,0
	9 883,0
	Начальник отдела по жилищным вопросам

	Проектная часть

	1.2
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Отдел по жилищным вопросам
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	2025
	2025
	44 532,5
	44 532,5
	Начальник отдела по жилищным вопросам

	1.2.1
	Расселение аварийного многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: г.п. им. Свердлова мкр.2 д.32
	Отдел по жилищным вопросам
	Сокращение количества аварийных домов на территории муниципального образования
	2025
	2025
	44 532,5
	44 532,5
	Начальник отдела по жилищным вопросам

	

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	2025
	2025
	54 415,5
	54 415,5
	


2

