ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год

| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | областного бюджета | местного бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора. рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 33460,00 | 0,00 | ООО "СК "Гарант";188683, п. Свердлова, мкрн.1, дом 8 | №ЗК-15/18МП от 06.07.2018 | На выполнение работ по ремонту и отчистке дренажных канав с устройством труб под дорогой в дер. Новосаратовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 171000,00 | 200(труба12м) | сч-фактуры №45 от 31.07. 2018 г | 200(труба12м |
| пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34385,33 | 00,0 | ООО "Энергосервис";192007, Санкт-Петербург, УЛ. Воронежская, д.76, лит. А, помещение 1Н, офис 3 | №ЗК-25/18МП от 28.11.2018 | На выполнение работ по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм на территории посёлка Красная Заря МО «Свердловское городское поселение» | 171925,33 | 1 | тов.накл №.ТН-18-01446 от 25.07.2018 г. | 1 |
| дер. Невский парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 33903,00 | 0,00 | ООО "СК ПЕТРОПРОФ"; 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.10, литер А, пом.121-Н | №ЗК-21/18МП от 21.09.2018 | Выполнение работ по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм на территории деревни Невский Парклесхоз МО "Свердловское городское поселение" | 171443,00 | 1 | сч. -фактуры №78 от 16.08. 2018г. | 1 |
| дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 27460,00 | 00,0 | ООО "СпецВсевСервис"; 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Шишканя, дом 15, квартира 57 | №ЗК-13/18МП от 06.07.2018 | На выполнение работ по ремонту и отчистке дренажных канав с устройством труб под дорогой в дер. Островки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 165000,00 | 200(труба12м) | тов.накл. №ТН-18-01445 от 25.07.2018 г. | 200(труба12м) |
| дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобенного покрытия | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 34386,00 | 137 540,00 | 33460,00 | 00,0 | ООО "СК "Гарант";188683, п. Свердлова, мкрн.1, дом 8 | №ЗК-14/18МП от 06.07.2018 | На выполнение работ по ремонту дороги без асфальтобетонного покрытия в деревни Кузьминки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 171000,00 | 300м | сч.-фактуры №21 от 09.10.2018 г. | 300м |
| Итого | 687 700,00 | 171930,00 | 687 700,00 | 171930,00 | 687 700,00 | 162668,33 | 00,0 | Х | Х | Х | 850368,33 |  | Х | Х |

| Глава муниципального образования _________ Купина И.В.. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа: _________ Седых Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Анацкая Т.В. 8 (81370) 77-949 (фамилия, инициалы) (номер телефона) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ______________ Бурак Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |

Приложение №1

к отчету (годовому)

на 01 января 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показателя результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На выполнение работ по ремонту и отчистке дренажных канав с устройством труб под дорогой в дер. Новосаратовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области | м | 200(труба12м) | 200(труба12м) |
| 2 | На выполнение работ по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм на территории посёлка Красная Заря МО «Свердловское городское поселение» | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм на территории деревни Невский Парклесхоз МО "Свердловское городское поселение» | шт. | 1 | 1 |
| 4 | На выполнение работ по ремонту и отчистке дренажных канав с устройством труб под дорогой в дер. Островки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | м | 200(труба12м) | 200(труба12м) |
| 5 | На выполнение работ по ремонту дороги без асфальтобетонного покрытия в деревни Кузьминки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | м | 300м | 300м |