ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 200(труба12м) | 0 | 171926,00 | 137540,00 | 34386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137540,00 |
| пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | 1 | 0 | 171926,00 | 137540,00 | 34386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137540,00 |
| дер. Невский Парклесхоз – благоустройство территории(установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | 1 | 0 | 171926,00 | 137540,00 | 34386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137540,00 |
| дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 200(труба12м) | 0 | 171926,00 | 137540,00 | 34386,00 | 165000,00 | 137540,00 | 27460,00 | 165000,00 | 137540,00 | 27460,00 | 0 |
| дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобенного покрытия | 300м | 0 | 171926,00 | 137540,00 | 34386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137540,00 |
| Итого |  |  | 859630,00 | 687700,00 | 171930,00 | 165000,00 | 137540,00 | 27460,00 | 165000,00 | 137540,00 | 27460,00 | 550160,00 |

| И.О. главы администрации поселения: ____________ Башнин А.И. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: ______________ Седых Л. В. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Анацкая Т. В. Тел: (881370) 77-949 (фамилия, инициалы) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября  2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о ходе  реализации плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидий

по состоянию на 01 октября  2018 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | Сентябрь-октябрь2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | ремонт и очистка дренажных канав | Не исполнено, будет исполнено в установленные сроки |
| 2. | пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Сентябрь – октябрь 2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Не исполнено, будет исполнено в установленные сроки |
| 3. | дер. Невский парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Сентябрь-октябрь2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Не исполнено, будет исполнено в установленные сроки |
| 4. | дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | Сентябрь-октябрь 2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | – ремонт и очистка дренажных канав | Исполнено |
| 5. | дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобенного покрытия | Сентябрь-октябрь2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | ремонт дороги | Не исполнено, будет исполнено в установленные сроки |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-октябрь2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | Выполнение муниципального контракта | Не исполнено, планируется исполнить в установленные сроки. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет на 01.10.2018г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май-июнь 2018 года | администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | По состоянию на 01.10.2018г. корректировка не требуется |

И.о. главы  администрации поселения

__________/__А.И.Башнин/

М.П.