**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 200(труба12м) | 200(труба12м) | 171 926,00 | 137 540,00 | 34 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 137 540,00 | 33 460,00 | 0,00 |
| пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | 1 | 1 | 171926,00 | 137 540,00 | 34 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 925,33 | 137 540,00 | 34 385,33 | 0,00 |
| дер. Невский Парклесхоз – благоустройство территории(установка малых архитектурных форм: скамьи, урны,  цветники) | 1 | 1 | 171 926,00 | 137 540,00 | 34 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 443,00 | 137 540,00 | 33 903 | 0,00 |
| дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | 200(труба12м) | 200(труба12м) | 171 926,00 | 137 540,00 | 34 386,00 | 165000,00 | 137540,00 | 27460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобенного покрытия | 300м | 300м | 171 926,00 | 137 540,00 | 34 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 137 540,00 | 33 460,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | **859 630,00** | **687 700,00** | **171930,00** | **165000,00** | **137540,00** | **27 460,00** | **685 368,00** | **550 160,00** | **135 208,33,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Купина И.В.  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Седых Л. В.  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Анацкая Т. В.  Тел: (881370) 77-949 (фамилия, инициалы) |  |

27.12.2018 года

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

"Свердловское городское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы "Свердловское городское поселение"   "Развитие части территории муниципального образования Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на 2018г. | | | | |  |
| 1. | дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой |  | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено 06.07.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по очистке и ремонту дренажных канав с устройством труб под дорогой | Июль-ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт и очистка дренажных канав дер. Новосаратовка | исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком | Исполнено 29.11.2018г. |
| 2. | пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) |  | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь-ноябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено 28.11.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Ноябрь-декабрь 2018г. | Подрядная организация | Благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Декабрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники и работ по установке заказчику подрядчиком | Исполнено 11.12.2018г. |
| 3. | дер. Невский Парклесхоз – благоустройству территории (установка малых архитектурных форм : скамьи, урны, цветники) |  | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август-сентябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено 21.09.2018г. |
| 3.2. | Выполнение работ по благоустройству территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Сентябрь-октябрь 2018г. | Подрядная организация | Благоустройство территории  (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Декабрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи малых архитектурных форм : скамьи, урны, цветники и работ по установке заказчику подрядчиком | Исполнено 18.12.2018г. |
| 4. | дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено 06.07.2018г. |
| 4.2. | Выполнение работ по очистке и ремонту дренажных канав с устройством труб под дорогой | Июль-ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль-ноябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком | Исполнено 18.07.2018г. |
| 5. | дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено 06.07.2018г. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту дороги без асфальтобетонного покрытия | Июль-ноябрь 2018г | Подрядная организация | Ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия | исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль-ноябрь 2018г | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком | Исполнено  29.11.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ:  1.Дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой | Ноябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой  Пос. Красная Заря – благоустройство территории  (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)  Дер. Невский Парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)  Дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой  Дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия | №ЗК-15/18 МП  от 06.07.2018г.  №ЗК-25/18МП  от 28.11.2018г.  №ЗК-21/18МП  от 21.09.2018г.  №ЗК-13/18МП  от 06.07.2018г.  №ЗК-14/18МП  от 06.07.2018г. |
| 2. Пос. Красная Заря – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Декабрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| 3. Дер. Невский парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) | Декабрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| 4. Дер. Островки – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой; | Июль 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| 5. Дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия | Ноябрь 2018г. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018г.,  01.07.2018г.,  01.10.2018г.,  01.01.2018 г.  подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |  | Не требуется дополнительное соглашение |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И. В. Купина/