|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, |
| (наименование программы) |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| МО «Свердловское городское поселение» |
| на 2018 – 2020 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Примечание |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Строительство временного проезда к участкам №№30, 22б, 26 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2018 | 6 000,000 | 6 000,000 |  |  | Администрация МО | (СМР) |
| 1.2 | Проектирование строительства сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г.п. им. Свердлова от ул. Западный проезд до ул. Овцинская 8-я линия | Бюджет МО | 2018 | 6 000,000 | 6 000,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.3 | Реконструкция участка дорожной сети от автобусной остановки до д.55 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2019 | 27 700,000 |  | 27 700,000 |  | Администрация МО | (СМР) |
| 1.4 | Реконструкция участка дорожной сети от ул. Западный проезд, вдоль берега р.Нева до 4-й линии ул. Овцинская | Бюджет МО | 2019 | 61 000,000 |  | 61 000,000 |  | Администрация МО | (СМР) |
| 1.5 | Реконструкция дорожной сети от автобусного кольца до ул. Старая Дача г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2020 | 98 740,000 |  |  | 98 740,000 | Администрация МО | (СМР) |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 199 440,000 | 12 000,000 | 88 700,000 | 98 740,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2.1 | Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО | 2018-2020 | 6 551,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 551,000 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, 1 линия (км 1+166 - км 1+806). Протяженность 0,64 км, площадь 2 240 м2. | Бюджет МО | 2018 | 2 469,834 | 1 918,834 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 551,000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дер. Большие Пороги | Бюджет МО | 2018 | 7 000,000 | 7 000,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.3 | Ремонт а/б покрытия дворовой территории дома №9, г.п.им.Свердлова, мкрн.1 | Бюджет МО | 2018 | 5 000,000 | 5 000,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.4 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Овцинская (км 3+000 - км 3+404), г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2018 | 5 000,000 | 5 000,000 |  |  | Администрация МО | Реконструкция |
| 2.5 | Ремонт проезда за домом №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2018 | 700,000 | 700,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.6 | Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, ул. Аллейная | Бюджет МО | 2018 | 800,000 | 800,000 |  |  | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 25 051,000 | 21 051,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 24 500,000 | 20 500,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 551,000 | 551,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без а/б покрытия |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2018-2020 | 10 000,000 | 4 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 10 000,000 | 4 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание автомобильных дорог |
| 4.1 | Очистка водоотводных канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2018-2020 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог отдельными участками "картами" |
| 5.1 | Ремонт отдельными участками «картами» автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2018-2020 | 1 100,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | Администрация МО |  |
| 5.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2018-2020 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 700,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог |
| 6.1 | Паспортизация дорог в границах населенных пунктов | Бюджет МО | 2018-2020 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | Администрация МО |  |
| 6.2 | Проведение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение», проведение диагностических обследований | Бюджет МО | 2018-2020 | 3 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Администрация МО |  |
| 6.3 | Подготовка документации (ведомости объемов работ, технического состояния); проведение экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости; проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов; ведение технического надзора и контроля за выполнением контрактов, строительного контроля, проведение лабораторных испытаний | Бюджет МО | 2018-2020 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 3 800,000 | 1 400,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 240 491,000 | 39 651,000 | 95 400,000 | 105 440,000 |  |  |
| Бюджет МО |  |  | 239 940,000 | 39 100,000 | 95 400,000 | 105 440,000 |  |  |
| Другие источники |  |  | 551,000 | 551,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |