|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Свердловское городское поселение" на 2018-2020 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Разработка схем и проектов организации дорожного движения |
| 1.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2018 | 1 200,000 | 1 200,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.2 | Разработка проекта организации дорожного движения дер. Новосаратовка, п. Красная Заря, п. Рабочий, дер. Невский Парклесхоз | Бюджет МО | 2018 | 150,000 | 150,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.3 | Разработка проекта организации дорожного движения дер. Большие Пороги, дер. Маслово, дер. Оранжерейка, дер. Островки, дер. Кузьминка | Бюджет МО | 2018 | 150,000 | 150,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2. Выполнение мероприятий согласно проектам организации дорожного движения |
| 2.1 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2018-2020 | 6 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | Администрация МО |  |
| 2.3 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения дер. Новосаратовка, п. Красная Заря, п. Рабочий, дер. Невский Парклесхоз | Бюджет МО | 2019-2020 | 2 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | Администрация МО |  |
| 2.4 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения дер. Большие Пороги, дер. Маслово, дер. Оранжерейка, дер. Островки, дер. Кузьминка | Бюджет МО | 2019-2020 | 2 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 11 500,000 | 3 500,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 11 500,000 | 3 500,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |