Приложение

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, |
| (наименование программы) |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| МО «Свердловское городское поселение» |
| на 2015 – 2017 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Примечание |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Проект реконструкции участка дорожной сети от автобусной остановки до д.55 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 6 000,000 |  |  | 6 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.2 | Проект реконструкции дорожной сети от автобусного кольца до ул. Малые пороги г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.3 | Проект реконструкции участка дорожной сети от ул. Западный проезд, вдоль берега р.Нева до 4-й линии ул. Овцинская | Бюджет МО | 2017 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.4 | Проект строительства участков улично-дорожной сети и организация пешеходного движения вблизи образовательных учреждений в г.п. им. Свердлова мкр.1, мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 500,000 |  |  | 500,000 | Администрация МО |  |
| 1.5 | Проект строительства проезда к участкам №№30, 22б, 26 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2017 | 500,000 |  |  | 500,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 23 000,000 | 0,000 | 0,000 | 23 000,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2.1 | Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО | 2015-2017 | 7 899,325 | 492,992 | 572,633 | 2 000,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 1 739,300 | 1 647,700 | 1 446,700 |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от д.1 до д.16 вдоль берега р. Нева (участок от д.15 до середины д.16). Протяженность 62 п.м., площадь 434 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 700,43114 | 122,43114 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 578,000 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от берега р. Нева до д.30 (участок от дороги от д. 1 до д.16 вдоль берега р. Нева до конца д. 17). Протяженность 90 п.м., площадь 522 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 836,80562 | 136,80562 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 700,000 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №13, 22, 23 г.п. им. Свердлова мкрн. 1 (участок вдоль д. №13). Площадь 420м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 695,05556 | 233,75556 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 461,300 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до д. №6б), протяженность 0,33 км, площадь 1980 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 220,33304 |  | 572,63304 |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  | 1 647,700 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия), протяженность 0,2 км, площадь 1200 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 215,798 |  |  | 586,798 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | 629,000 |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293). Протяженность 0,213 км, площадь 1 704 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 691,988 |  |  | 874,288 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | 817,700 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги от дома №40 мимо границы НКЗ до берега р. Нева | Бюджет МО | 2015 | 2 918,800 | 2 918,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.3 | Расширение проезда вдоль дома №37 с устройством тротуара вдоль д/сада, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 331,100 | 331,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.4 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль домов № 25 и №26, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 796,000 | 1 796,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.5 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 30 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 441,200 | 1 441,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.6 | Ремонт а/б покрытия проезда между домами № 31 и №32 и устройство парковки у д.17, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015 | 1 956,300 | 1 956,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.7 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2016 | 2 324,900 |  | 2 324,900 |  | Администрация МО |  |
| 2.8 | Ремонт дворовых территорий д.д. №№23,24 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2016 | 1 312,200 |  | 1 312,200 |  | Администрация МО |  |
| 2.9 | Расширение проезжей части у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 299,715 |  | 1 299,715 |  | Администрация МО |  |
| 2.10 | Расширение проезжей части автомобильной дороги вдоль домов №48, №49, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 152,993 |  | 1 152,993 |  | Администрация МО |  |
| 2.11 | Ремонт участка дворовой территории из а/б покрытия возле дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 109,550 |  | 109,550 |  | Администрация МО |  |
| 2.12 | Нанесение дорожной разметки в соответствии с "Проектом организации дорожного движения" | Бюджет МО | 2016 | 448,700 | 300,000 | 148,700 |  | Администрация МО | Перенесено в МП БДД |
| 2.13 | Ремонт ул. Западный проезд, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2017 | 13 810,000 |  |  | 13 810,000 | Администрация МО |  |
| 2.14 | Ремонт проездов к дворовым территориям домов №№ 27,28,29 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2017 | 3 000,000 |  |  | 3 000,000 |  |  |
| 2.15 | Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб | Бюджет МО | 2017 | 1 150,000 |  |  | 1 150,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 40 950,783 | 10 975,692 | 8 568,391 | 21 406,700 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 36 117,083 | 9 236,392 | 6 920,691 | 19 960,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 4 833,700 | 1 739,300 | 1 647,700 | 1 446,700 |  |  |
| 3. Ремонт парковочных мест |
| 3.1 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкрн 1 | Бюджет МО | 2015 | 653,700 | 653,700 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.2 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №40 мкрн 1, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 182,000 | 182,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.3 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №9, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 294,500 | 294,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.4 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.50, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 971,900 | 1 971,900 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.5 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.55, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 424,500 | 1 424,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.6 | Устройство парковки из а/б покрытия между домами № 49 и № 54, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 940,200 | 1 940,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.7 | Устройство парковки из а/б покрытием д.8, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 829,800 | 1 829,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.8 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 784,600 | 784,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.9 | Устройство парковки из а/б покрытия дом №5, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 575,100 | 1 575,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.10 | Устройство покрытия из асфальтовой крошки парковки у д.1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 167,400 | 167,400 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.11 | Ремонт парковки из а/б покрытия между домами №50, №51, № 52, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 512,363 |  | 1 512,363 |  | Администрация МО |  |
| 3.12 | Ремонт парковки из а/б покрытия у дома №53, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 858,209 |  | 858,209 |  | Администрация МО |  |
| 3.13 | Устройство парковки из а/б покрытия у дома №44, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 907,410 |  | 907,410 |  | Администрация МО |  |
| 3.14 | Ремонт парковок из а/б покрытия дворовой на территории домов №2, №4, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 661,454 |  | 661,454 |  | Администрация МО |  |
| 3.15 | Ремонт парковки из у дома №36, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 527,726 |  | 527,726 |  | Администрация МО |  |
| 3.16 | Устройство парковки из а/б покрытия у дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2017 | 995,000 |  |  | 995,000 | Администрация МО |  |
| 3.17 | Устройство экопарковки у дома №54, со стороны оврага, г.п. им. Свердлова, мкрн.2 | Бюджет МО | 2017 | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 17 585,862 | 10 823,700 | 4 467,162 | 2 295,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство тротуаров |
| 4.1 | Устройство тротуара от д. №33 до берега р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 432,300 | 432,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.2 | Устройство тротуара за д.37 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 295,200 | 295,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.3 | Устройство тротуара к калитке д/сада со стороны площадки для сбора ТБО, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015 | 156,600 | 156,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.4 | Устройство тротуара вдоль д. №1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 475,800 | 475,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.5 | Устройство пешеходных дорожек с а/б покрытием у д.д. 2 и 4 мкрн. 1 | Бюджет МО | 2015 | 620,000 | 620,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.6 | Устройство тротуара из а/б покрытия вдоль д. №38, от д.№38 до д. №36, от д. №38 до детской площадки у д. №40, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 030,902 |  | 1 030,902 |  | Администрация МО |  |
| 4.7 | Устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль д. №44а до контейнерной площадки у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 413,079 |  | 413,079 |  | Администрация МО |  |
| 4.8 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки у подъезда 4 д. №33, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 94,100 |  | 94,100 |  | Администрация МО |  |
| 4.9 | Устройство пешеходной дорожки и благоустройство дворовой территории между домами №5 и №38А, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 666,101 |  | 666,101 |  | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 4 184,082 | 1 979,900 | 2 204,182 | 0,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без а/б покрытия (щебенение) |
| 5.1 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2015-2017 | 18 084,700 | 2 484,700 | 12 750,000 | 2 850,000 | Администрация МО |  |
| 5.2 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия ул.Овцынская, 2,3,5,7,9,11,12 линии, мкрн.1, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 975,000 | 1 975,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 5.3 | Устройство проезда без а/б покрытия к участкам по ул. Малые Пороги (105-ОЗ) | Бюджет МО | 2015-2017 | 992,300 | 992,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 5.4 | Ремонт участков автомобильных дорог без а/б покрытия по адресам: ул.Щербинка, ул.Аллейная, ул.Ольховая, ул.Садовая, ул.Кольцевая, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 084,900 | 1 084,900 |  |  | Администрация МО |  |
| 5.5 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия д. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 290,500 | 290,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 5.6 | Подсыпка проездов к котельным №4 мкрн.1 и №9 мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 170,000 | 170,000 |  |  | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 22 597,400 | 6 997,400 | 12 750,000 | 2 850,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт автомобильных дорог отдельными участками "картами" |
| 6.1 | Ремонт отдельными участками «картами» автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 3 464,300 | 1 980,000 | 984,300 | 500,000 | Администрация МО |  |
| 6.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 045,800 | 400,000 | 445,800 | 200,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 4 510,100 | 2 380,000 | 1 430,100 | 700,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог |
| 7.1 | Паспортизация дорог в границах населенных пунктов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | 500,000 | Администрация МО |  |
| 7.2 | Подготовка документации (ведомости объемов работ, технического состояния); проведение экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости; проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов; ведение технического надзора и контроля за выполнением контрактов, строительного контроля, проведение лабораторных испытаний | Бюджет МО | 2017 | 100,000 |  |  | 100,000 | Администрация МО | В соответствии с 44-ФЗ |
|  | Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 600,000 | 1 000,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 114 428,227 | 34 156,692 | 29 419,835 | 50 851,700 |  |  |
| Бюджет МО |  |  | 109 594,527 | 32 417,392 | 27 772,135 | 49 405,000 |  |  |
| Другие источники |  |  | 4 833,700 | 1 739,300 | 1 647,700 | 1 446,700 |  |  |