| Приложение |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, |
| (наименование программы) |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| МО «Свердловское городское поселение» |
| на 2015 – 2017 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Примечание |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с а/б покрытием |
| 1.1 | Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО | 2015-2017 | 8 894,008 | 1 507,008 | 1 500,000 | 2 000,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 1 739,300 | 2 147,700 | 0,000 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от д.1 до д.16 вдоль берега р. Нева (участок от д.15 до середины д.16). Протяженность 62 п.м., площадь 434 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 700,43114 | 122,43114 | 0,000 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 578,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от берега р. Нева до д.30 (участок от дороги от д. 1 до д.16 вдоль берега р. Нева до конца д. 17). Протяженность 90 п.м., площадь 522 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 836,80562 | 136,80562 | 0,000 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 700,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.4 | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №13, 22, 23 г.п. им. Свердлова мкрн. 1 (участок вдоль д. №13). Площадь 420м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 695,05556 | 233,75556 | 0,000 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 461,300 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до д. №6б), протяженность 0,33 км, площадь 1980 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 220,33304 | 0,000 | 572,63304 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 0,000 | 1 647,700 | 0,000 |  |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия), протяженность 0,2 км, площадь 1200 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 215,798 | 0,000 | 715,798 | 0,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 0,000 | 500,000 | 0,000 |  |  |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги от дома №40 мимо границы НКЗ до берега р. Нева | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 918,800 | 2 918,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.8 | Расширение проезда вдоль дома №37 с устройством тротуара вдоль д/сада, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 331,100 | 331,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.9 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль домов № 25 и №26, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 796,000 | 1 796,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.10 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 30 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 441,200 | 1 441,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.11 | Ремонт а/б покрытия проезда между домами № 31 и №32 и устройство парковки у д.17, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 956,300 | 1 956,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 1.12 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 324,900 |  | 2 324,900 |  | Администрация МО |  |
| 1.13 | Ремонт дворовых территорий д.д. №№23,24 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 312,200 |  | 1 312,200 |  | Администрация МО |  |
| 1.14 | Ремонт дороги из а/б покрытия у дома №54, мкрн.2, г.п. им. Свердлова, со стороны оврага с восстановлением автомобильных стоянок | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 300,000 |  | 1 300,000 |  | Администрация МО |  |
| 1.15 | Расширение проезжей части у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 635,100 |  | 1 635,100 |  | Администрация МО |  |
| 1.16 | Расширение проезжей части автомобильной дороги вдоль дома №48, №49, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 523,600 |  | 1 523,600 |  | Администрация МО |  |
| 1.17 | Ремонт участка дворовой территории из а/б покрытия возле дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 200,000 |  | 200,000 |  | Администрация МО |  |
| 1.18 | Нанесение дорожной разметки в соответствии с "Проектом организации дорожного движения" | Бюджет МО | 2015-2017 | 748,700 | 300,000 | 148,700 | 300,000 | Администрация МО |  |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90782 (участок вдоль берега р. Нева от остановки автобусного маршрута №476 до д. №35) | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 611,175 |  |  | 2 611,175 | Администрация МО | Положительное заключение сметной документации |
| 1.20 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 27 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 585,600 |  |  | 1 585,600 | Администрация МО |  |
| 1.21 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 29 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 744,000 |  |  | 1 744,000 | Администрация МО |  |
| 1.22 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 28 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 392,300 |  |  | 1 392,300 | Администрация МО | необходимо восстановить отмостку д.28 |
| 1.23 | Расширение проезжей части, устройство парковки из а/б покрытия и устройство площадки из тротуарной плитки у д. №40 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 3 358,000 |  |  | 3 358,000 | Администрация МО |  |
| 1.24 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д.33 до поликлиники с устройством тротуара, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 826,400 |  |  | 1 826,400 | Администрация МО |  |
| 1.25 | Ремонт ул. Западный проезд, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 16 655,000 |  |  | 16 655,000 | Администрация МО |  |
| 1.26 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №9 от подъезда 6 до магазина "Магнит", г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 6 236,300 |  |  | 6 236,300 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 58 396,675 | 10 743,400 | 9 944,500 | 37 708,775 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 3 887,000 | 1 739,300 | 2 147,700 | 0,000 |  |  |
| 2. Ремонт парковочных мест |
| 2.1 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкрн 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 653,700 | 653,700 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.2 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №40 мкрн 1, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 182,000 | 182,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.3 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №9, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 294,500 | 294,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.4 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.50, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 971,900 | 1 971,900 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.5 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.55, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 424,500 | 1 424,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.6 | Устройство парковки из а/б покрытия между домами № 49 и № 54, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 940,200 | 1 940,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.7 | Устройство парковки из а/б покрытием д.8, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 829,800 | 1 829,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.8 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 784,600 | 784,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.9 | Устройство парковки из а/б покрытия дом №5, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 575,100 | 1 575,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.10 | Устройство покрытия из асфальтовой крошки парковки у д.1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 167,400 | 167,400 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.11 | Ремонт парковки из а/б покрытия между домами №50, №51, № 52, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 512,400 |  | 1 512,400 |  | Администрация МО |  |
| 2.12 | Ремонт парковки из а/б покрытия у дома №53, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 858,300 |  | 858,300 |  | Администрация МО |  |
| 2.13 | Устройство парковок из а/б покрытия у дома №44, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 907,400 |  | 907,400 |  | Администрация МО |  |
| 2.14 | Ремонт парковок из а/б покрытия дворовой на территории домов №2, №4, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 030,600 |  | 1 030,600 |  | Администрация МО |  |
| 2.15 | Устройство парковки из а/б покрытия у дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | Администрация МО |  |
| 2.16 | Ремонт парковки из у дома №36,39, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 750,000 |  | 750,000 |  | Администрация МО | Не согласовано СКС (замена водопровода) |
| 2.17 | Устройство парковки из а/б покрытия у д. №54 под. 8, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 526,200 |  |  | 526,200 | Администрация МО |  |
| 2.18 | Устройство парковки из а/б покрытия у д. №54 под.4,5, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 311,500 |  |  | 311,500 | Администрация МО |  |
| 2.19 | Устройство парковки от контейнерной площадки у д. №37 до д. №36, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 801,500 |  |  | 801,500 | Администрация МО |  |
| 2.20 | Устройство парковки из а/б покрытия у д. №44а, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 871,300 |  |  | 871,300 | Администрация МО |  |
| 2.21 | Ремонт парковки из а/б покрытия у д. 37 со стороны контейнерной площадки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 494,000 |  |  | 2 494,000 | Администрация МО |  |
| 2.22 | Устройство парковки из щебня во дворе д. №16 и благоустройство обочниы дороги общего пользования местного значения от д. №16 до д. №17, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 026,000 |  |  | 1 026,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 22 912,900 | 10 823,700 | 6 058,700 | 6 030,500 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Устройство тротуаров |
| 3.1 | Устройство тротуара от д. №33 до берега р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 432,300 | 432,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.2 | Устройство тротуара за д.37 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 295,200 | 295,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.3 | Устройство тротуара к калитке д/сада со стороны площадки для сбора ТБО, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 156,600 | 156,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.4 | Устройство тротуара вдоль д. №1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 475,800 | 475,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.5 | Устройство пешеходных дорожек с а/б покрытием у д.д. 2 и 4 мкрн. 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 620,000 | 620,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.6 | Устройство тротуара из а/б покрытия вдоль д. №38, от д.№38 до д. №36, от д. №38 до детской площадки у д. №40, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 508,000 |  | 1 508,000 |  | Администрация МО |  |
| 3.7 | Устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль д. №44а до контейнерной площадки у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 876,100 |  | 876,100 |  | Администрация МО |  |
| 3.8 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки у подъезда 4 д. №33, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 94,100 |  | 94,100 |  | Администрация МО |  |
| 3.9 | Устройство пешеходной дорожки и благоустройство дворовой территории между домами №5 и №38А, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | Администрация МО |  |
| 3.10 | Устройство тротуара из а/б покрытия вдоль д.д. №44а,44,45 корп.1, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 800,000 |  |  | 1 800,000 | Администрация МО |  |
| 3.11 | Устройство тротуара из а/б от д. №1 до д. №16, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 3 280,400 |  |  | 3 280,400 | Администрация МО |  |
| 3.12 | Устройство тротуара из а/б покрытия от поликлиники до д. №44а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 592,000 |  |  | 592,000 | Администрация МО |  |
| 3.13 | Устройство тротуара из а/б от д. №11 до ул. Щербинка, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 639,000 |  |  | 1 639,000 | Администрация МО |  |
| 3.14 | Устройство тротуара из а/б вдоль д. №40, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 539,000 |  |  | 539,000 | Администрация МО | Необх. замена ТС |
| 3.15 | Устройство пешеходных дорожек из а/б за д. №40, от д. №27 до д.д. №№29,30, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 913,500 |  |  | 913,500 | Администрация МО |  |
| 3.16 | Устройство пешеходной дорожки из а/б между д.д. №№25,28, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 499,100 |  |  | 499,100 | Администрация МО |  |
| 3.17 | Асфальтирование пешеходной дорожки вдоль д.№41 со стороны школы, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 727,500 |  |  | 727,500 | Администрация МО |  |
| 3.18 | Устройство пешеходной дорожки за д. №49 со стороны футбольного поля, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 724,400 |  |  | 724,400 | Администрация МО | Не согласовано СКС (замена водопровода) |
| 3.19 | Устройство тротуара из а/б вдоль д. №54 со стороны подъездов 1-8, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 001,000 |  |  | 1 001,000 | Администрация МО |  |
| 3.20 | Устройство пешеходной дорожки у д. №1 к контейнерной площадке, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | После завершения строительства МКД |
| 3.21 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки к беседке у д. №8, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 264,400 |  |  | 264,400 | Администрация МО |  |
| 3.22 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки от д. №8 к детской площадке у д.№9 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 203,500 |  |  | 203,500 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 17 641,900 | 1 979,900 | 3 478,200 | 12 183,800 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без а/б покрытия (щебенение) |
| 4.1 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2015-2017 | 16 734,700 | 2 484,700 | 12 750,000 | 1 500,000 | Администрация МО |  |
| 4.2 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия ул.Овцынская, 2,3,5,7,9,11,12 линии, мкрн.1, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 975,000 | 1 975,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.3 | Устройство проезда без а/б покрытия к участкам по ул. Малые Пороги (105-ОЗ) | Бюджет МО | 2015-2017 | 992,300 | 992,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.4 | Ремонт участков автомобильных дорог без а/б покрытия по адресам: ул.Щербинка, ул.Аллейная, ул.Ольховая, ул.Садовая, ул.Кольцевая, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 084,900 | 1 084,900 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.5 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия д. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 290,500 | 290,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.6 | Подсыпка проездов к котельным №4 мкрн.1 и №9 мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 170,000 | 170,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.7 | Ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская 2-я линия, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 424,300 |  |  | 424,300 | Администрация МО |  |
| 4.8 | Ремонт дороги общего пользования местного значения ул Озерная, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 499,000 |  |  | 1 499,000 | Администрация МО | Необх. Замена ХВС |
| 4.10 | Ремонт дороги общего пользования местного значения участки: от д. №166 до д. №220; от д.236 до д.224; от д.252 до д.266 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 500,000 |  |  | 1 500,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 24 670,700 | 6 997,400 | 12 750,000 | 4 923,300 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог отдельными участками "картами" |
| 5.1 | Ремонт отдельными участками «картами» автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 3 264,300 | 1 980,000 | 984,300 | 300,000 | Администрация МО |  |
| 5.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 145,800 | 400,000 | 445,800 | 300,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 4 410,100 | 2 380,000 | 1 430,100 | 600,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Паспортизация автомобильных дорог МО "Свердловское городское поселение" |
| 6.1 | Актуализация паспортизации дорог в границах населенных пунктов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 500,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 500,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 133 419,275 | 35 663,700 | 35 809,200 | 61 946,375 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 129 532,275 | 33 924,400 | 33 661,500 | 61 946,375 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 3 887,000 | 1 739,300 | 2 147,700 | 0,000 |  |  |