Приложение

к постановлению  администрации

МО «Свердловское городское поселение»

от « 21 » 10    2016г. № 591

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

2014 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Муниципального образования «Свердловское городское поселение» в 2014-2017 годах»

| Полное наименование | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Муниципального образования «Свердловское городское поселение» в 2014-2017 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Срок реализации Программы | 2014 -2017 годы |
| Цели Программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования «Свердловское городское поселение»; развитие жилищного строительства на территории МО «Свердловское городское поселение» |
| Задачи Программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы этап 2014-2015г. | Общий объем финансирования программы 68 088 398,6 Средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 20 704 809,58 Средства областного бюджета 17 429 787,3 Средства местного бюджета 26 144 680,93 Дополнительное финансирование (доп.метры) МО по 185-ФЗ 2015г. " 3 809 120,80 Выкуп МО однокомнатной квартиры для формирования маневренного фонда 1 103 100,4 |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы этап 2016-2017г. | Ориентировочная сумма общего объема финансирования программы 111 583977,10 Средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 48784454,96 Средства областного бюджета 49402989,97 Средства местного бюджета 2600157,37 Дополнительное финансирование (доп.метры) по 185-ФЗ, этап 2016-2017г.. " 10 796 394,80 Приобретение 3-х комнатной квартиры для многодетной семьи Решение Совета депутатов от 28.11.2014г. №49) 2 622 960,0 Выкуп МО пяти квартир для формирования маневренного фонда (пропавшие без вести при решении суда) 3 630 288,96 |
| Разработчик Программы | МО «Свердловское городское поселение» |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Управление архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации Муниципального образования «Свердловское городское поселение» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Начальник управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедов Михаил Вячеславович 8 (813 70) 77-283 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, направленных на реализацию Программы, осуществляют Комитет по строительству Ленинградской области. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по строительству Ленинградской области. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: Администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района в комитет по строительству Ленинградской области - в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области; комитетом по строительству Ленинградской области: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально, в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально, в Фонд - в сроки, установленные Фондом. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связно с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

На территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположены и признаны аварийными  в установленном законом порядке 11 многоквартирных жилых дома,  расселяемой площадью 4 531,07 кв. метров

Таким образом, муниципальным образованием «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в рамках данной муниципальной адресной программы этап 2014-2015 года было расселено 3 многоквартирных аварийных жилых дома, расселяемой площадью 1764,46 кв. м., этап 2016-2017 необходимо расселить 8 аварийных домов, расселяемой площадью 2766,61 кв.м. расположенных на территории муниципального образования.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования  «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

развитие  жилищного строительства на территории  муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Задачами Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

снос 11  многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки, в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в Приложениях 1,2,3,4 к Программе.

4. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2014-2017 годах граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы этап 2014-2015 года переселено 125 человек из 3 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными в процессе эксплуатации и подлежащих сносу, расселяемая площадь которых составила 1764,46 квадратных метра.

В рамках реализации Программы этап 2016-2017 года подлежат переселению 186 человек из 8 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными в процессе эксплуатации и подлежащих сносу, расселяемая площадь которых составляет 3062,97 квадратных метра.

Дополнительные метры по плановому периоду переселения из аварийного жилого фонда на 2016 года составляют 296,36 кв.м.

Объем финансовых средств, необходимых для софинансироваия местным бюджетом Программы переселения 2016 года:

- 111 583 997,10 руб. общая сумма по Программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2016г.;

- 2600157,37  софинансирование средств местного бюджета по Программе 2016г;

- 10 796 394,80 руб. средства на дополнительные метры.

5. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

строительство муниципальных многоквартирных домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Обоснование объема средств на реализацию Программы, с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приведено в приложении 2 к Программе.

Плановый период переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2016-2017гг.  размещен в приложении 3 и 4 к Программе.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (Приложение 5).

Приложение 1.

Перечень аварийных многоквартирных домов этап 2014-2015 года

| Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | Муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв.м. | Ед. | Ед. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 6 | X | X | X | X | 125 | 125 | 1830,36 | 51 | 30 | 21 | 1764,46 | 1 037,08 | 727,38 | 68 088 398,6 | 20 704 809,58 | 17 429 787,3 | 26 144 680,93 | 3 809 120,80 |
| П. Им Свердлова, мкр.1, д.19 | 87 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 616,18 | 19 | 8 | 11 | 589 | 226,95 | 362,05 | 22 616 472,6 | 6 911 538,28 | 5 818 292,69 | 8 727439,03 | 1159202,60 |
| П. Им Свердлова, мкр.1, д.20 | 88 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 51 | 51 | 623,48 | 17 | 11 | 6 | 623,48 | 426,97 | 196,51 | 24 343 983,20 | 7 316 139,03 | 6 158 894,95 | 9 238 342,42 | 1 630 606,8 |
| П. Им Свердлова, мкр.1, д.22 | 90 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 39 | 39 | 590,70 | 15 | 11 | 4 | 551,98 | 383,16 | 168,82 | 21 127 942,8 | 6 477 132,26 | 5 452 599,66 | 8 178 899,48 | 1 019 311,40 |

Приложение 2

| № | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 12 | 1764,46 | 1 037,08 |  |  |  | 1869,02 | 68 088 398,6 | 36 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 088 398,6 |  | 36 430 |
| 1 | П. Им Свердлова, мкр.1, д.19 | 589 | 226,95 |  |  |  | 620,82 | 22 616 472,6 | 36 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 616 472,6 |  | 36 430 |
| 2 | П. Им Свердлова, мкр.1, д.20 | 623,48 | 426,97 |  |  |  | 668,24 | 24 343 983,20 | 36 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 343 983,20 |  | 36 430 |
| 3 | П. Им Свердлова, мкр.1, д.22 | 551,98 | 383,16 |  |  |  | 579,96 | 21 127 942,80 | 36 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 127 942,80 |  | 36 430 |

Приложение 3

Перечень аварийных многоквартирных домов этап 2016-2017 года.

| Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | Муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв.м. | Ед. | Ед. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 6 | X | X | X | X | 186 | 186 | 3 900,26 | 79 | 30 | 49 | 2766,61 | 1 135,36 | 1 631,25 | 111583997,10 | 48784454,96 | 49402989,97 | 2600157,37 | 10796394,80 |
| Ул.Ермаковская, д.9 | 33 | 25.03.1999 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 228,8 | 2 | 0 | 2 | 34,3 | 0 | 34,3 | 2185800,00 | 604822,08 | 612490,57 | 32236,35 | 936251,00 |
| Ул. Ермаковская, д.15 | 31 | 25.03.1999 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 360,4 | 3 | 1 | 2 | 150,9 | 88,2 | 62,7 | 5851386,60 | 2660864,47 | 2694601,40 | 141821,13 | 354099,60 |
| П. Им Свердлова, мкр.2, д.27 | 22 | 28.01.1998 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 30 | 30 | 505,2 | 12 | 7 | 5 | 503,60 | 300,67 | 202,93 | 18643781,10 | 8880128,21 | 8992718,80 | 473300,99 | 297633,10 |
| П. Им Свердлова, мкр.2, д.40 | 10 | 28.01.1998 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 578,50 | 9 | 0 | 9 | 364,95 | 0 | 364,95 | 14378556,70 | 6435271,63 | 6516864,03 | 342992,84 | 1083428,20 |
| По. Красная Заря, д.4 | 36 | 25.03.1999 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 38 | 38 | 707,7 | 15 | 11 | 4 | 561,75 | 363,08 | 198,67 | 21927217,00 | 9905504,42 | 10031095,68 | 527952,40 | 1462664,50 |
| П. Им Свердлова, мкр.2, д.31 | 14 | 28.01.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 42 | 42 | 607,36 | 15 | 6 | 9 | 584,55 | 235,26 | 349,29 | 23572760,10 | 10307543,58 | 10438232,27 | 549380,65 | 2277603,60 |
| П. Им Свердлова, мкр.2, д.34 | 16 | 28.01.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 38 | 38 | 531,10 | 16 | 5 | 11 | 458,42 | 148,15 | 310,27 | 18467095,60 | 8083455,87 | 8185945,49 | 430839,24 | 1766855,00 |
| П. Им Свердлова, мкр.2, д.38 | 11 | 28.01.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 381,20 | 7 | 0 | 7 | 108,14 | 0,00 | 108,14 | 6557400,00 | 1906864,70 | 1931041,72 | 101633,77 | 2617859,80 |

Приложение 4

| № | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 12 | 2766,61 | 1 135,36 |  |  |  | 3062,97 | 100787602,30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583997,10 |  | 36430 |
| 1 | Ул.Ермаковская, д.9 | 34,3 | 0 |  |  |  | 60 | 1249549,00 | 36430 |  |  |  |  |  |  | 2185800,00 |  | 36430 |
| 2 | Ул. Ермаковская, д.15 | 150,9 | 88,2 |  |  |  | 160,62 | 5497287,00 | 36430 |  |  |  |  |  |  | 5851386,60 |  | 36430 |
| 3 | П. Им Свердлова, мкр.2, д.27 | 503,60 | 300,67 |  |  |  | 511,77 | 18346148,00 | 36430 |  |  |  |  |  |  | 18643781,10 |  | 36430 |
| 4 | П. Им П. Им Свердлова, мкр.2, д.40 | 364,95 | 0 |  |  |  | 394,69 | 13295128,50 | 36430 |  |  |  |  |  |  | 14378556,70 |  | 36430 |
| 5 | По. Красная Заря, д.4 | 561,75 | 363,08 |  |  |  | 601,90 | 20464552,50 | 36430 |  |  |  |  |  |  | 21927217,00 |  | 36 430 |
| 4 | П. Им Свердлова, мкр.2, д.31 | 584,55 | 235,26 |  |  |  | 647,07 | 21295156,50 | 36 430 |  |  |  |  |  |  | 23572760,10 |  | 36 430 |
| 5 | П. Им Свердлова, мкр.2, д.34 | 458,42 | 148,15 |  |  |  | 506,92 | 16700240,60 | 36 430 |  |  |  |  |  |  | 18467095,60 |  | 36 430 |
| 6 | пгт Им П. Им Свердлова, мкр.2, д.38 | 108,14 | 0,00 |  |  |  | 180,00 | 3939540,20 | 36 430 |  |  |  |  |  |  | 6557400,00 |  | 36430 |

Приложение 5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

| № п/п | Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда 2013-2015гг. | Приобретен-ная площадь жилого помещения, в которое планируется переселение | Стоимость приобретенных помещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  | долевое софинансирование | дополни-тельные средства |
|  |  |  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |
|  |  | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1. | Программа этап 2013-2014гг. | 28,27 | 975 720,00 | 512 253,0 | 414 681,00 | 48 786,00 | 2 422,0 |
| 2. |  | 30,05 | 789 226,00 | 414 343,65 | 335 421,05 | 39 461,30 | 250 504,00 |
| 3. |  | 30,06 | 614 842,00 | 322 792,05 | 261 307,85 | 30 742,10 | 425 234,00 |
| 4. |  | 30,02 | 782 306,00 | 410 710,65 | 332 480,05 | 39 115,30 | 256 386,00 |
|  |  | 118,4 | 3 162 094,00 | 1 660 099, 35 | 1 343 889,95 | 158 104, 70 | 934546, 00 |
|  | Программа этап 2014-2015г.г. | 30,28 | 1 103 100,4 | 318 939,92 | 268 490,99 | 402 736,49 | 112 933,00 |
| 1. | Программа этап 2016-2017гг.(при решении суда) | 72 | 2 622 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | 42,42 | 1 545 360, 60 | 748 004,45 | 757 488,35 | 39 867,81 | 0 |
| 3. |  | 30,00 | 1 092 900,00 | 200 490,58 | 203 032,59 | 10 685,93 | 678 690,90 |
| 4. |  | 30,00 | 1 092 900,00 | 357 955,92 | 362 494,42 | 19 078,65 | 353 371,00 |
| 5. |  | 30,00 | 1 092 900,00 | 317 752,01 | 321 780,76 | 16 935,83 | 436 431,40 |
| 6. |  | 30,00 | 1 092 900,00 | 179 506,96 | 181 782,92 | 9 567,52 | 722 042, 60 |
|  |  | 234,42 | 8 539 921,00 | 1803709,92 | 1826579,04 | 96135,74 | 2 190 535,90 |