|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению администрации от 06.09.2017 № 681 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Свердловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный | Примечание |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проект реконструкции участка дорожной сети от автобусной остановки до д.55 г.п. им. Свердлова мкр.2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 5 919,673 |  |  | - 5 919,7 | - Администрация МО |  |
| - 1.2 | - Проект реконструкции дорожной сети от автобусного кольца до ул. Старая Дача г.п. им. Свердлова мкр.2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 7 901,245 |  |  | - 7 901,2 | - Администрация МО |  |
| - 1.3 | - Проект реконструкции участка дорожной сети от ул. Западный проезд, вдоль берега р.Нева до 4-й линии ул. Овцинская | - Бюджет МО | - 2017 | - 7 901,840 |  |  | - 7 901,8 | - Администрация МО |  |
| - 1.4 | - Проект устройства участков улично-дорожной сети и организация пешеходного движения вблизи образовательных учреждений в г.п. им. Свердлова мкр.1, мкр.2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 500,000 |  |  | - 500,0 | - Администрация МО |  |
| - 1.5 | - Проект строительства проезда к участкам №№30, 22б, 26 дер. Новосаратовка | - Бюджет МО | - 2017 | - 500,000 |  |  | - 500,0 | - Администрация МО |  |
| - 1.6 | - Устройство временного подъезда к земельным участкам, предоставляемых в рамках 105-ОЗ (ул. Ольховая, ул. Малые Пороги | - Бюджет МО | - 2017 | - 3 941,000 |  |  | - 3 941,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 26 663,758 | 0,000 | 0,000 | 26 663,8 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 8 579,325 | - 492,992 | - 572,633 | - 2 000,0 | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | - 1 739,300 | - 1 647,700 | - 2 126,7 |  |  |
| - 2.1.1 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от д.1 до д.16 вдоль берега р. Нева (участок от д.15 до середины д.16). Протяженность 62 п.м., площадь 434 м2 | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 700,43114 | - 122,43114 |  |  | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | - 578,000 |  |  |  |  |
| - 2.1.2 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от берега р. Нева до д.30 (участок от дороги от д. 1 до д.16 вдоль берега р. Нева до конца д. 17). Протяженность 90 п.м., площадь 522 м2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 836,80562 | - 136,80562 |  |  | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | - 700,000 |  |  |  |  |
| - 2.1.3 | - Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №13, 22, 23 г.п. им. Свердлова мкрн. 1 (участок вдоль д. №13). Площадь 420м2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 695,05556 | - 233,75556 |  |  | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | - 461,300 |  |  |  |  |
| - 2.1.4 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до д. №6б), протяженность 0,33 км, площадь 1980 м2 | - Бюджет МО | - 2016 | - 2 220,33304 |  | - 572,63304 |  | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  | - 1 647,700 |  |  |  |
| - 2.1.5 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия), протяженность 0,2 км, площадь 1200 м2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 1 203,60932 |  |  | - 574,60932 | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | - 629,000 |  |  |
| - 2.1.6 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293). Протяженность 0,213 км, площадь 1 704 м2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 1 683,52806 |  |  | - 865,82806 | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | - 817,700 |  |  |
| - 2.1.7 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дер. Новосаратовка (Проезд 10 км 0+000 – км 0+235). Протяженность 0,235 км, площадь 940 м2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 324,309 |  |  | - 84,309 | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | - 240,000 |  |  |
| - 2.1.8 | - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дер. Новосаратовка, ул. Покровская (км 0+062 – км 0+377). Протяженность 0,315 км, площадь 1 732,5 м2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 597,731 |  |  | - 157,731 | - Администрация МО |  |
|  |  | - Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | - 440,000 |  |  |
| - 2.2 | - Ремонт автомобильной дороги от дома №40 мимо границы НКЗ до берега р. Нева | - Бюджет МО | - 2015 | - 2 918,800 | - 2 918,800 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 2.3 | - Расширение проезда вдоль дома №37 с устройством тротуара вдоль д/сада, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 331,100 | - 331,100 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 2.4 | - Ремонт а/б покрытия проезда вдоль домов № 25 и №26, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 796,000 | - 1 796,000 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 2.5 | - Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 30 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 441,200 | - 1 441,200 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 2.6 | - Ремонт а/б покрытия проезда между домами № 31 и №32 и устройство парковки у д.17, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 956,300 | - 1 956,300 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 2.7 | - Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2016 | - 2 324,900 |  | - 2 324,900 |  | - Администрация МО |  |
| - 2.8 | - Ремонт дворовых территорий д.д. №№23,24 г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2016 | - 1 312,200 |  | - 1 312,200 |  | - Администрация МО |  |
| - 2.9 | - Расширение проезжей части у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 1 299,715 |  | - 1 299,715 |  | - Администрация МО |  |
| - 2.10 | - Расширение проезжей части автомобильной дороги вдоль домов №48, №49, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 1 152,993 |  | - 1 152,993 |  | - Администрация МО |  |
| - 2.11 | - Ремонт участка дворовой территории из а/б покрытия возле дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 109,550 |  | - 109,550 |  | - Администрация МО |  |
| - 2.12 | - Нанесение дорожной разметки в соответствии с "Проектом организации дорожного движения" | - Бюджет МО | - 2016 | - 448,700 | - 300,000 | - 148,700 |  | - Администрация МО | - Перенесено в МП БДД |
| - 2.13 | - Ремонт ул. Западный проезд, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2017 | - 13 671,900 |  |  | - 13 671,9 | - Администрация МО |  |
| - 2.14 | - Ремонт проездов к дворовым территориям домов №№ 27,28,29 г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2017 | - 5 412,000 |  |  | - 5 412,0 |  |  |
| - 2.15 | - Расширение проезжей части за домом №50, г.п. им. Свердлова, мкрн.2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 832,700 |  |  | - 832,7 | - Администрация МО |  |
| - 2.16 | - Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб | - Бюджет МО | - 2017 | - 1 150,000 |  |  | - 1 150,0 | - Администрация МО |  |
| - 2.17 | - Ремонт дороги ул. Ермаковская (от региональной дороги до д.65А), ул. Овцинская (от д.64В до д.65) | - Бюджет МО | - 2017 | - 417,000 |  |  | - 417,0 | - Администрация МО |  |
| - 2.18 | - Ремонт дороги ул. Набережная, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2017 | - 7 070,000 |  |  | - 7 070,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 52 224,383 | 10 975,692 | 8 568,391 | 32 680,3 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 46 710,683 | 9 236,392 | 6 920,691 | 30 553,6 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 5 513,700 | 1 739,300 | 1 647,700 | 2 126,7 |  |  |
| 3. Ремонт парковочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкрн 1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 653,700 | - 653,700 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.2 | - Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №40 мкрн 1, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 182,000 | - 182,000 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.3 | - Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №9, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 294,500 | - 294,500 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.4 | - Устройство парковки из а/б покрытия у д.50, г.п. им. Свердлова мкр.2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 971,900 | - 1 971,900 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.5 | - Устройство парковки из а/б покрытия у д.55, г.п. им. Свердлова мкр.2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 424,500 | - 1 424,500 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.6 | - Устройство парковки из а/б покрытия между домами № 49 и № 54, г.п. им. Свердлова мкр.2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 940,200 | - 1 940,200 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.7 | - Устройство парковки из а/б покрытием д.8, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 829,800 | - 1 829,800 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.8 | - Устройство парковки из а/б покрытия у д.1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 784,600 | - 784,600 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.9 | - Устройство парковки из а/б покрытия дом №5, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 575,100 | - 1 575,100 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.10 | - Устройство покрытия из асфальтовой крошки парковки у д.1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 167,400 | - 167,400 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 3.11 | - Ремонт парковки из а/б покрытия между домами №50, №51, № 52, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 1 512,363 |  | - 1 512,363 |  | - Администрация МО |  |
| - 3.12 | - Ремонт парковки из а/б покрытия у дома №53, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 858,209 |  | - 858,209 |  | - Администрация МО |  |
| - 3.13 | - Устройство парковки из а/б покрытия у дома №44, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 907,410 |  | - 907,410 |  | - Администрация МО |  |
| - 3.14 | - Ремонт парковок из а/б покрытия дворовой на территории домов №2, №4, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 661,454 |  | - 661,454 |  | - Администрация МО |  |
| - 3.15 | - Ремонт парковки из у дома №36, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 527,726 |  | - 527,726 |  | - Администрация МО |  |
| - 3.16 | - Устройство парковки из а/б покрытия у дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2017 | - 995,000 |  |  | - 995,0 | - Администрация МО |  |
| - 3.17 | - Устройство экопарковки у дома №54, со стороны оврага, г.п. им. Свердлова, мкрн.2 | - Бюджет МО | - 2017 | - 1 300,000 |  |  | - 1 300,0 | - Администрация МО |  |
| - 3.18 | - Выполнение работ по устройству парковки из а/б покрытия у д.№40 мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2017 | - 2 702,000 |  |  | - 2 702,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 20 287,862 | 10 823,700 | 4 467,162 | 4 997,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Устройство тротуара от д. №33 до берега р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 432,300 | - 432,300 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 4.2 | - Устройство тротуара за д.37 г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 295,200 | - 295,200 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 4.3 | - Устройство тротуара к калитке д/сада со стороны площадки для сбора ТБО, мкрн.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 156,600 | - 156,600 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 4.4 | - Устройство тротуара вдоль д. №1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 475,800 | - 475,800 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 4.5 | - Устройство пешеходных дорожек с а/б покрытием у д.д. 2 и 4 мкрн. 1 | - Бюджет МО | - 2015 | - 620,000 | - 620,000 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 4.6 | - Устройство тротуара из а/б покрытия вдоль д. №38, от д.№38 до д. №36, от д. №38 до детской площадки у д. №40, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 1 030,902 |  | - 1 030,902 |  | - Администрация МО |  |
| - 4.7 | - Устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль д. №44а до контейнерной площадки у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 413,079 |  | - 413,079 |  | - Администрация МО |  |
| - 4.8 | - Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки у подъезда 4 д. №33, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 94,100 |  | - 94,100 |  | - Администрация МО |  |
| - 4.9 | - Устройство пешеходной дорожки и благоустройство дворовой территории между домами №5 и №38А, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 666,101 |  | - 666,101 |  | - Администрация МО |  |
| - 4.10 | - Выполнение работ по устройству тротуара из тротуарной плитки вдоль дома №40 мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 747,000 |  |  | - 747,0 | - Администрация МО |  |
| - 4.10 | - Выполнение работ по устройству тротуара из тротуарной плитки вдоль дома №1 мкрн.1, г.п. им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2016 | - 875,000 |  |  | - 875,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 5 806,082 | 1 979,900 | 2 204,182 | 1 622,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без а/б покрытия (щебенение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия на территории МО "Свердловское городское поселение" | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 20 234,700 | - 2 484,700 | - 12 750,000 | - 5 000,0 | - Администрация МО |  |
| - 5.2 | - Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия ул.Овцынская, 2,3,5,7,9,11,12 линии, мкрн.1, г.п.им.Свердлова | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 975,000 | - 1 975,000 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 5.3 | - Устройство проезда без а/б покрытия к участкам по ул. Малые Пороги (105-ОЗ) | - Бюджет МО | - 2015 | - 992,300 | - 992,300 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 5.4 | - Ремонт участков автомобильных дорог без а/б покрытия по адресам: ул.Щербинка, ул.Аллейная, ул.Ольховая, ул.Садовая, ул.Кольцевая, г.п.им. Свердлова | - Бюджет МО | - 2015 | - 1 084,900 | - 1 084,900 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 5.5 | - Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия д. Новосаратовка | - Бюджет МО | - 2015 | - 290,500 | - 290,500 |  |  | - Администрация МО |  |
| - 5.6 | - Подсыпка проездов к котельным №4 мкрн.1 и №9 мкрн.2 | - Бюджет МО | - 2015 | - 170,000 | - 170,000 |  |  | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 24 747,400 | 6 997,400 | 12 750,000 | 5 000,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Очистка водоотводных канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов МО "Свердловское городское поселение" | - Бюджет МО | - 2017 | - 2 500,000 |  |  | - 2 500,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 2 500,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт автомобильных дорог отдельными участками "картами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - Ремонт отдельными участками «картами» автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 3 464,300 | - 1 980,000 | - 984,300 | - 500,0 | - Администрация МО |  |
| - 7.2 | - Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Свердловское городское поселение» | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 1 045,800 | - 400,000 | - 445,800 | - 200,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 4 510,100 | 2 380,000 | 1 430,100 | 700,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - Паспортизация дорог в границах населенных пунктов | - Бюджет МО | - 2015-2017 | - 1 474,000 | - 1 000,000 | - 0,000 | - 474,0 | - Администрация МО |  |
| - 8.2 | - Подготовка документации (ведомости объемов работ, технического состояния); проведение экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости; проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов; ведение технического надзора и контроля за выполнением контрактов, строительного контроля, проведение лабораторных испытаний | - Бюджет МО | - 2017 | - 450,000 |  |  | - 450,0 | - Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 924,000 | 1 000,000 | 0,000 | 924,0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 138 663,585 | 34 156,692 | 29 419,835 | 75 087,1 |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 133 149,885 | 32 417,392 | 27 772,135 | 72 960,4 |  |  |
| Другие источники |  |  |  | 5 513,700 | 1 739,300 | 1 647,700 | 2 126,7 |  |  |