Приложение 1

Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО «Свердловское городское поселение»)

муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования

(наименование программы)

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по ЖХК, ГО и ЧС			       					 Халилов Р.Д.

(Ф.И.О., должность руководителя)                                       (Подпись)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования

(наименование программы)

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

| Полное наименование программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Ленинградской области от 20.03.2012г. №78 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области». |
| Период реализации программы | 2015-2017 годы |
| Цель программы | - Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»; - Поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативном состоянии; - Создание условий для снижения эксплуатационных расходов; - Повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы |  |
| Основные мероприятия программы | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | 2015 г. – 34 156,7 тыс. руб.; 2016 г. – 29 419,8 тыс. руб.; 2017 г. – 50 034,0 тыс. руб. Источники финансирования: - бюджет МО «Свердловское городское поселение»; - бюджет Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; - иные источники финансирования. При получении субсидий производятся изменения целевых показателей программы Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий подпрограммы определяются решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | - Развитая дорожно-транспортная сеть МО «Свердловское городское поселение»; - Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - Снижение эксплуатационных расходов; - Повышение безопасности дорожного движения. |
| Заказчик программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Представитель заказчика программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС. |
| Руководитель программы | Халилов Рафид Джалилович – заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС; тел: 77-490 |
| Разработчик программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| Сроки разработки программы | 2014 год |
| Исполнители программы | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Свердловское городское поселение» определяются в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Общий контроль выполнения программы и ее руководство осуществляет администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Улично-дорожная сеть поселения представлена дорогами общего пользования местного значения, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовыми территориями многоквартирных домов общей протяженностью более 30,7 тыс. метров, общей площадью более 87,8 тыс. кв. метров. Из них 37,2 тыс. кв. метров дорог с асфальтобетонным покрытием п. Свердлова мкр. 1.  Ввод в эксплуатацию 1970 г.  Строились они в основном на месте прежних грунтовых, без соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году начата работа по инвентаризации дорог.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие требованиями безопасности дорожного движения требует перехода к программному решению проблемы на территории поселения.

## 2. Основные цели и задачи программы

- Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»;

- устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с современными нормативными документами;

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

- обеспечить сохранность автомобильных дорог;

- повысить безопасность дорожного движения.

## 3.Основные мероприятия программы

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без асфальтобетонного покрытия;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов отдельными участками (картами).

## 4. Ресурсное обеспечение программы

Расчет ресурсного обеспечения и финансирования Программы составлен на основе укрупненных показателей. Объемы необходимых денежных средств будут уточняться по мере готовности проектно-сметной документации.

Объем финансовых средств местного бюджета по реализации мероприятий программы в 2015–2017 годах составляет 109 594,5 тыс. рублей, 2015 год – 32 417,4 тыс. рублей; 2016 г. – 27 772,1 тыс. рублей; 2017 г. – 49 405,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий программы определяются Решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год и могут корректироваться в соответствии с бюджетным законодательством.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

- количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных утвержденными нормативно-правовыми актами МО «Свердловское городское поселение»;

- площадь, протяжённость, автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям;

-  усовершенствование дорожного покрытия (площадь).

## 6. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является администрация МО «Свердловское городское поселение».

Представителем заказчика – координатором Программы является отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение, и при необходимости – корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программы: отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение», контрактная служба администрации МО «Свердловское городское поселение», МКУ «Единая служба Заказчика» - ответственные за выполнение соответствующих мероприятий.

Отбор исполнителей работ и услуг мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Контроль за выполнением Программы

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляют: финансово-экономический отдел администрации МО «Свердловское городское поселение»; МКУ «Единая служба Заказчика»; отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение», контрактная служба администрации МО «Свердловское городское поселение».

Приложение 1

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, |
| (наименование программы) |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| МО «Свердловское городское поселение» |
| на 2015 – 2017 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Примечание |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Проект реконструкции участка дорожной сети от автобусной остановки до д.55 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 6 000,000 |  |  | 6 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.2 | Проект реконструкции дорожной сети от автобусного кольца до ул. Малые пороги г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.3 | Проект реконструкции участка дорожной сети от ул. Западный проезд, вдоль берега р.Нева до 4-й линии ул. Овцинская | Бюджет МО | 2017 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.4 | Проект строительства участков улично-дорожной сети и организация пешеходного движения вблизи образовательных учреждений в г.п. им. Свердлова мкр.1, мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 2 000,000 |  |  | 2 000,000 | Администрация МО |  |
| 1.5 | Проект строительства проезда к участкам №№30, 22б, 26 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2017 | 500,000 |  |  | 500,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 24 500,000 | 0,000 | 0,000 | 24 500,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2.1 | Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО | 2015-2017 | 7 081,625 | 492,992 | 572,633 | 2 000,000 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 1 739,300 | 1 647,700 | 629,000 |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от д.1 до д.16 вдоль берега р. Нева (участок от д.15 до середины д.16). Протяженность 62 п.м., площадь 434 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 700,43114 | 122,43114 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 578,000 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от берега р. Нева до д.30 (участок от дороги от д. 1 до д.16 вдоль берега р. Нева до конца д. 17). Протяженность 90 п.м., площадь 522 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 836,80562 | 136,80562 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 700,000 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №13, 22, 23 г.п. им. Свердлова мкрн. 1 (участок вдоль д. №13). Площадь 420м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 695,05556 | 233,75556 |  |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  | 461,300 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до д. №6б), протяженность 0,33 км, площадь 1980 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 220,33304 |  | 572,63304 |  | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  | 1 647,700 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия), протяженность 0,2 км, площадь 1200 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 215,798 |  |  | 586,798 | Администрация МО |  |
|  |  | Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО |  |  |  |  | 629,000 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги от дома №40 мимо границы НКЗ до берега р. Нева | Бюджет МО | 2015 | 2 918,800 | 2 918,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.3 | Расширение проезда вдоль дома №37 с устройством тротуара вдоль д/сада, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 331,100 | 331,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.4 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль домов № 25 и №26, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 796,000 | 1 796,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.5 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 30 с устройством парковки, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 441,200 | 1 441,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.6 | Ремонт а/б покрытия проезда между домами № 31 и №32 и устройство парковки у д.17, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015 | 1 956,300 | 1 956,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 2.7 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2016 | 2 324,900 |  | 2 324,900 |  | Администрация МО |  |
| 2.8 | Ремонт дворовых территорий д.д. №№23,24 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2016 | 1 312,200 |  | 1 312,200 |  | Администрация МО |  |
| 2.9 | Расширение проезжей части у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 299,715 |  | 1 299,715 |  | Администрация МО |  |
| 2.10 | Расширение проезжей части автомобильной дороги вдоль домов №48, №49, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 152,993 |  | 1 152,993 |  | Администрация МО |  |
| 2.11 | Ремонт участка дворовой территории из а/б покрытия возле дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 109,550 |  | 109,550 |  | Администрация МО |  |
| 2.12 | Нанесение дорожной разметки в соответствии с "Проектом организации дорожного движения" | Бюджет МО | 2016 | 448,700 | 300,000 | 148,700 |  | Администрация МО | Перенесено в МП БДД |
| 2.13 | Ремонт ул. Западный проезд, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2017 | 13 810,000 |  |  | 13 810,000 | Администрация МО | Смета и ТЗ разработаны ЕСЗ Провести экспертизу сметы |
| 2.14 | Ремонт проезда к дворовой территории дома №27 г.п. им. Свердлова кр.1 | Бюджет МО | 2017 | 1 500,000 |  |  | 1 500,000 | Администрация МО |  |
| 2.15 | Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб | Бюджет МО | 2017 | 1 150,000 |  |  | 1 150,000 | Администрация МО | размытые участки в районе водопропускных труб ул. Ермаковская, ул. Щербинка г.п. им. Свердлова; дер. Новосаратовка |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 38 633,083 | 10 975,692 | 8 568,391 | 19 089,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 34 617,083 | 9 236,392 | 6 920,691 | 18 460,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 4 016,000 | 1 739,300 | 1 647,700 | 629,000 |  |  |
| 3. Ремонт парковочных мест |
| 3.1 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкрн 1 | Бюджет МО | 2015 | 653,700 | 653,700 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.2 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №40 мкрн 1, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 182,000 | 182,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.3 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №9, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 294,500 | 294,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.4 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.50, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 971,900 | 1 971,900 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.5 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.55, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 424,500 | 1 424,500 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.6 | Устройство парковки из а/б покрытия между домами № 49 и № 54, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015 | 1 940,200 | 1 940,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.7 | Устройство парковки из а/б покрытием д.8, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 829,800 | 1 829,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.8 | Устройство парковки из а/б покрытия у д.1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 784,600 | 784,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.9 | Устройство парковки из а/б покрытия дом №5, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 1 575,100 | 1 575,100 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.10 | Устройство покрытия из асфальтовой крошки парковки у д.1 со стороны р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 167,400 | 167,400 |  |  | Администрация МО |  |
| 3.11 | Ремонт парковки из а/б покрытия между домами №50, №51, № 52, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 512,363 |  | 1 512,363 |  | Администрация МО |  |
| 3.12 | Ремонт парковки из а/б покрытия у дома №53, мкрн.2, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 858,209 |  | 858,209 |  | Администрация МО |  |
| 3.13 | Устройство парковки из а/б покрытия у дома №44, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 907,410 |  | 907,410 |  | Администрация МО |  |
| 3.14 | Ремонт парковок из а/б покрытия дворовой на территории домов №2, №4, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 661,454 |  | 661,454 |  | Администрация МО |  |
| 3.15 | Ремонт парковки из у дома №36, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 527,726 |  | 527,726 |  | Администрация МО |  |
| 3.16 | Устройство парковки из а/б покрытия у дома №13, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2017 | 995,000 |  |  | 995,000 | Администрация МО |  |
| 3.17 | Устройство экопарковки у дома №54, со стороны оврага, г.п. им. Свердлова, мкрн.2 | Бюджет МО | 2017 | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 17 585,862 | 10 823,700 | 4 467,162 | 2 295,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство тротуаров |
| 4.1 | Устройство тротуара от д. №33 до берега р. Нева, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 432,300 | 432,300 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.2 | Устройство тротуара за д.37 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 295,200 | 295,200 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.3 | Устройство тротуара к калитке д/сада со стороны площадки для сбора ТБО, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015 | 156,600 | 156,600 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.4 | Устройство тротуара вдоль д. №1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015 | 475,800 | 475,800 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.5 | Устройство пешеходных дорожек с а/б покрытием у д.д. 2 и 4 мкрн. 1 | Бюджет МО | 2015 | 620,000 | 620,000 |  |  | Администрация МО |  |
| 4.6 | Устройство тротуара из а/б покрытия вдоль д. №38, от д.№38 до д. №36, от д. №38 до детской площадки у д. №40, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 1 030,902 |  | 1 030,902 |  | Администрация МО |  |
| 4.7 | Устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль д. №44а до контейнерной площадки у д. №38, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 413,079 |  | 413,079 |  | Администрация МО |  |
| 4.8 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки у подъезда 4 д. №33, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 94,100 |  | 94,100 |  | Администрация МО |  |
| 4.9 | Устройство пешеходной дорожки и благоустройство дворовой территории между домами №5 и №38А, мкрн.1, г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2016 | 666,101 |  | 666,101 |  | Администрация МО |  |
| 4.10 | Устройство пешеходной дорожки за д. №49 со стороны футбольного поля, г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2017 | 850,000 |  |  | 850,000 | Администрация МО | Согласовать с архитектором |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 5 034,082 | 1 979,900 | 2 204,182 | 850,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Содержание автомобильных дорог |
| 5.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2015-2017 | 26 257,500 | 9 377,400 | 14 180,100 | 2 700,000 | Администрация МО |  |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 26 257,500 | 9 377,400 | 14 180,100 | 2 700,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог |
| 6.1 | Паспортизация дорог в границах населенных пунктов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | 500,000 | Администрация МО |  |
| 6.2 | Подготовка документации (ведомости объемов работ, технического состояния); проведение экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости; проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов; ведение технического надзора и контроля за выполнением контрактов, строительного контроля, проведение лабораторных испытаний | Бюджет МО | 2017 | 100,000 |  |  | 100,000 | Администрация МО | В соответствии с 44-ФЗ |
|  | Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 600,000 | 1 000,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 113 610,527 | 34 156,692 | 29 419,835 | 50 034,000 |  |  |
| Бюджет МО |  |  | 109 594,527 | 32 417,392 | 27 772,135 | 49 405,000 |  |  |
| Другие источники |  |  | 4 016,000 | 1 739,300 | 1 647,700 | 629,000 |  |  |