Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

От _____________№ ________

График

подготовки и утверждения изменений в генеральный план муниципального образования Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта изменений в генеральный план поселения | Февраль –март 2019 г. | Глава администрации МО Свердловское ГП |
| 2. | Направление копии решения о внесении изменений в генеральный план поселения в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | Февраль – март 2019 г. | Начальник Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации МО Свердловское ГП |
| 3 | Рассмотрение предложений граждан и юридических лиц | Март-апрель | Комиссия по землепользования и застройки МО «Свердловское городское поселение» |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке изменений в генеральный план поселения, городского округа | Апрель 2019 г | Конкурсная комиссия |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта (договора) на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения, в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | В течении 5 раб. дней после заключения контракта | .- |
| 6. | Анализ соответствия генерального плана программам, реализуемым за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса: - Схемам и программам развития единой национальной электрической сети; - Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики; - Федеральной, межрегиональной, региональной программе газификации; - Схеме водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа; - Схеме теплоснабжения поселения, городского округа; - Программам (схемам) в области обращения с отходами поселения, городского округа; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; - Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плану мероприятий реализации стратегии; - Планам и программам комплексного социально-экономического развития муниципального образования; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; - Программам и документам социально-экономического развития муниципального образования; - Решениям о развитии застроенных территорий; - Договорам о комплексном освоении территории; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; - Иным инвестиционным программам, проектам и договорам | Апрель – май 2019 г | Главный специалист архитектор администрации МО Свердловское ГП Соболев Е.В. |
| 7. | Размещение проекта изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП | июнь 2019 г. | Главный специалист архитектор администрации МО Свердловское ГП Соболев Е.В. |
| 8. | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту изменений в генеральный план поселения, городского округа в уполномоченные органы | июнь 2019 г. | Главный специалист землеустроитель администрации МО Свердловское ГП Воротилова Л.Ю. |
| 9. | Направление проекта изменений в генеральный план поселения, главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний | сентябрь 2019 | Главный специалист землеустроитель администрации МО Свердловское ГП Воротилова Л.Ю. |
| 10. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Сентябрь 2019 г. | Глава МО Свердловское ГП |
| 11. | Направление проекта изменений в генеральный план поселения, в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО для утверждения | ноябрь 2019 г. | Главный специалист архитектор администрации МО Свердловское ГП Соболев Е.В. |
| 12. | Размещение утвержденных изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП | декабрь 2019 г. |  |
| 13. | Направление информации о размещении изменений в генеральный план поселения, во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | декабрь 2019 г. |  |

# Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

От _____________№ ________

ПОРЯДОК
направления в комиссию по землепользованию и застройке 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) по адресу: 188682 Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1;

в форме электронного документа на адрес электронной почты - sverdlovomo@mail.ru. 
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, не рассматриваются.
           6.Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
           7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.