Приложение 12

к Соглашению № 8

от  «16»  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

1.  Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 12 | 268 | 142 168 632,00 | 0 | 0 | 73 450 956, 00 |

2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ДСК ИНВЕСТ»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44

б) застройщик: ООО «ДСК ИНВЕСТ»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 25 квартир;

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.10.2014г.:

- устройство фундамента  - 100%

- строительство 1 этажа –  100 %

- строительство 2 этажа -   85 %

- строительство 3 этажа -  83%

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям – 25%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  5%

ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «РосОблСтрой»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44а

б) застройщик: ЗАО «РосОблСтрой»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 80 жилых помещений (77 квартир + 1 коммунальная квартира (3 комнаты)).

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.10.2014г.:

- устройство фундамента  - 100%

- строительство 1 этажа –  100%

- строительство 2 этажа -   100%

- строительство 3 этажа -  100 %

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №2 – 85%

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №1 – 55%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  0 %

- кровля, корпус №1 – 100%, корпус №2 – 100%

И.о главы администрации                                                                            Колесникова А.С.

Исп. Потапенко И.Ф.

8(813-70)77-283