Приложение 12

к Соглашению № 8

от  «16»  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

1.  Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 12 | 251 | 140 206 812,00 | 0 | 0 | 108 493 109, 40 |

2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ДСК ИНВЕСТ»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44

б) застройщик: ООО «ДСК ИНВЕСТ»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 25 квартир;

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.01.2015г.:

- устройство фундамента  - 100%

- строительство 1 этажа –  100 %

- строительство 2 этажа -   100 %

- строительство 3 этажа -  100%

- работы по внутренним  инженерным сетям – 25%

- работы по внешним инженерным сетям – 95%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  50%

ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «РосОблСтрой»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44а

б) застройщик: ЗАО «РосОблСтрой»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 80 жилых помещений (77 квартир + 1 коммунальная квартира (3 комнаты)).

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.01.2015г.:

- устройство фундамента  - 100%

- строительство 1 этажа –  100%

- строительство 2 этажа -   100%

- строительство 3 этажа -  100 %

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №2 – 96%

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №1 – 96%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  98 %

- кровля, корпус №1 – 100%, корпус №2 – 100%

Глава администрации                                                                                    Павлович А.П.

Исп. Потапенко И.Ф.

8(813-70)77-283