Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО «Свердловское городское поселение»)

муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования

(наименование программы)

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

Руководитель программы:

Начальник отдела по ЖКХ Соколов С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность руководителя) (Подпись)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования

(наименование программы)

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование программы**  | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015 - 2017 годы |
| **Основания для разработки программы** | - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Постановление Правительства Ленинградской области от 20.03.2012г. №78 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области». |
| **Период реализации программы** | 2015-2017 годы |
| **Цель программы** | - Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»;- Поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативном состоянии;- Создание условий для снижения эксплуатационных расходов;- Повышение безопасности дорожного движения. |
| **Задачи программы** |
| **Основные мероприятия программы** | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| **Объем финансовых** **ресурсов, запланированных** **по программе, источники финансирования программы**  | 2015 г. – 37 039,3 тыс.руб.;2016 г. – 10 288,4 тыс.руб.;2017 г. – 25 776,1 тыс.руб.Источники финансирования:- бюджет МО «Свердловское городское поселение»;- бюджет Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;- иные источники финансирования.При получении субсидий производятся изменения целевых показателей программы |
| **Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы**  | - Развитая дорожно-транспортная сеть МО «Свердловское городское поселение»;- Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;- Снижение эксплуатационных расходов;- Повышение безопасности дорожного движения. |
| **Заказчик программы**  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Представитель заказчика программы** | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС. |
| **Руководитель программы** | Соколов Сергей Владимирович – начальник отдела по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»; тел: 77-290 |
| **Разработчик программы**  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| **Сроки разработки программы** | 2014 год |
| **Исполнители программы**  | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Свердловское городское поселение» определяются в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| **Управление программой и контроль за ее реализацией** | Общий контроль выполнения программы и ее руководство осуществляет администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  |

**1. Оценка и анализ исходной ситуации**

Улично-дорожная сеть поселения представлена дорогами общего пользования местного значения, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовыми территориями многоквартирных домов общей протяженностью более 30,7 тыс. метров, общей площадью более 87,8 тыс. кв. метров. Из них 37,2 тыс. кв. метров дорог с асфальтобетонным покрытием п. Свердлова мкр. 1. Ввод в эксплуатацию 1970 г. Строились они в основном на месте прежних грунтовых, без соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году начата работа по инвентаризации дорог.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие требованиями безопасности дорожного движения требует перехода к программному решению проблемы на территории поселения.

**2. Основные цели и задачи программы**

- Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»;

- устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с современными нормативными документами;

 - ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов;

 - создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

 - обеспечить сохранность автомобильных дорог;

 - повысить безопасность дорожного движения.

**3.Основные мероприятия программы**

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без асфальтобетонного покрытия;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов отдельными участками (картами).

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов определена на основании примерных объемов работ и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в поселении за 2014 год с учетом индексации.

 Объемы финансирования будут уточняться после расчёта сметы в ценах текущего года по каждому объекту. Объем финансовых средств местного бюджета по реализации мероприятий программы в 2015–2017 годах составляет 73 604,0 тыс. рублей, 2015 год – 37 039,3 тыс. рублей; 2016 г. – 10 288,4 тыс. рублей; 2017 г. - 25 776,1 тыс. рублей.

 Расходование средств на реализацию Программы за счет бюджетов других уровней производится в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющих расходование средств соответствующего бюджета.

**5. Ожидаемые конечные результаты программы**

Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

- количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных утвержденными нормативно-правовыми актами МО «Свердловское городское поселение»;

- площадь, протяжённость, автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям;

- усовершенствование дорожного покрытия (площадь).

**6. Механизм реализации программы, контроль выполнения программы**

Управление Программой и контроль ее реализации осуществляет заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС.

Решение о необходимости проведения ремонта автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям производится после осмотра дорог и составления дефектных ведомостей, актов осмотра.

Сметы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, схемы его проведения готовятся участниками программы.

Решение о проведении ремонта и утверждение сметы расходов на ремонт принимается заказчиком.

Система организации выполнения мероприятий программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана ремонта;

- составление технического задания на проведения работ по конкретному объекту;

- организация и проведение открытых аукционов или запросов котировок для определения исполнителя работ (исполнителя мероприятий программы);

- заключение контрактов на проведение ремонта;

- выполнение ремонта;

- контроль за ходом работ;

- отчетность о выполнении работ.

Технический надзор за ходом работ по ремонту осуществляет представитель заказчика.

Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе заказчика, представителей заказчика, участника программы и подрядчика.

Акт приемки работ по ремонту готовятся участником программы, согласовывается с представителем заказчика и подписывается заказчиком.

Результаты и показатели по итогам реализации программы входят в экономические показатели годового отчёта администрации МО «Свердловское городское поселение».