|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, | | | | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | | | | |
| дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | | | |
| МО «Свердловское городское поселение» | | | | | | | | | | |
| на 2015 – 2017 годы | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный | Примечание | |
| п/п | мероприятия | (тыс. руб.) | за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с а/б покрытием** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО | 2015-2017 | 7 246,308 | 1 507,008 | 1 500,000 | 2 000,000 | Администрация МО |  | |
| Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО | 1 739,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от д.1 до д.16 вдоль берега р. Нева (участок от д.15 до середины д.16). Протяженность 62 п.м., площадь 434 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 700,43114 | 122,43114 |  |  | Администрация МО |  | |
| Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО | 578,000 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн.1 от берега р. Нева до д.30 (участок от дороги от д. 1 до д.16 вдоль берега р. Нева до конца д. 17). Протяженность 90 п.м., площадь 522 м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 836,80562 | 136,80562 |  |  | Администрация МО |  | |
| Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО | 700,000 |  |  |
| 1.4 | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №13, 22, 23 г.п. им. Свердлова мкрн. 1 (участок вдоль д. №13). Площадь 420м2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 695,05556 | 233,75556 |  |  | Администрация МО |  | |
| Бюджет Комитета по дорожному хозяйству ЛО | 461,300 |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги от дома №40 мимо границы НКЗ до берега р. Нева | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 918,800 | 2 918,800 |  |  | Администрация МО |  | |
| 1.6 | Расширение проезда вдоль дома №37 с устройством тротуара вдоль д/сада | Бюджет МО | 2015-2017 | 331,100 | 331,100 |  |  | Администрация МО |  | |
| 1.7 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль домов № 25 и №26, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 796,000 | 1 796,000 |  |  | Администрация МО |  | |
| 1.8 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 30 с устройством парковки, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 441,200 | 1 441,200 |  |  | Администрация МО |  | |
| 1.9 | Ремонт а/б покрытия проезда между домами № 31 и №32 и устройство парковки у д.17, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 956,300 | 1 956,300 |  |  | Администрация МО |  | |
| 1.11 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 565,600 |  | 2 565,600 |  | Администрация МО |  | |
| 1.12 | Ремонт дворовой территории д.д. №№23,24 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 331,600 |  | 1 331,600 |  | Администрация МО |  | |
| 1.13 | Разметка муниципальных дорог | Бюджет МО | 2015-2017 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Администрация МО |  | |
| 1.14 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 27 с устройством парковки, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.15 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 29 с устройством парковки, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.16 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 28 с устройством парковки, мкрн.1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | необходимо восстановить отмостку | |
| 1.17 | Ремонт а/б покрытия проезда вдоль дома № 54 от п.9 до дома №35 г.п.им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.18 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д. №40 до д. №38 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.22 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д.33 до поликлиники с устройством тротуара г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.23 | Ремонт проезда из а/б покрытия к д. №13 с г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | состояние сетей за домом | |
| 1.24 | Ремонт ул. Западный проезд г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 13 323,609 |  |  | 13 323,609 | Администрация МО |  | |
| 1.25 | Ремонт проезда из а/б покрытия у д. №9 от подъезда 6 до магазина "Магнит" г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.25 | Ремонт участка проезда из а/б покрытия у д. №5 с восстановлением колодцев ливневой канализации г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.25 | Устройство проезда между д.д. №47,48 на парковку г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 1.26 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в п. Красная Заря | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | от поворота на Юлмарт | |
| 1.27 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д. №16 до д. №11 вдоль берега р. Нева г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | Дорога еще не на кадастре | |
| 1.28 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от автобусной остановлки до ул. Старая Дача вдоль берега р. Нева г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | Дорога еще не на кадастре | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 32 564,209 | 10 743,400 | 5 697,200 | 15 623,609 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  | 1 739,300 | 1 739,300 | 0,000 | 0,000 |  |  | |
| **2. Ремонт парковочных мест** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №1 со стороны р. Нева г.п. им. Свердлова мкрн 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 653,700 | 653,700 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.2 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №40 мкрн 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 182,000 | 182,000 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.3 | Устройство парковки со щебеночным покрытием возле дома №9 мкрн 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 294,500 | 294,500 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.4 | Устройство парковки из а/б покрытия, мкрн.2 д.50 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 971,900 | 1 971,900 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.5 | Устройство парковки из а/б покрытия, мкрн.2 д.55 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 424,500 | 1 424,500 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.6 | Устройство парковки из а/б покрытия, мкрн.2 между домами № 49 и № 54 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 940,200 | 1 940,200 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.7 | Устройство парковки из а/б покрытием, мкрн.1, д.8 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 829,800 | 1 829,800 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.8 | Устройство парковки из а/б покрытием, между д.д.7 и 4 мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 375,800 | 1 375,800 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.9 | Устройство парковки из а/б покрытияу д.1а, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 784,600 | 784,600 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.10 | Устройство парковки из а/б покрытием, мкрн.1, дом №5 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 575,100 | 1 575,100 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.11 | Устройство покрытия из асфальтовой крошки парковки у д.1 со стороны р. Нева, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 167,400 | 167,400 |  |  | Администрация МО |  | |
| 2.12 | Устройство парковки у д. №49 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 865,600 |  | 865,600 |  | Администрация МО |  | |
| 2.13 | Ремонт парковки у д. №30 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.14 | Ремонт парковки у д. №34 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 52,944 | Администрация МО |  | |
| 2.15 | Ремонт парковки у д. №38 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.16 | Ремонт парковки у д. №40 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.17 | Ремонт парковки у д.д. №№50,51,52 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.18 | Ремонт парковки у д.д. №№53,54 со стороны оврага г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.19 | Устройство парковки у д.д. №№53,54 со стороны футбольного поля г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.20 | Устройство парковки у д. №53г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.21 | Устройство парковки у д.д. №№47,52 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.22 | Устройство парковки у от контейнерной площадки у д. №37 вдоль д. №36 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.23 | Устройство парковки у д. №44 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.24 | Устройство парковки у д. №51 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.25 | Устройство парковки между д.д. №48, 32 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.26 | Устройство парковки у д. №44а г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.27 | Ремонт парковки у д.д. №№36,39 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.28 | Ремонт парковки у д. 37 у детского сада г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.29 | Ремонт парковки у д.2, д.4 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.30 | Устройство парковки из щебня во дворе дома №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 2.31 | Устройство парковки из а/б крошки во дворе дома №13 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 865,600 | 12 199,500 | 865,600 | 52,944 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3. Устройство тротуаров** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Устройство тротуара от д. №33 до берега р. Нева г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 432,300 | 432,300 |  |  | Администрация МО |  | |
| 3.2 | Устройство тротуара за д.37 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 295,200 | 295,200 |  |  | Администрация МО |  | |
| 3.3 | Устройство тротуара к калитке д/сада со стороны площадки для сбора ТБО, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 156,600 | 156,600 |  |  | Администрация МО |  | |
| 3.4 | Устройство тротуара вдоль д. №1а, г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 475,800 | 475,800 |  |  | Администрация МО |  | |
| 3.5 | Устройство пешеходных дорожек с а/б покрытием у д.д. 2 и 4 мкрн. 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 620,000 | 620,000 |  |  | Администрация МО |  | |
| 3.6 | Устройство пешеходной дорожки у подъезда 4 д. №33 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 125,600 |  | 125,600 |  | Администрация МО |  | |
| 3.7 | Устройство тротуара от д. №1 до д. №16 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2 624,316 |  |  | 2 624,316 | Администрация МО | Пробл. ХВС | |
| 3.8 | Устройство тротуара от д. №11 до ул. Щербинка г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 310,897 |  |  | 1 310,897 | Администрация МО |  | |
| 3.9 | Устройство пешеходной дорожки вдоль д. №40 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 539,000 |  |  | 539,000 | Администрация МО | Необх. Замена ХВС, ТС | |
| 3.10 | Устройство пешеходной дорожки вдоль между домами 38, 40 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | Необх. Замена ХВС, ТС | |
| 3.11 | Устройство пешеходной дорожки вдоль д. №38 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.12 | Устройство пешеходных дорожек от д. №27 до д.д. №№29,30 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.13 | Устройство пешеходной дорожки от д. №25 до д.д. №№19,28 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.14 | Устройство пешеходной дорожки вдоль д.д. №№19,20 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.15 | Асфальтирование пешеходной дорожки вдоль д.№41 со стороны школы г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.16 | Устройство пешеходной дорожки за д. №49 со стороны футбольного поля г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.17 | Устройство пешеходной дорожки у д. №54 со стороны футбольного поля г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.18 | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки у д.д. №№48,49,50 г.п. им. Свердлова мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.19 | Устройство пешеходной дорожки у д. №1 до контейнерной площадки г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.20 | Устройство пешеходной дорожки у д. №40 до поликлиники г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.21 | Устройство пешеходной дорожки к навесу у д.№8 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.22 | Устройство пешеходной дорожки к детской площадке у д.№9 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.23 | Устройство пешеходной дорожки от поликлиники до контейнерной площадки у д. 38 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.24 | Устройство пешеходной дорожки от поликлиники до контейнерной площадки у д. 38 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.25 | Устройство пешеходной дорожки от д.44а до котельной №4 вдоль д.д. №44, 45 корп.1 г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 3.26 | Устройство пешеходной дорожки от жилого комплекса "Правый берег" до ул. Западный проезд г.п. им. Свердлова мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 6 579,713 | 1 979,900 | 125,600 | 4 474,213 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения без а/б покрытия (щебенение)** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2015-2017 | 5 484,700 | 2 484,700 | 1 500,000 | 1 500,000 | Администрация МО |  | |
| 4.2 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия ул.Овцынская, 2,3,5,7,9,11,12 линии, мкрн.1, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 975,000 | 1 975,000 |  |  | Администрация МО |  | |
| 4.3 | Устройство проезда без а/б покрытия к участкам по ул. Малые Пороги (105-ОЗ) | Бюджет МО | 2015-2017 | 992,300 | 992,300 |  |  | Администрация МО |  | |
| 4.4 | Ремонт участков автомобильных дорог без а/б покрытия по адресам: ул.Щербинка, ул.Аллейная, ул.Ольховая, ул.Садовая, ул.Кольцевая, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 084,900 | 1 084,900 |  |  | Администрация МО |  | |
| 4.5 | Ремонт автомобильных дорог без а/б покрытия д. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 290,500 | 290,500 |  |  | Администрация МО |  | |
| 4.6 | Подсыпка проездов к котельным №4 мкрн.1 и №9 мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 170,000 | 170,000 |  |  | Администрация МО |  | |
| 4.7 | Ремонт дороги общего пользования местного значения г.п. им. Свердлова мкр.1 ул Озерная | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 131,037 |  |  | 1 131,037 | Администрация МО | Необх. Замена ХВС | |
| 4.8 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д. №8а до д. №63 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 4.9 | Ремонт дороги общего пользования местного значения от д. №165 до д. №290 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 4.10 | Ремонт дороги общего пользования местного значения участки: от д. №166 до д. №220; от д.236 до д.224; от д.252 до д.266 дер. Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО |  | |
| 4.11 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер Островки | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | Дорога еще не на кадастре | |
| 4.12 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер Кузьминка | Бюджет МО | 2015-2017 | 0,000 |  |  | 0,000 | Администрация МО | Дорога еще не на кадастре | |
| 4.13 | Ремонт дороги общего пользования местного значения г.п. им. Свердлова мкр.1 ул Дачная, ул. Петрова Дача | Бюджет МО | 2015-2017 | 894,277 |  |  | 894,277 | Администрация МО | часть ул. Петрова Дача отремонтирована в 2015 г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 12 022,714 | 6 997,400 | 1 500,000 | 3 525,314 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5. Ремонт автомобильных дорог отдельными участками "картами"** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ремонт отдельными участками «картами» на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 3 580,000 | 1 980,000 | 800,000 | 800,000 | Администрация МО |  | |
| 5.2 | Ямочный ремонт дорог на территории МО «Свердловское городское поселение» | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 000,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | Администрация МО |  | |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 4 580,000 | 2 380,000 | 1 100,000 | 1 100,000 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **6. Паспортизация автомобильных дорог МО "Свердловское городское поселение"** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Паспортизация дорог в границах населенных пунктов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Администрация МО |  | |
|  | Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого по программе, в т.ч.:** |  |  | **73 603,980** | **37 039,3** | **10 288,4** | **25 776,1** |  |  | |
|  | Бюджет МО |  |  | 71 864,680 | 35 300,0 | 10 288,4 | 25 776,1 |  |  | |
|  | Другие источники |  |  | 1 739,300 | 1 739,3 | 0,000 | 0,000 |  |  | |