Муниципальное образование

Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  05  »    11    2014 г.		№ 394

г.п. им. Свердлова

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017г.г.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Свердловское городское поселение» постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 2015-2017г.г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и общим вопросам.

И.о. главы администрации						А.С. Колесникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Свердловское городское поселение»

от «  05  »   11   2014  г.  № 394

Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО «Свердловское городское поселение»)

муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

(наименование программы)

МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

Руководитель программы:

Начальник отдела по ЖКХ        Соколов С.В.                     			___________

(Ф.И.О., должность руководителя)                                                                                                                         (Подпись)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

(наименование программы)

МО «Свердловское городское поселение»

на 2015 – 2017 годы

| Полное наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское городское поселение» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| Период реализации программы | 2015-2017 годы |
| Цель программы | - Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»; - Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское городское поселение». |
| Задачи программы |  |
| Основные мероприятия программы | - Демонтаж ИДН, установленных не по ГОСТу, установка ИДН в комплекте с дорожными знаками согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова мкрн 1, мкрн 2»; - Поставка и установка дорожных знаков согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2»; - Установка, ремонт и восстановление информационных дорожных указателей на территории г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2». |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | 2015 г. – 800,0 тыс. руб.; 2016 г. – 600,0 тыс. руб.; 2017 г. – 600,0 тыс. руб. Источники финансирования: - бюджет МО «Свердловское городское поселение»; |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | - Развитая дорожно-транспортная сеть МО «Свердловское городское поселение»; - Повышение безопасности дорожного движения. |
| Заказчик программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Представитель заказчика программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС. |
| Руководитель программы | Соколов Сергей Владимирович – начальник отдела по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»; тел: 77-290 |
| Разработчик программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| Сроки разработки программы | 2014 год |
| Исполнители программы | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Свердловское городское поселение» определяются в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Общий контроль выполнения программы и ее руководство осуществляет администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Улично-дорожная сеть поселения представлена дорогами общего пользования местного значения, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовыми территориями многоквартирных домов общей протяженностью более 30,7 тыс. метров, общей площадью более 87,8 тыс. кв. метров. Из них 37,2 тыс. кв. метров дорог с асфальтобетонным покрытием п. Свердлова мкр. 1.  Ввод в эксплуатацию 1970 г.  Строились они в основном на месте прежних грунтовых, без соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году начата работа по инвентаризации дорог.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие требованиями безопасности дорожного движения требует перехода к программному решению проблемы на территории поселения.

## 2. Основные цели и задачи программы

- Развитие дорожно-транспортной сети МО «Свердловское городское поселение»;

- Повышение безопасности дорожного движения.

## 3.Основные мероприятия программы

- Демонтаж  ИДН, установленных не по ГОСТу, установка ИДН в комплекте с дорожными знаками согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова мкрн 1, мкрн 2»;

- Поставка и установка дорожных знаков согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2»;

- Установка, ремонт и восстановление информационных дорожных указателей на территории г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2»;

- Актуализация «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкр.1, мкр.2».

## 4. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов определена на основании примерных объемов работ и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в поселении за 2014 год с учетом индексации.

Объемы финансирования будут уточняться после расчёта сметы в ценах текущего года по каждому объекту. Объем финансовых средств местного бюджета по реализации мероприятий программы в 2015–2017 годах составляет 2 000,0 тыс. рублей, 2015 год – 800,0 тыс. рублей; 2016 г. – 600,0 тыс. рублей; 2017 г. 600,0 тыс. руб.

Расходование средств на реализацию Программы за счет бюджетов других уровней производится в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющих расходование средств соответствующего бюджета.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- Демонтажа  ИДН, установленных не по ГОСТу, установка ИДН в комплекте с дорожными знаками согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова мкрн 1, мкрн 2»;

- Поставки и установки дорожных знаков согласно «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2»;

- Установки, ремонта и восстановления информационных дорожных указателей на территории г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2»;

- Актуализации «Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкр.1, мкр.2».

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО «Свердловское городское поселение».

Представителем заказчика – координатором Программы является отдел ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Отдел ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение, и при необходимости – корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программы: отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, МКУ «Единая служба Заказчика»  - ответственные за выполнение соответствующих мероприятий.

Отбор исполнителей работ и услуг мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Контроль за выполнением Программы

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляют отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение», МКУ «Единая служба Заказчика», финансово-экономический отдел администрации МО «Свердловское городское поселение».

| Приложение № 6 к Порядку |
| --- |
| разработки, формирования и реализации |
| муниципальных программ |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Свердловское городское поселение" на 2015-2017 годы |
| № | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  | за выполнение мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Демонтаж ИДН, установленных не по ГОСТу, установка ИДН в комплекте с дорожными знаками согласно "Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 " | Бюджет МО | 2015-2017 | 700,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | Отдел по управлению ЖКХ администрации | Установка ИДН в комплекте с дорожными знаками в соответствии с "Проектом организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 " на территории МО "Свердловское гп" обеспечит безопасность дорожного движения |
| 1.2. | Поставка и установка дорожных знаков согласно "Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 " | Бюджет МО | 2015-2017 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Отдел по управлению ЖКХ администрации | Установка дорожных знаков и в соответствии с "Проектом организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 " на территории МО "Свердловское г.п." обеспечит безопасность дорожного движения |
| 1.3. | Установка, ремонт и восстановление информационных дорожных указателей на территории г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | Отдел по управлению ЖКХ администрации | Установка, ремонт и восстановление информационных дорожных указателей обеспечит безопасность дорожного движения |
| 1.4. | Актуализация "Проекта организации дорожного движения в г.п. им. Свердлова, мкрн 1, мкрн 2 " | Бюджет МО | 2015-2017 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Отдел по управлению ЖКХ администрации |  |
|  | Итого по разделу 1., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 2 000,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 2 000,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |