Муниципальное образование

Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 04 »    июнь  2012  год								№ 123

п. им. Свердлова

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

МО Свердловское городское поселение

к осенне-зимнему

периоду 2012-2013 годов

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Свердловское городское поселение  к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, на основании Правил подготовки и проведения отопительного сезона  в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19 июня 2008 года, распоряжения Правительства Ленинградской области № 211-р от 6 мая 2010 года «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», Устава муниципального образования Свердловское городское поселение, Федеральным законом от 21.07.2007 года  № 185-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу осенне-зимнего периода 2012-2013 годов экономическому отделу обеспечить:

- финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с утвержденным бюджетом МО Свердловское городское поселение на 2012 г.;

- регулярную оплату текущего потребления коммунальных услуг учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, в соответствии с фактическим потреблением;

- первоочередное финансирование работ по ремонту инфраструктуры в объеме, предусмотренном бюджетом на 2012 год.

- Руководителям организаций  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы: ООО «ЖКК», ОАО «Леноблтеплоэнерго», ОАО «Водотеплоснаб», филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», МУ «ДК «Нева», МОУ «Свердловский центр образования», МБУЗ ВКЦРБ «Краснозвездинская поликлиника»

- принять меры по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  и инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, согласно утвержденным планам. Все работы завершить до 15.09.2012 г.

- До 1 октября 2012 года обеспечить формирование аварийного запаса оборудования и материалов.

- Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим Законодательством, в том числе в судебном порядке. Проводить разъяснительную работу в средствах массовой информации о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

- Руководителям  управляющей  организаций ООО «ЖКК», медицинских учреждений, директору МОУ «Свердловский центр образования» к началу отопительного сезона обеспечить:

3.1. Обслуживание и промывку систем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. В тепловых пунктах  произвести наладку и ревизию запорной арматуры.  Тепловые пункты оборудовать контрольно-измерительными приборами.

3.2. Гидравлические испытания запорной арматуры.

3.3. Привлечение населения и общественных организаций к выполнению мероприятий   по   экономии расходования энергоресурсов и сокращению тепловых потерь в жилых зданиях и объектах социальной сферы.

3.4. Проведение целенаправленной работы с населением по утеплению квартир (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).

3.5. Своевременное, согласно планам текущего ремонта, осуществление ремонта входных дверей и остекление окон подъездов жилых домов и слуховых окон чердачных помещений.

3.6. В срок до 15 сентября 2012 года утверждение паспортов готовности жилых домов и объектов социальной сферы.

3.7. До 1 октября 2012 года проведение ремонта инвентаря и инструментов для рабочих по комплексному обслуживанию жилищного фонда, а при необходимости провести его дополнительную закупку.

3.8. До 15 октября 2012 года провести заготовку в необходимых объемах пескосоляной смеси для посыпки тротуаров.

3.9. Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и социальных объектов. Обеспечение наличия первичных средств пожаротушения.

4.   Руководителю ОАО «Леноблтеплоэнерго»:

4.1. В срок  до 10 сентября  2012  года  провести  промывку  наружных  трубопроводов

системы  отопления  и  ГВС МО Свердловское городское поселение.

4.2. Подготовить  котельные  в пос. им. Свердлова, мкрн 1 (№ 4), ул. Ермаковской (№ 54) и мкрн 2 (№ 9) к  работе  в  осенне - зимний  период 2012-2013 гг. до 1 сентября 2012 г.

4.3. Обеспечить до 15 сентября 2012 года проведение пробного протапливания

объектов жилищного фонда и социальной сферы.

4.4. Работы на источниках теплоснабжения  закончить  до 1 сентября 2012 г.

4.5. В срок  до 15  октября 2012 года утвердить паспорт готовности  котельных,

снабжающих тепловой энергией  жилищный фонд МО Свердловское городское поселение.

4.6. Произвести  гидравлические  испытания  наружных тепловых  сетей МО Свердловское городское поселение.

4.7. Выполнить ремонт основного и вспомогательного оборудования, требующего остановки  котельной № 4 в августе месяце 2012 г. за 14 календарных дней.

5.   Руководителям ОАО «Водотеплоснаб»:

5.1. Обеспечить к началу отопительного сезона промывку трубопроводов наружного холодного водоснабжения и канализации, ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов.

5.2. Решить технические вопросы по предохранению трубопроводов холодного водоснабжения  и сетевых устройств от промерзания.

5.3. К началу отопительного сезона, согласно графикам производства работ, решить вопросы профилактического ухода,  очистке, промывке и дезинфекции отдельных сооружений и сети труб холодного водоснабжения.

5.4. Работы по профилактике водокоммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения  холодной водой закончить  к  25 августа 2012 г.

6.    Руководителям филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»:

6.1.Работы по реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту электрооборудования   закончить  до  15  сентября  2012  года

6.2. В срок до 15 октября 2012 года утвердить паспорт готовности по своей организации.

6.3.Обеспечить в срок до 25 октября 2012 года выполнение работ по категорийности защиты  жилищного  фонда  и  объектов  социальной  сферы.

6.4. В срок до 1 ноября  2012 года провести испытание электрооборудования.

7.     Руководителю МУ БТ «Единая служба Заказчика»:

  - В срок до 1 августа 2012 г. провести аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по обслуживанию, проведению текущего ремонта сетей уличного освещения на территории МО Свердловское городское поселение;

  - В срок до 10 октября 2012 г. провести аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию улиц и внутридворовых проездов на территории МО Свердловское городское поселение (очистка от выпавшего снега, посыпка противогололедными материалами).

8.     Руководителю ЗУ ООО «ЖКК»:

8.1. Произвести подготовку техники для очистки придомовых территорий и закупить для нее необходимое оборудование.

8.2. До 30 сентября 2012 года провести смотр готовности техники.

8.3. До 15 октября  2012 г.  произвести  заготовку  пескосоляной смеси для посыпки дорог.

9. Руководителям организаций  ООО «ЖКК», ОАО «Водотеплоснаб», ОАО «Леноблтеплоэнерго», филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», филиала «Всеволожскмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз»:

- ежемесячно (25 числа), в период с 1 июня  по 1 ноября  2012 года, представлять в отдел ЖКХ администрации МО Свердловское городское поселение сведения о ходе выполнения планов  по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2012 - 2013 годов.

10.   Председателю межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов МО Свердловское городское поселение:

10.1. Совместно с комитетом по ЭК и ЖКХ Правительства Ленинградской области, Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области, Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области:

- В течение III квартала 2012 года организовать проверку готовности аварийных бригад организаций ЖКХ.

- В третьей декаде сентября месяца 2012 года организовать проведение учений по проверке действий оперативно – диспетчерских и аварийных служб организаций коммунального комплекса, организаций управляющих жилищным фондом, руководящего  состава  администрации при  ликвидации  аварий  на  объектах ЖКХ.

10.2. Совместно со специалистом по ГО и ЧС администрации МО Свердловское городское поселение, уточнить до  15 сентября 2012 года схемы оповещения и взаимодействия всех городских служб при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения. Обеспечить заключение соглашений организациями ЖКХ с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной  техникой  и аттестованным персоналом при ликвидации аварий.

10.3. Осуществлять контроль подготовки проектно-сметной документации для формирования адресных программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, финансируемых из федерального, областного и местного бюджетов.

10.4. Совместно  с   Государственной   жилищной   инспекцией  Ленинградской   области,

до 1 ноября 2012 года провести проверку наличия паспортов готовности объектов ЖКХ и социальной сферы.

10.5. Представлять, начиная с 1 июня по 1 ноября  2012 года, 28 числа каждого месяца в Администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» отчет по форме 1-ЖКХ- зима (срочная) о ходе выполнения задания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов и отчет по выполнению комплексных планов.

10.6. Информировать население города через средства массовой  информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к зиме 2012-2013 годов.

11. Образовать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов на территории МО Свердловское городское поселение в составе согласно приложению № 2 в соответствии с положением о межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов на территории МО Свердловское городское поселение Ленинградской области согласно приложению № 1.

12. Межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда независимо от ведомственной подчиненности.

13. Признать утратившим силу постановление главы администрации МО Свердловское городское поселение №124 от 10.06.2011 года «О подготовке жилого фонда МО «Свердловское городское поселение» к отопительному сезону 2011-2012 г.г.».

14. Контроль  за исполнением данного постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Халилова Р.Д.

Глава администрации                                                                                                  В.А.Тыртов

Приложение № 1

к Постановлению

Главы администрации

МО Свердловское городское поселение

№  123    от   «  04  » июня_2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний

период 2012-2013 годов на территории МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов на территории МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее–межведомственная комиссия) является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий органа местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, организаций управления и эксплуатации жилищного фонда, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение, независимо от их организационно- правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого финансирования объектов жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда в зимних условиях.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также настоящим Положением.

- Основные задачи

2.1. Координация деятельности органа местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, организации управления и эксплуатации жилищного фонда, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях.

2.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4.Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального хозяйства и  нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.5.Осуществление контроля за созданием нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов организаций коммунального комплекса и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд.

2.6.Подготовка предложений по разработке нормативных актов, внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты органа местного самоуправления МО Свердловское городское поселение.

- Права

3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.2. Заслушивать на заседаниях межведомственной комиссии представителей организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии и принимать к ним соответствующие решения.

3.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, администрации муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район».

3.4. Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях, созданием нормативных запасов топлива.

4. Обязанности

4.1. Выполнение функций и задач, предусмотренных настоящим Положением.

4.2. Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь организациям коммунального комплекса, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечение необходимой информацией организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, находящихся на территории МО Свердловское городское поселение по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты органа местного самоуправления МО Свердловское городское поселение.

5. Ответственность

5.1. Межведомственная  комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения возложенных на нее функций и задач при осуществлении работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

6. Организация деятельности

4.1 Решения межведомственной комиссии носят обязательный характер и оформляются протоколом.

4.2.Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением главы администрации МО Свердловское городское поселение.

4.3. Межведомственная  комиссия осуществляет свою деятельность  в соответствии с утвержденным комплексным планом работы.

4.4. Деятельность межведомственной комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.

4.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более половины членов.

4.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим.

Приложение № 2

к Постановлению

Главы администрации

МО Свердловское городское поселение

№   123 от «  04  » июня_2012 г.

Состав

межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации

МО Свердловское городское поселение

по ЖКХ, ГО и ЧС								Р.Д.Халилов

Секретарь комиссии:

Гл. специалист по УМХ							Е.М.Морозова

Члены комиссии:

Государственный инспектор

Кировского отдела по энергетическому надзору				Т.И. Мурашко

Начальник отдела ЖКХ администрации					С.В.Соколов

Директор МУ БТ «Единая служба Заказчика»				М.В.Литвинова

Директор ЗУ ООО «ЖКК»							С.Н.Стрелкова

Начальник производственного района по ВКХ

ОАО «Водотеплоснаб»							В.С.Масленков

Начальник службы эксплуатации Всеволожского района

ОАО «Леноблтеплоэнерго»						А.В.Толмачев

Начальник Всеволожского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго»

«Пригородные электрические сети»					Целищев Д.Д.