Приложение 1 к постановлению главы администрации МО «Свердловское городское поселение» от 06.06. 2013г. № 192

Муниципальная целевая программа

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на период с 2012 по 2013 годы»

ПАСПОРТ

| Цели программы | Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативном состоянии; создать условия для снижения эксплуатационных расходов. повысить безопасность дорожного движения. |
| Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы, с указанием источников финансирования (тыс. руб.) | Общий объем финансирования (в ценах 2011 г.) составляет 15 млн. руб. в том числе: - бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2012г всего - 5 млн. руб. на 2013г всего - 10 млн. руб. - субсидии из средств дорожного фонда Ленинградской области (Объём финансовых ресурсов определяется комитетом по дорожному хозяйству ЛО) на 2012г всего - 4,3 млн. руб. на 2013г всего - 4,8 млн. руб. |
| Целевые показатели: | В период с 2012 по 2013 год планируется: - провести ремонт дорог общего пользования местно значения количество – 5 шт. площадь – 3 552,6 кв. м - провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов количество – 15 шт. площадь – 7 886,7 кв. м - провести ремонт дорог отдельными участками (картами): количество – 10 шт. площадь – 3 619 кв. м |
| Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы | - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в том числе: количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, площадь, протяжённость; - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, площадь, протяжённость; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту. |

| Основания для разработки | - необходимость упорядоченного проведения плановых капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Свердловское городское поселение»; - постановление администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Свердловское городское поселение». |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Сроки разработки программы | 2012 год |
| Стоимость разработки программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика, руководитель программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение». Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС Халилов Р.Д. |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение » Всеволожского муниципального района. Остальные участники программы определяются в ходе ее исполнения. |
| Исполнители программы | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Свердловское городское поселение» определяются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет администрация муниципального образования «Свердловского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Контроль за финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет МО «Свердловское городское поселение». Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом по дорожному хозяйству ЛО, администрацией МО «Свердловское городское поселение». |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Улично-дорожная сеть поселения представлена 70 дорогами и улицами, общей площадью более 87,8 тысяч кв. метров. Из них 37 283,9 кв. метров дорог с асфальтобетонным покрытием п. Свердлова мкр – 1.  Ввод в эксплуатацию 1970 г.  Строились они в основном на месте прежних фунтовых, без соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году начата работа по паспортизации дорог.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие требованиями безопасности дорожного движения требует перехода к программному решению проблемы на территории поселения.

По данной программе проведен ремонт в 2012 году:

- дороги общего пользования местного значения – 3 ед. (общей площадью 2 286,4 кв. м);

- дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  – 8 ед. (общей площадью 3 916,0 кв. м);

- отдельными участками (картами) – 9 ед. (общей площадью 2 799,0 кв. м).

в том числе с привлечением субсидий из средств дорожного фонда ЛО:

- дороги общего пользования местного значения  – 3 ед., (общей площадью 2 286,4 кв. м);

- дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  – 5 ед., (общей площадью 2 703,0 кв. м).

По данной программе планируется произвести ремонт в 2013 году:

- дороги общего пользования местного значения – 2 ед. (общей площадью         1266,2 кв. м);

- дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  – 8 ед. (общей площадью 4 020,7  кв. м);

- отдельными участками (картами)  (общей площадью 820 кв. м).

в том числе с привлечением субсидий из средств дорожного фонда ЛО:

- дороги общего пользования местного значения  – 1 ед., (общей площадью       945 кв. м);

- дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  – 5 ед. (общей площадью 3 085 кв. м).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям, подлежащих ремонту в рамках этой программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цель программы

Цели программы: устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в соответствии с современными нормативными документами.

Раздел 3. Основные задачи программы

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог;

- создание условий для экономии  эксплуатационных расходов;

- обеспечить сохранность автомобильных дорог.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2012 года по 2013 года.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям определена на основании примерных объемов работ и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в поселении за 2013 год с учетом индексации.

Объемы финансирования будет уточняться после расчёта  сметы в ценах текущего года по каждому объекту. Объем финансовых средств местного бюджета по реализации мероприятий программы в 2012- 2013 годах составляет 15 млн. рублей, в том числе: 2012 год -5 млн. рублей, 2013 год – 10 млн. рублей.

Расходование средств на реализацию Программы за счет бюджетов других уровней производится в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющих расходование средств соответствующего бюджета.

Финансовые средства направляются на:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- усовершенствование дорожного покрытия.

Раздел 6. Исполнители мероприятий программы

Выбор подрядных организаций по реализации мероприятий Программы, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее реализации

Управление Программой и контроль  ее реализации осуществляет заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Халилов Рафид Джалилович.

Решение о необходимости проведения  ремонта автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям производится после осмотра дорог и составления дефектных ведомостей.

Сметы на проведение ремонта автомобильных дорог, схемы его проведения готовятся участниками программы.

Решение о проведении ремонта и утверждение сметы расходов на ремонт принимается заказчиком.

Система организации выполнения мероприятий программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана ремонта;

- составление технического задания на проведения работ по конкретному объекту;

- организация и проведение открытых аукционов или запросов котировок для определения исполнителя работ (исполнителя мероприятий программы)

- заключение контрактов на проведение ремонта.

-	выполнение ремонта;

- контроль за ходом работ;

- отчетность о выполнении работ.

Технический надзор за ходом работ по ремонту осуществляет представитель заказчика.

Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе заказчика, представителей заказчика, участника программы и подрядчика.

Акт приемки работ по ремонту готовятся участником программы, согласовывается с представителем заказчика и подписывается заказчиком.

Результаты и показатели по итогам реализации программы входят в экономические показатели годового отчёта администрации. МО «Свердловское городское поселение».

Раздел 8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

а) количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям, предусмотренных утвержденными нормативно-правовыми актами МО «Свердловское городское поселение»;

б)  Площадь, протяжённость, автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям,

в)  усовершенствование дорожного покрытия (площадь).

Приложение №1

«Совершенствование и развитие автомобильных

дорог местного значения, дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных

домов МО «Свердловское городское поселение»

на период с 2012 по 2013 годы»

Перечень

Автомобильных дорог общего пользования местного, дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности МО «Свердловского городского поселения» для проведения ремонта в 2012 – 2013г.г.

таблица 1. Перечень автомобильных дорог, отремонтированных в 2012 году

| Адрес производства работ | Вид работ (ремонт) | Площадь ремонта кв. м. | Объём финансирования руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Субсидии |
| 1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.1 | проезд к школе в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 178,0 | 6 856,5 | 130 273,23 |
| 1.2 | подъезд к ДК «Нева» в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 1676,0 | 64 374,2 | 1 223 084,29 |
| 1.3 | вдоль дома №36 в п. им. Свердлова, мкр-1 (от д.№37 до д.№38) | ремонт | 432,4 | 67 913,55 | 535 233,48 |
| 2. Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2.1 | проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 28, №29, №30 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 1114,0 | 43 041,96 | 817 797,18 |
| 2.2 | проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 2, № 4 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 368,0 | 98 281,06 | 555 796,53 |
| 2.3 | проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 5, № 7 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 129,0 | 25 165,43 | 136 343,23 |
| 2.4 | проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 20 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 327,0 | 12 623,65 | 239 849,2 |
| 2.5 | проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 37 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 765,0 | 32 247,26 | 669 697,84 |
| 2.6 | проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 38 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 634,0 | 809 578,69 | - |
| 2.7 | проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 5 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 529,0 | 706 075,52 | - |
| 2.8 | пешеходные дорожки от автобусной остановки к жилым домам в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 153,0 | 398 000,00 | - |
| 2.9 | пешеходная дорожка к совету ветеранов д.№28 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 8,0 |  |  |
| 2.10 | пешеходная дорожка к зданию администрации д.№1 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 14,0 |  |  |
| 2.11 | подход к парадным домов №2, №4 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 50,0 |  |  |
| 2.12 | пешеходная дорожка от д.№1 до здания школы в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 92,0 | 99 999,40 | - |
| 2.13 | тротуар вдоль дома №7 (подъезды 5, 6 и подходы к подъездам) в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 95,0 | 154 908,84 | - |
| 3. Отдельные участки дорог (карты) |
| 3.1 | ул. Западный проезд от пешеходного перехода до поворота к дд. №№ 7,9 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 2 799,0 | 2 478 917,77 | - |
| 3.2 | поворот с Западного проезда к д. № 2а в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.3 | поворот с ул. Западный проезд на ул. Береговая в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.4 | ул. Береговая к повороту д. № 1 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.5 | ул. Береговая к повороту д. № 23 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.6 | вдоль дома № 34 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.7 | вдоль дома № 40 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.8 | спуск к д/саду с 2-мя подъездами в п. им. Свердлова, мкр-2 | ремонт |  |  |  |
| 3.9 | частично от дд. № 27,33,40 к детскому саду в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт |  |  |  |
| 3.10 | заделка осевого шва в покрытии ул. Западный проезд в п. им. Свердлова мкр-1 | ремонт | 57,0 | 99 381,94 | - |
| итого: | 9 420,4 | 5 097 365,77 | 4 308 074,98 |

таблица 2. Перечень автомобильных дорог, запланированных для ремонта в 2013 году

(при условии предоставления субсидий)

| Адрес производства работ | Вид работ (ремонт) | Общая длина, м | Площадь ремонта кв. м. | Объём финансирования руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областного бюджета | Местного бюджета |
| 1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.1 | автомобильная дорога общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, от д. №1 до д. №16, вдоль берега р. Нева. (участок от д. №13 до д. №16, протяжённостью 150п.м., средняя ширина 6,3м) | ремонт | 150 | 945 | 1 467 663,42 | 1106713,00 | 360950,42 |
| 2. Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2.1 | дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. №16 | ремонт | - | 770 | 1 032 277,12 | 889370,54 | 142906,58 |
| 2.2 | дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. №39 | ремонт | - | 602 | 806 720,28 | 695039,38 | 111680,90 |
| 2.3 | проезд к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. №36 | ремонт | 177,7 | 608 | 916 354,23 | 789495,80 | 126858,43 |
| 2.4 | дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. №33 | ремонт | - | 626 | 960 473,50 | 827507,28 | 132966,22 |
| 2.5 | дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. №1а | ремонт | - | 479 | 678 958,83 | 584965,00 | 93993,83 |
| итого: | 327,7 | 4030 | 5 862 447,38 | 4893091,00 | 969356,38 |

таблица 3. Перечень автомобильных дорог, запланированных для ремонта в 2013 году

(из средств бюджета МО «Свердловское городское поселение»)

| Адрес производства работ | Вид работ (ремонт) | Площадь ремонта кв. м. | Сметная стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | тротуарная дорожка вдоль фасада д.№55 в п. им. Свердлова, мкр-2 | ремонт | 288,8 | 405 718,83 |
| 3.2 | тротуарная дорожка вдоль фасадов дд. №28, №29 со стороны поликлиники в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 150,0 | 431 416,81 |
| 3.3 | проезд к дворовой территории домов №31, №32 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 464,8 | 1 214 916,33 |
| 3.4 | проезд к дворовой территории дома № 17 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 102,9 | 261 841,71 |
| 3.5 | от ДК "Нева" до д. № 17 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 321,2 | 816 951,11 |
| 3.6 | проезд к дворовой территории дома № 35 в п. им. Свердлова, мкр-1 | ремонт | 368,0 | 1 048 743,94 |
| 3.7 | отдельные участки дорог (карты) в п. им. Свердлова мкр-1, мкр-2. | ремонт | 820,0 | 1 500 000,00 |
| итого: | 2 515,7 | 5 679 588,73 |

Подготовлено:

Начальник отдела по ЖКХ							Соколов С.В.

Специалист по ЖКХ								Разгуляев С.А.

Согласовано:

Заместитель главы администрации

по ЖКХ, ГО и ЧС								Халилов Р.Д.

Заместитель главы администрации

по экономике и общим вопросам						Желудков В.И.

Начальник управления архитектуры,

муниципального имущества

и земельных отношений							Мехедов М.В.