Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»      июня   2012 г.	№ 138

пос. им. Свердлова

О разработке муниципальной

целевой программы «Совершенствование

и развитие автомобильных дорог местного значения

и проездов к дворовым территориям МО «Свердловское

городское поселение» на период с 2012 по 2013 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 марта 2012 г. N 78 «О порядке формирования  и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области», с целью приведения дорог и проездов в нормативное состояние:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» в срок до 20.06.2012 г. разработать муниципальную целевую программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям МО «Свердловское городское поселение» на период с 2012 по 2013 годы».

- Руководителем программы назначить заместителя главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС Халилова Р.Д.

- Отменить Постановление главы администрации МО «Свердловское городское поселение от 11.05.2011 г. № 588.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации						В.А.Тыртов

Приложение к постановлению главы администрации МО «Свердловское городское поселение» от 18.06. 2012г. № 138

Муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям» МО «Свердловское

городское поселение» на период с 2012 по 2013 годы»

ПАСПОРТ

| Цели программы | Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативном состоянии; создать условия для снижения эксплуатационных расходов. повысить безопасность дорожного движения. |
| Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы, с указанием источников финансирования (тыс. руб.) | Общий объем финансирования (в ценах 2011 г.) составляет 15- млн. руб. в том числе: - бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2012г. всего -5,0 млн. руб. на 2013г. всего -10 млн. руб. - субсидии из средств дорожного фонда Ленинградской области (Объём финансовых ресурсов определяется комитетом по дорожному хозяйству ЛО) на 2012г. всего - 4,3 млн. руб. |
| Целевые показатели: | В период с 2012 по 2013 год планируется: - провести ремонт дорог общего пользования местно значения количество – 2 шт. площадь – 1 854 кв.м - провести ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов количество – 12 шт. площадь – 8 833,8 кв.м - провести ремонт дорог отдельными участками (картами): количество – 12 шт. площадь – 2 799,0 кв.м |
| Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы | - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в том числе: количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, площадь, протяжённость. - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, площадь, протяжённость. - доля отремонтированных автомобильных дорог в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту |
| Основания для разработки | необходимость упорядоченного проведения плановых капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Свердловское городское поселение»; - постановление администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Свердловское городское поселение». |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Сроки разработки программы | 2012 год |
| Стоимость разработки программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика, руководитель программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение». Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС Халилов Р.Д. |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение » Всеволожского муниципального района. Остальные участники программы определяются в ходе ее исполнения. |
| Исполнители программы | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Свердловское городское поселение» определяются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет администрация муниципального образования «Свердловского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Контроль за финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет МО «Свердловское городское поселение» Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом по дорожному хозяйству ЛО, администрацией МО «Свердловское городское поселение». |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Улично-дорожная сеть поселения представлена 42 дорогами и улицами, общей площадью более 87,8 тысяч кв. метров. Из них 35 980,7.кв. метров дорог с асфальтобетонным покрытием п. Свердлова мкр – 1.  Ввод в эксплуатацию 1970 г.  Строились они в основном на месте прежних фунтовых, без соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году начата работа по паспортизации дорог.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в соответствие требованиями безопасности дорожного движения требует перехода к программному решению проблемы на территории поселения.

По данной программе планируется произвести ремонт в 2012 году:

- дороги общего пользования местного значения – 2 ед. (общей площадью 1854 кв.м),

- проезды к дворовым территориям - 12 ед. (общей площадью 8833,8 кв.м.),

в том числе с привлечением субсидий из средств дорожного фонда ЛО:

- дороги общего пользования местного значения  2 ед, общей площадью 1854 кв.м.;

- проезды к дворовым территориям 3 ед., общей площадью 2206,9 кв.м,

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям, подлежащих ремонту в рамках этой программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цель программы

Цели программы: устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в соответствии с современными нормативными документами.

Раздел 3. Основные задачи программы

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

- обеспечить сохранность автомобильных дорог.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2012 года до 2013 года.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям определена на основании примерных объемов работ и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в поселении за 2011 год с учетом индексации.

Объемы финансирования будет уточняться после расчёта  сметы в ценах текущего года по каждому объекту. Объем финансовых средств местного бюджета по реализации мероприятий программы в 2012- 2013 годах составляет 15 млн. рублей, в том числе: 2012 год -5 млн. рублей, 2013 год – 10 млн. рублей.

Расходование средств на реализацию Программы за счет бюджетов других уровней производится в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющих расходование средств соответствующего бюджета.

Финансовые средства направляются на:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- усовершенствование дорожного покрытия.

Раздел 6. Исполнители мероприятий программы

Выбор подрядных организаций по реализации мероприятий Программы, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее реализации

Управление Программой и контроль  ее реализации осуществляет заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Халилов Рафид Джалилович.

Решение о необходимости проведения  ремонта автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям производится после осмотра дорог и составления дефектных ведомостей.

Сметы на проведение ремонта автомобильных дорог, схемы его проведения готовятся участниками программы.

Решение о проведении ремонта и утверждение сметы расходов на ремонт принимается заказчиком.

Система организации выполнения мероприятий программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана ремонта;

- составление технического задания на проведения работ по конкретному объекту;

- организация и проведение открытых аукционов или запросов котировок для определения исполнителя работ (исполнителя мероприятий программы)

- заключение контрактов на проведение ремонта.

-	выполнение ремонта;

- контроль за ходом работ;

- отчетность о выполнении работ.

Технический надзор за ходом работ по ремонту осуществляет представитель заказчика.

Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе заказчика, представителей заказчика, участника программы и подрядчика.

Акт приемки работ по ремонту готовятся участником программы, согласовывается с представителем заказчика и подписывается заказчиком.

Результаты и показатели по итогам реализации программы входят в экономические показатели годового отчёта администрации. МО «Свердловское городское поселение».

Раздел 8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

а) количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям, предусмотренных утвержденными нормативно-правовыми актами МО «Свердловское городское поселение»;

б)  Площадь, протяжённость, автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям,

в)  усовершенствование дорожного покрытия (площадь).

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения и проездов к дворовым территориям»

МО «Свердловское городское поселение» на период с 2012 по 2013 годы»

Перечень

Автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям, находящихся в муниципальной собственности  МО «Свердловского городского поселения» для проведения ремонта в 2012 – 2013г.г.

| Адрес производства работ | Вид работ (ремонт) | Площадь ремонта кв. м. | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Субсидии |
| 1. Автомобильные дороги общего пользования |  |  |
| 1.1 | 1 мкрн, проезд к школе (инв. 43) | ремонт | 178 | 10,492 | 191,169 |
| 1.2 | 1 мкрн, подъезд к ДК «Нева» (инв. 44,7,72) | ремонт | 1676 | 195,900 | 1 697,422 |
| 2. Проезды к дворовым территориям |  |  |
| 2.1 | 1 мкрн, проезд к д. № 37 (инв.36 50%) | ремонт | 765 | 52,105 | 980,804 |
| 2.2 | 1 мкрн, проезд к д. № 28, № 29, № 30 (инв.16) | ремонт | 1114,5 | 173,626 | 1 087,705 |
| 2.3 | 1 мкрн, проезд к д. № 19, № 20 (инв. 9) | ремонт | 327,4 | 18,956 | 350,975 |
| 2.4* | 1 мкрн, проезд к д № 5 (инв. 32) | ремонт | 388 | 917,791** | - |
| 2.5 * | 1 мкрн, проезд к д. №2,4 (инв.26;27) | ремонт | 385 | 1136,304** | - |
| 2.6 * | 1 мкрн, проезд к д № 38 (инв. 18) | ремонт | 714,6 | 1052,330** | - |
| 2.7* | 1 мкрн, проезд к д. № 1 (инв.2,49) | ремонт | 1944,6 | 8963,58** | - |
| 2.8* | 1 мкрн, проезд к д. № 33 (инв. 69) | ремонт | 912,4 |  |  |
| 2.9* | 1 мкрн, проезд к д. № 1а (инв. 23,68) | ремонт | 771,0 |  |  |
| 2.10* | 1 мкрн, проезд к домам №№ 25,26,27 (инв. 11,14) | ремонт | 622,2 |  |  |
| 2.11* | 1 мкрн, проезд к домам № 31,32 (инв. 5) | ремонт | 464,8 |  |  |
| 2.12* | 1 мкрн, проезд к домам № 31,17 (инв.4,42) | ремонт | 424,3 |  |  |
| 3. Ремонт дорог отдельными участками (картами) |
| 3.1 | 1 мкрн, Западный проезд от пешеходного перехода до поворота к д.д. №№ 7,9 (инв. 1) | ремонт | 2 799,0 | 2 478,918 | - |
| 3.2 | 1 мкрн, Поворот с Западного проезда к д. № 2а (инв. 1) | ремонт |  |  |  |
| 3.3 | 1 мкрн, Поворот с Западного проезда на ул. Береговую (инв. 1,3) | ремонт |  |  |  |
| 3.4 | 1 мкрн, ул. Береговая к повороту д. № 1 (инв. 3) | ремонт |  |  |  |
| 3.5 | 1 мкрн, ул. Береговая к повороту д. № 23 (инв. 3) | ремонт |  |  |  |
| 3.6 | 1 мкрн, вдоль дома № 34 (инв. 20) | ремонт |  |  |  |
| 3.7 | 1 мкрн, вдоль дома № 40 (инв. 18) | ремонт |  |  |  |
| 3.8 | 2 мкрн, спуск в д/саду с 2-мя подъездами | ремонт |  |  |  |
| 3.9 | Частично от д.№№ 27,33,40 к детскому саду | ремонт |  |  |  |
| итого | 8 347,5 м2 | 15 000,00 | 4 308,075 |

* - возможно проведение работ  2012-2013г.г.

** - возможна корректировка стоимости