УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

МО «Свердловское городское поселение»

от « 16 »     апреля    2013г. № 107

(приложение №1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

в 2013-2015 годах"

2013 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Свердловское городское поселение» в 2013-2015 годах "

| Полное наименование | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Свердловское городское поселение» в 2013-2014 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) |
| Срок реализации Программы | 2013 -2014 годы |
| Цели Программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования «Свердловское городское поселение»; развитие жилищного строительства на территории МО «Свердловское городское поселение» |
| Задачи Программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; снос или реконструкция 12 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Общий объем финансирования Программы 117 935 830,00 рублей, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –61 916 310,75 рублей; средства областного бюджета –50 122 727,75 рублей; средства местного бюджета – 5 896 791,50 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь –3 408,55 кв. метра; количество расселяемых аварийных домов – 12 единиц; количество переселяемых жителей –268 человек. |
| Разработчик Программы | МО «Свердловское городское поселение» |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Управление архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Тыртов Валерий Александрович - глава администрации МО «Свердловское городское поселение», тел.: 8 (813-70) 77-490 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, направленных на реализацию Программы, осуществляют Комитет по строительству Ленинградской области. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по строительству Ленинградской области. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: Администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района в комитет по строительству Ленинградской области - в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области; комитетом по строительству Ленинградской области: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально, в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально, в Фонд - в сроки, установленные Фондом. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связно с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2015 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

На территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района расположены и признаны аварийными  в установленном законом порядке 26 многоквартирных жилых дома,  общей площадью 12 626,7 кв. метров

Таким образом, муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в рамках данной муниципальной адресной программы до конца 2014 года должно расселить 12 многоквартирных аварийных жилых дома, общей площадью 3 408,55 кв. м. расположенных на территории  муниципального образования.

2. Цели, задачи, общая стоимость и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования  «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

развитие  жилищного строительства на территории  муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Задачами Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

снос 12  многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Срок реализации Программы –  2013- 2014 годы.

Общая стоимость Программы составляет 117 935 830,00  рублей.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки, в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в Приложении 1 к Программе.

3. Порядок предоставления субсидий бюджету муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Порядок предоставления субсидий бюджету муниципального образования «Свердловское городское поселение»  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяет условия предоставления бюджетных средств, выделенных из средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства, выделенные Фондом и предусмотренные в областном бюджете, предоставляются на следующих условиях:

наличие необходимых документов, подтверждающих признание расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

наличие утвержденной муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выделение средств из бюджета муниципального образования на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и в объемах не менее предусмотренных.

Перечисление средств Фонда и средств областного бюджета муниципальному  образованию «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  осуществляется комитетом по строительству Ленинградской области на следующих условиях:

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство поселения, предусматривающего софинансирование указанных расходных обязательств;

- наличие утвержденных в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств  поселения;

- наличие заключенного между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области соглашения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в котором отображено:

- коды бюджетной классификации расходов областного бюджета Ленинградской области, в том числе средства Фонда, коды бюджетной классификации доходов бюджета поселения, коды бюджетной классификации расходов бюджета поселения;

- объем средств Фонда, областного бюджета Ленинградской области и объем расходов за счет собственных средств бюджета поселения;

значение целевого показателя  результативности использования средств Фонда областного бюджета;

- обязательство поселения по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения («дорожными картами»), значениям показателей результативности использования средств Фонда и областного бюджета, установленным соглашением;

- обязательство поселения по организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установленное муниципальными правовыми актами;

- обязательство поселения по ежеквартальному размещению отчетной информации о достижении значения показателей результативности  использования средств Фонда и областного бюджета на официальном сайте поселения;

- обязательство поселения о представлении в Комитет по строительству Ленинградской области отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и областного бюджета, и о достижении значений целевого показателя эффективности использования данных средств;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и областного бюджета;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- осуществление контроля за соблюдением поселением условий предоставления средств Фонда и областного бюджета.

Средства, полученные муниципальным образованием «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  за счет финансовой поддержки Фонда и из областного бюджета, направляются на:

-  строительство муниципальных многоквартирных домов;

- приобретение жилых помещений у застройщиков;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;

-  выкуп жилых помещений у собственников.

4. Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. На 2013 год, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 года № 554, стоимость одного квадратного метра общей площади составляет 34 600 рублей.

Общий объем финансирования Программы –117 935 830,00 рублей, из них:

- средства Фонда –61 916 310,75 рублей,

- средства областного бюджета –50 122 727,75 рублей,

- средства местного  бюджета – 5 896 791,50 рублей.

Долевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» определена в объеме 5% от общего объема финансирования и составляет 5 896 791,50 руб.

5. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2013-2014 годах граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 268 человек из 12 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными в процессе эксплуатации и подлежащих сносу, расселяемая площадь которых составляет 3 408,55 квадратных метра.

6. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

строительство муниципальных многоквартирных домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, при этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Обоснование объема средств на реализацию Программы, с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приведено в приложении 2 к Программе.

7. Участники Программы

Заказчиком Программы является Правительство Ленинградской области, представителем заказчика Программы - комитет по строительству Ленинградской области, исполнителем Программы - администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

8. Функции участников Программы, формы и методы управления Программой

Функции заказчика Программы:

осуществление управления реализацией Программы;

координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

осуществление корректировки Программы и внесение изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области;

участие в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

осуществление контроля за целевым использованием средств;

назначение представителя заказчика Программы и определение его полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

подготовка предложений о включении в областной бюджет средств на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенных в Программу;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

подготовка порядка, форм и сроков представления органами местного самоуправления отчетов о ходе реализации Программы;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований;

представление в Фонд отчетов о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, о ходе реализации Программы в сроки и по форме, установленные Фондом.

Функции исполнителей Программы:

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению;

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах не менее установленного размера софинансирования;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов) и заключение муниципальных контрактов на строительство муниципальных многоквартирных домов, на долевое участие в строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;

выкуп жилых помещений у собственников, проживающих в аварийных домах, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечение целевого и эффективного использования выделенных средств;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда в срок до 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки Ленинградской области на этап (заявку), в котором поселение приняло участие;

обеспечение сноса или реконструкции расселяемых аварийных домов;

представление в комитет по строительству Ленинградской области необходимой документации для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, отчета о ходе реализации Программы.

Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет комитет по строительству Ленинградской области.

Оценка результатов реализации Программы и контроль, за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по строительству Ленинградской области.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются  администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района в комитет по строительству Ленинградской области,  в сроки, установленные комитетом.

Приложение 1.

Перечень аварийных многоквартирных домов

| Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | Муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв.м. | Ед. | Ед. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 12 | X | X | X | X | 268 | 268 | 5250,80 | 102 | 25 | 77 | 3 408,55 | 1 001,92 | 2 406,63 | 117 935 830,00 | 61 916 310,75 | 50 122 727,75 | 5 896 791,50 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.18 | 30 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 356,70 | 3 | 0 | 3 | 78,24 | 0,00 | 78,24 | 2 707 104,00 | 1 421 229,60 | 1 150 519,20 | 135 355,20 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.3 | 40 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 372,60 | 10 | 5 | 5 | 358,49 | 150,61 | 207,88 | 12 403 754,00 | 6 511 970,85 | 5 271 595,45 | 620 187,70 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.8 | 41 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 445,00 | 4 | 0 | 4 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 4 740 200,00 | 2 488 605,00 | 2 014 585,00 | 237 010,00 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.1 | 27 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 370,90 | 9 | 5 | 4 | 317,85 | 176,71 | 141,14 | 10 997 610,00 | 5 773 745,25 | 4 673 984,25 | 549 880,50 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.7 | 25 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 381,50 | 8 | 5 | 3 | 345,55 | 237,70 | 107,85 | 11 956 030,00 | 6 276 915,75 | 5 081 312,75 | 597 801,50 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.6 | 38 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 410,40 | 10 | 1 | 9 | 326,46 | 27,96 | 298,50 | 11 295 516,00 | 5 930 145,90 | 4 800 594,30 | 564 775,80 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.5 | 39 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 692,30 | 12 | 0 | 12 | 410,76 | 0,00 | 410,76 | 14 212 296,00 | 7 461 455,40 | 6 040 225,80 | 710 614,80 |  |
| П. Им Свердлова мкр 2-й д.9 | 9 | 28.01.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 433,70 | 9 | 0 | 9 | 197,75 | 0,00 | 197,75 | 6 842 150,00 | 3 592 128,75 | 2 907 913,75 | 342 107,50 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.4 | 34 | 24.03.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 426,90 | 10 | 5 | 5 | 426,90 | 259,90 | 167,00 | 14 770 740,00 | 7 754 638,50 | 6 277 564,50 | 738 537,00 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.20 | 34 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 206,00 | 4 | 0 | 4 | 145,12 | 0,00 | 145,12 | 5 021 152,00 | 2 636 104,80 | 2 133 989,60 | 251 057,60 |  |
| П. Им Свердлова мкр 2-й д.39 | 51 | 25.06.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 42 | 42 | 783,90 | 15 | 0 | 15 | 329,69 | 0,00 | 329,69 | 11 407 274,00 | 5 988 818,85 | 4 848 091,45 | 570 363,70 |  |
| П. Им Свердлова ул Ермаковская д.2 | 26 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 370,90 | 8 | 4 | 4 | 334,74 | 149,04 | 185,70 | 11 582 004,00 | 6 080 552,10 | 4 922 351,70 | 579 100,20 |  |

Приложение 2

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| --- |
| № | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки - 12 | 3408,55 | 1001,92 |  |  |  | 3 408,55 | 117 935 830 | 34 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 935 830 |  | 34 600 | 25 950 |
| 1 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.18 | 78,24 | 0 |  |  |  | 78,24 | 2 707 104 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 2 707 104 |  | 34 600 | 25 950 |
| 2 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.3 | 358,49 | 150,61 |  |  |  | 358,49 | 12 403 754 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 12 403 754 |  | 34 600 | 25 950 |
| 3 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.8 | 137 | 0 |  |  |  | 137,00 | 4 740 200 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 4 740 200 |  | 34 600 | 25 950 |
| 4 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.1 | 317,85 | 176,71 |  |  |  | 317,85 | 10 997 610 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 10 997 610 |  | 34 600 | 25 950 |
| 5 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.7 | 345,55 | 237,7 |  |  |  | 345,55 | 11 956 030 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 11 956 030 |  | 34 600 | 25 950 |
| 6 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.6 | 326,46 | 27,96 |  |  |  | 326,46 | 11 295 516 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 11 295 516 |  | 34 600 | 25 950 |
| 7 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.5 | 410,76 | 0 |  |  |  | 410,76 | 14 212 296 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 14 212 296 |  | 34 600 | 25 950 |
| 8 | пгт Им Свердлова мкр 2-й д.9 | 197,75 | 0 |  |  |  | 197,75 | 6 842 150 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 6 842 150 |  | 34 600 | 25 950 |
| 9 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.4 | 426,9 | 259,9 |  |  |  | 426,90 | 14 770 740 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 14 770 740 |  | 34 600 | 25 950 |
| 10 | пгт Им Свердлова ул Ермаковская д.20 | 145,12 | 0 |  |  |  | 145,12 | 5 021 152 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 5 021 152 |  | 34 600 | 25 950 |
| 11 | пгт Им Свердлова мкр 2-й д.39 | 329,69 | 0 |  |  |  | 329,69 | 11 407 274 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 11 407 274 |  | 34 600 | 25 950 |
| 12 | п.гт Им Свердлова ул Ермаковская д.2 | 334,74 | 149,04 |  |  |  | 334,74 | 11 582 004 | 34 600 |  |  |  |  |  |  | 11 582 004 |  | 34 600 | 25 950 |