УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МО «Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Соколов С.В. __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 2011 ГОДА ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма торгов: открытый аукцион.

Предмет торгов: право заключения Муниципального контракта

Предмет контракта:

Лот № 1. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №6. Капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №7. Капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №8. Приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №9. Ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот №10. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №11. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х28 м п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №13. Уличное освещение п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им.Свердлова, мкрн. 1

Место выполнения работ:

Лот № 1. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 2. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2

Лот № 3. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2

Лот № 4. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 5. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 6. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2

Лот № 7. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2

Лот № 8. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 9. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1,2

Лот № 10. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 11. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 12. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Лот № 13. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1,2

Лот № 14. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1

Объем выполняемых работ: в соответствии с конкурсной документацией

Начальная (максимальная)  цена контракта:

Лот № 1. 750 000-00 руб. с НДС

Лот № 2. 700 000-00 руб. с НДС

Лот № 3. 700 000-00 руб. с НДС

Лот № 4. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 5. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 6. 1 200 000-00 руб. с НДС

Лот № 7. 1 200 000-00 руб. с НДС

Лот № 8. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 9. 1 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 10. 800 000-00 руб. с НДС

Лот № 11. 1 000 000-00 руб. с НДС

Лот №12. 1 500 000-00 руб. с НДС

Лот №13. 1 300 000-00 руб. с НДС

Лот №14. 1 600 000-00 руб. с НДС

Лимит финансирования в 2011г.:

Лот № 1. 750 000-00 руб. с НДС

Лот № 2. 700 000-00 руб. с НДС

Лот № 3. 700 000-00 руб. с НДС

Лот № 4. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 5. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 6. 1 200 000-00 руб. с НДС

Лот № 7. 1 200 000-00 руб. с НДС

Лот № 8. 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 9. 1 600 000-00 руб. с НДС

Лот № 10. 800 000-00 руб. с НДС

Лот № 11. 1 000 000-00 руб. с НДС

Лот № 12. 1 500 000-00 руб. с НДС

Лот №13. 1 300 000-00 руб. с НДС

Лот №14. 1 600 000-00 руб. с НДС

Срок выполнения работ (с момента подписания Муниципального контракта):

Лот № 1 – 45 календарных дней.

Лот № 2 – 30 календарных дней.

Лот № 3 – 30 календарных дней.

Лот № 4 – 45 календарных дней.

Лот № 5 – 45 календарных дней.

Лот № 6 – 45 календарных дней.

Лот № 7 – 45 календарных дней.

Лот № 8 – 50 календарных дней.

Лот № 9 – 20 календарных дней.

Лот № 10 – 25 календарных дней.

Лот № 11 – 25 календарных дней.

Лот № 12 – 30 календарных дней.

Лот № 13 – 30 календарных дней.

Лот № 14 – 30 календарных дней.

Размер обеспечения заявки: 5% от начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, что составляет:

Лот № 1. 37 500,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 2. 35 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 3. 35 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 4. 30 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 5. 30 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 6. 60 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 7. 60 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 8. 30 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 9. 80 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 10. 40 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 11. 50 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 12. 75 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 13. 65 000,00 руб.  НДС не облагается.

Лот № 14. 80 000,00 руб. НДС не облагается.

Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указаны в документации об открытом аукционе: (Лоты №1 – №14) размер обеспечения исполнения Муниципального контракта – 20%, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Муниципального контракта указаны в проекте Муниципального контракта.

Местонахождение и почтовый адрес заказчика: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1

Контактный телефон: 8-813-70-77-337

Официальный сайт Ленинградской области для размещения информации о государственных заказах: www.goszakaz.lenobl.ru

Источник финансирования: финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Порядок оплаты работ: оплата производится по условиям контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставление аукционной документации осуществляется, начиная со следующего дня после опубликования извещения об аукционе по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1. Официальный сайт муниципального образования «Свердловское городское поселение», на котором размещена документация об аукционе www.sverdlovo-admin.ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1

Дата начала подачи заявок: 04 декабря 2010 года с 10.00 до 13.00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням недели.

Дата окончания подачи заявок:  24 декабря 2010 года до 17.00 часов

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2010 года 11.00

Единая комиссия проведет процедуру аукциона в 10 часов  28 декабря 2010 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкр. 1, д.1

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, местонахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые имеют лицензию на осуществление деятельности, указанной в предмете конкурса. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.