УТВЕРЖДАЮ

Муниципальный заказчик: Глава администрации МО «Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ___________С.В. Соколов «____»_________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ по объектам адресной программы МО Свердловское городское поселение 2011 года

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Аукцион

Лот № 1. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №6. Капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №7. Капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №8. Приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №9. Ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот №10. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №11. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х28 м п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №13. Уличное освещение п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1

г. пос. им. Свердлова

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	4

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1. 	Законодательное регулирование	5

1.2. 	Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ	5

1.3. 	Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота)	5

1.4. 	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты	5

1.5. 	Требования к участникам размещения заказа	6

1.6. 	Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)	6

1.7. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе	7

1.8. 	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов	7

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ	7

2.1.	Получение документации об аукционе	7

2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе	7

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе	8

2.4. 	Отказ от проведения аукциона	8

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	9

3.1. 	Форма заявки на участие в аукционе	9

3.2. 	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	9

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	9

3.4. 	Оформление и подписание заявки на участие в аукционе	10

3.5. 	Подтверждение полномочий лица на осуществление действий  от имени участника при проведении настоящего аукциона	11

3.6.	Предложение о цене Муниципального контракта	13

3.7. 	Требования к описанию выполняемых работ	13

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	14

4.1. 	Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	14

4.2. 	Порядок подачи заявок на участие в аукционе	14

4.3. 	Порядок отзыва заявки на участие в аукционе	14

4.4. 	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием	15

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	15

5.1. 	Вскрытие заявок на участие в аукционе	15

5.2. 	Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.	15

5.3. 	Допуск к участию в аукционе	16

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА	17

6.1. 	Порядок проведения аукциона, полномочия Единой комиссии и аукциониста	17

6.2.	Определение победителя аукциона	19

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА	19

7.1. 	Срок и порядок заключения Муниципального контракта	19

7.2. 	Обеспечение исполнения Муниципального контракта	21

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ	22

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ	23

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	24

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	29

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ	29

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	31

3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	33

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА	34

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	94

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. на 1.01.2008), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановления Правительства Ленобласти от 25.01.2006 № 5 «Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд Ленинградской области» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением государственных и муниципальных заказов.

В части, прямо неурегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

1.  открытый аукцион  -  торги, победителем которых признается лицо, предложившее

наиболее низкую цену исполнения муниципального контракта

- аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона, выбирается аукционной комиссией большинством голосов;

- единая комиссия – конкурсная, аукционная и котировочная комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- заказчик, муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- аукционная заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и переданная Заказчику в соответствии с Законом и настоящей документацией по аукциону;

- контракт – муниципальный контракт;

- официальное печатное издание – официальное печатное издание «Газета «Всеволожские Вести»;

- официальный сайт Правительства Ленинградской области для размещения информации о размещении заказов по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru

- официальный сайт муниципального образования «Свердловское городское поселение», на котором размещена документация об аукционе www.sverdlovo-admin.ru

- продукция – выполняемые работы для муниципальных нужд.

- уполномоченное лицо участника – участник размещения заказа – физическое лицо, руководитель участника размещения заказа – юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения заказа при проведении аукциона;

- участник(-и) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение Контракта в целях поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и имеющие необходимые лицензии на выполнение работ, являющиеся предметом аукциона;

- аукционная документация – подготавливаемый муниципальным заказчиком специальный документ, содержащий требования муниципального заказчика к оформлению и порядку подачи аукционных заявок, к качеству и условиям выполнения работ, являющихся предметом аукциона;

- участник аукциона – участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к процедуре аукциона;

- победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

1.2. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ

1.2.1. Муниципальный заказчик, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, осуществляет выбор подрядчика на выполнение работ по лоту:

Лот № 1. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот № 4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот № 5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №6. На капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №7. На капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2

Лот №8. На приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №9. На ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот №10. На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №11. На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х28 м п.им. Свердлова, мкрн. 1

Лот №13. Уличное освещение п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1

информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.

1.2.2. Победивший участник аукциона должен будет заключить контракт и выполнить работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в месте и в течение периода времени, указанных в Информационной карте аукциона.

1.3. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) в отношении каждого лота (в случае деления аукциона на лоты) либо в отношении всего предмета аукциона указана в Информационной карте аукциона.

1.4. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.4.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из средств местного бюджета, указанного в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ установлены в проекте муниципального контракта либо в проектах муниципальных контрактов (в случае деления аукциона на лоты), прилагаемом(-ых) к документации об аукционе, и указанных в Информационной карте аукциона.

1.5. Требования к участникам размещения заказа

1.5.1. В настоящем аукционе имеет право принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.5.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принимать соответствующий заказчик, уполномоченный орган, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.5.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.5.3.1. предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона, т.е. наличие допусков на выполнение работ, выданных СРО на выполнение указанных в дефектной ведомости работ в соответствии с предметом аукциона. Исполнитель муниципального контракта обязан самостоятельно продлевать действие допуска в процессе исполнения контракта; отсутствие действующего допуска является основанием для расторжения контракта;

1.5.3.2. требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании    участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.5.3.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.5.3.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

1.5.4. Если указано в Информационной карте аукциона, муниципальный  заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

– 	об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

–	иные дополнительные требования в соответствии со ст. 11 Закона, если об этом указано в Информационной карте аукциона.

1.6. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Участник размещения заказа, в случае заключения с ним муниципального контракта по результатам аукциона, вправе для выполнение работ по предмету аукциона по каждому лоту привлечь субподрядчиков-соисполнителей (только по согласованию с Заказчиком), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона, на условиях, определенных в Информационной карте аукциона.

1.7. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и с участием в аукционе. Муниципальный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.

1.8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

В случае если муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ указаны в Информационной карте аукциона.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.	Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления

2.1.1. Аукционная документация включает в себя:

1) общая часть

2) информационная карта аукциона

3) проект Муниципального контракта

4) образцы форм документов для заполнения участниками аукциона.

2.1.2.   Аукционная документация в электронном виде доступна для ознакомления на официальном сайте  www.sverdlovo-admin.ru без взимания платы.

В случае отсутствия у участника размещения заказа технической возможности выхода на официальный сайт Муниципального образования, аукционная документация в электронном виде предоставляется муниципальным заказчиком на основании заявления любого заинтересованного  лица, поданного в письменного форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого заявления без взимания платы (копируется на электронный носитель участника размещения заказа).

2.1.2.	При разрешении разногласий (в случае их возникновения) муниципальный заказчик, Единая комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

За выдаваемую на бумажном носителе документацию об аукционе заказчиком может быть установлена плата, которую участник размещения заказа вносит в порядке, который в таком случае указан в Информационной карте аукциона.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и настоящей документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести  к отклонению его заявки.

2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Муниципальный  заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил муниципальному заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в оригинальной письменной форме в канцелярии муниципального заказчика. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

2.2.3.	В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается муниципальным  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе

2.3.1.	Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются муниципальным  заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе.

2.3.3. Муниципальный  заказчик не несет обязательств или ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Муниципальный  заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации извещения о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте муниципальным  заказчиком соответственно в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным  заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, а также направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, которым аукционная документация была предоставлена по письменному запросу.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, на каждый лот можно подать не более одной заявки.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным (аутентичным), надлежащим образом заверенным переводом на русском языке.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3.1.	Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

3.3.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона, т.е. копии действующих допусков на право выполнения указанных в дефектной ведомости на проведение  работ, являющихся предметом аукциона  – в случаях, когда такая деятельность является лицензируемой;

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в Информационной карте аукциона, в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе третьими лицами не допускается.

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме аукционного предложения. В случае отсутствия в форме  аукционного предложения банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

в) иные документы в соответствии с дополнительными требованиями, если об этом указано в Информационной карте аукциона.

3.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе

3.4.1. При подготовке заявки на участие в аукционе участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.4.2. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

3.4.5. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Раздела.

3.4.6. Заявка оформляется в письменной форме.

Устанавливается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и настоящей документации об аукционе.

3.4.7. Участник должен подготовить и подать в составе своей заявки один комплект документов, который считается оригиналом.

3.4.8. Форма заявки на участие в аукционе должна быть подписана уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати). Использование факсимиле при подписании заявки  не допускается

3.4.9. Все документы (копии документов), входящие в состав заявки должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

3.4.10. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений уполномоченными лицами, имеющими право представлять интересы юридического лица подписавшими заявку на участие в аукционе, и заверенных печатью (в случае ее наличия). В случае если участник размещения заказа является физическим лицом - собственноручно поставленная подпись. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.4.11. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Информационной картой аукциона случаях – в надлежащим образом заверенных копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения каждой страницы подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

3.4.12. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного имеющего сквозную нумерацию листов тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества листов. В случае когда заявка содержит более 100 листов, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества листов в томе, номера тома  и общего количества томов.

3.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий  от имени участника при проведении настоящего аукциона

3.5.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

3.5.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;

в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму  заявки на участие в аукционе, полностью совпадают в указанной форме заявки, выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя  юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

– сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму  «Анкеты участника аукциона», полностью или частично не совпадают в форме «Заявки на участие в аукционе», «Выписке государственного реестра юридических лиц» (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

– не представлен какой-либо из вышеуказанных документов либо он оформлен с нарушением требований к оформлению.

3.5.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

3.5.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица (копия паспорта стр. 1-5).

3.5.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности,  полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к настоящей документации об аукционе;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки  (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

г)  копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником – физическим лицом);

д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.

3.5.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Форму заявки на участие в аукционе вправе подписывать:

– 	руководитель юридического лица;

– 	директор филиала (представительства);

– лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя  филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица  по форме, являющейся приложением к  специальной части.

3.6.	Предложение о цене муниципального контракта

3.6.1. Направляя заявку на участие в аукционе, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнять работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального  контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в п. 6.1 настоящего Раздела.

3.6.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по муниципальному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену муниципального контракта, предлагаемую участником размещения заказа.

3.6.3. Неучтенные затраты исполнителя по муниципальному  контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену муниципального  контракта, не подлежат оплате муниципальным заказчиком.

3.6.4. Цена муниципального контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.6.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.7. Требования к описанию выполняемых работ

Описание выполняемых работ производится по форме, приведенной в Разделе III, и должно соответствовать требованиям, указанным в Разделе V настоящей документации об аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с п. 4.4 настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участник размещения заказа подает на каждый лот отдельную заявку по форме, установленной настоящей документацией об аукционе.

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем муниципального заказчика в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера, даты и времени поступления.

4.2.4. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный  заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет муниципального заказчика об отзыве заявки в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) – участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа. Конверт с уведомлением об отзыве должен быть маркирован словом «ОТЗЫВ».

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в соответствии с Законом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Стоимость комплекта документации об аукционе в случае отзыва заявки на участие в аукционе и установления такой платы не возвращается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Заявки на участие в аукционе, полученные после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. При этом конверты с заявками вскрываются для определения адресата в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в соответствии с Законом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе

5.1.1.	Поданные в срок запечатанные конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются непосредственно в день начала их рассмотрения Единой комиссией.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Единой комиссией поступивших заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей документации осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в п. 1.5. настоящего Раздела, муниципальный  заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Единая комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и техническому заданию документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или описок.

Существенным отклонением или опиской являются такие, которые:

1. любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

2. любым образом ограничивают права муниципального заказчика или обязательства исполнителя по муниципальному  контракту, предусмотренные в документации об аукционе.

5.2.8. Единая комиссия не принимает во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые касаются оформления и не представляют собой существенного отклонения.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается муниципальный заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.5. настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям документации об аукционе к оформлению заявки на участие в аукционе и (или) по существу не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка на участие в аукционе и документы в составе такой заявки не подписаны должным образом и (или) в нужных местах не поставлена печать (при ее наличии);

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае, если в Информационной карте аукциона установлено такое требование обеспечения заявки.

5.3.3. В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и муниципальным заказчиком и размещается заказчиком на официальном сайте.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.3.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5.3.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

6.1. Порядок проведения аукциона, полномочия Единой комиссии и аукциониста

6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов Единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участники аукциона (их представители) представляют документы, указанные в Информационной карте аукциона.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

При регистрации представителям участников аукциона выдаются пронумерованные карточки (в соответствии с регистрационным номером заявки участника аукциона) (далее – карточки).

6.1.3. Председатель или заместитель председателя Единой комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.1.5. Процедура аукциона проходит в следующем порядке:

а) для ведения аукциона выбирается аукционист из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов данной комиссии большинством голосов;

б) полномочия передаются аукционисту, который объявляет о начале процедуры проведения аукциона (лота) и оглашает:

- номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмет контракта,

- начальную (максимальную) цену контракта (лота),

- «шаг аукциона»,

- наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наличие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе (Информационной карте аукциона) предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

в) далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене государственного контракта путем поднятия карточек;

г) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп. 6.1.4. настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

д) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп. 6.1.4. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

е) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.6. Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой и с Единой комиссией.

6.1.7. При проведении процедуры аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера участник аукциона (его представитель), желающий осуществлять аудио- и видеозапись процедуры аукциона должен известить Единую комиссию о своем намерении.

6.2.	Определение победителя аукциона

6.2.1. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона  ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения:

- о месте, дате и времени проведения аукциона,

- об участниках аукциона,

- о начальной (максимальной) цене муниципального  контракта (цене лота),

- о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта,

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

6.2.3. Протокол подписывается муниципальным заказчиком, всеми присутствующими в день проведения аукциона членами Единой комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.2.4. Протокол аукциона размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.2.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если, один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

7.1. Срок и порядок заключения муниципального контракта

7.1.1.	Муниципальный  заказчик передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта в сроки и порядке, установленным в пп. 6.2.3.

7.1.2.	Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный  контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.1.3. Муниципальный контракт должен быть подписан победителем аукциона в соответствии с Законом в течение срока, указанного в  документации аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

До подписания муниципального контракта Победитель аукциона (участник аукциона сделавший предпоследнее предложение о цене муниципального контракта)  обязан направить заказчику локальные, объектные и сводную сметы не позднее 5 рабочих дней после размещения протокола аукциона на официальном сайте Ленинградской области. В локальные сметы должны быть включены все физические объёмы работ, указанные в дефектной ведомости документации на аукцион. Локальные сметы рассчитываются на основании сборников ТЕР-ЛО-2001(ФЕР, в зависимости от проекта) с учётом требований МДС 81-35-2004. Общая сметная стоимость, указанная в сводном сметном расчёте (сводной смете), должна соответствовать цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течении 5 рабочих дней должен рассмотреть и утвердить сметы. В случае выявления несоответствия:

- физических объёмов работ в представленных сметах  техническому заданию;

- действующим расценкам на основании сборников ТЕР-ЛО-2001(ФЕР, в зависимости от проекта)

заказчик возвращает сметы на доработку.

Победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене муниципального контракта)  в течении 3 дней вносит поправки в сметы (устраняет замечания) и представляет заказчику на утверждение.

Если победитель аукциона (участник аукциона сделавший предпоследнее предложение о цене государственного контракта) не представит сметы или не откорректирует сметы по замечаниям заказчика в установленные сроки для заключения контракта, заказчик вправе считать такие действия победителя (участник сделавший предпоследнее предложение), как уклонение от заключения муниципального контракта.

Сводный сметный расчёт утверждается муниципальным заказчиком и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пп. 6.2.3. настоящего Раздела или с пп. 7.1.5., а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный  заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный  контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным. Такой контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта  должна соответствовать цене участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта

7.2.1. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный  контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пп. способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами общей части копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

7.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

7.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в специальной части, на счет, указанный в специальной части.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в этом письменном требовании.

7.2.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях  и в том же размере, которые указаны в настоящей документации  об аукционе.

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п. 5 настоящего Раздела.

При этом если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. В этом случае муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом п. 7.2 настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Такой участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, муниципальный  заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

При этом муниципальный  контракт заключается в соответствии с п. 8.2. настоящего Раздела.

8.5. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный  контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок при условии, что цена контракта не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном (в соответствии с главой 8 Закона) и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) муниципального заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| Пункт 1.1. | Муниципальный заказчик |
| --- | --- |
| Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 Телефон: 8 -(813)- 70-77-3337, факс: 8 -(813)- 70-77-290 e-mail: sverdlovomo@mail.ru |
| Пункт 1.2. | Вид и предмет аукциона |
| Открытый аукцион на выполнение работ по объектам адресной программы: Лот № 1. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1 Лот № 2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2 Лот № 3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2 Лот № 4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1 Лот № 5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1 Лот №6. Капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2 Лот №7. Капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2 Лот №8. Приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1 Лот №9. Ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2 Лот №10. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1 Лот №11. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1 Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х 28 м п.им. Свердлова мкрн.1 Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х28 м п.им. Свердлова, мкрн. 1 Лот №13. Уличное освещение п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2 Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| Пункт 1.3. | Место, условия и сроки выполнения работ |
| Лот № 1. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 45 календарных дней. Лот № 2. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2; 30 календарных дней. Лот № 3. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2; 30 календарных дней. Лот № 4. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 45 календарных дней. Лот № 5. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 45 календарных дней. Лот № 6. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2; 45 календарных дней. Лот № 7. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.2; 45 календарных дней. Лот № 8. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 50 календарных дней. Лот № 9. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1,2; 20 календарных дней. Лот № 10. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 25 календарных дней. Лот № 11. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 25 календарных дней. Лот № 12. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 30 календарных дней. Лот № 13. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1,2 Лот № 14. Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн.1; 30 календарных дней. |
| Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) |
| Лот № 1. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 750 000-00 руб. с НДС Лот № 2. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 700 000-00 руб. с НДС Лот № 3. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 700 000-00 руб. с НДС Лот № 4. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 600 000-00 руб. с НДС Лот № 5. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 600 000-00 руб. с НДС Лот № 6. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 200 000-00 руб. с НДС Лот № 7. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 200 000-00 руб. с НДС Лот № 8. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 600 000-00 руб. с НДС Лот № 9. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 600 000-00 руб. с НДС Лот № 10. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 800 000-00 руб. с НДС Лот № 11. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 000 000-00 руб. с НДС Лот № 12. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 500 000-00 руб. с НДС Лот № 13. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 300 000-00 руб. с НДС Лот № 14. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (цена лота) 1 600 000-00 руб. с НДС Цены Муниципальных контрактов включают в себя все налоги, затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением контрактов. |
| Пункт 1.5. | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Выполнение работ по Муниципальным контрактам финансируется за счет средств бюджета МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Пункт 1.6. | Требования к участникам размещения заказа |
| Провести работы в соответствии с существующими ВСН, СНиП, техническими регламентами, ГОСТами и ТУ (по каждому виду работ, соответственно). Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Понижение цены контракта не должно повлечь за собой нарушения технологии и качества выполнения работ. Наличие допуска СРО на право проведения указанных работ для участников размещения заказа, в соответствии с новым рубрификатором на виды выполнения работ. |
| Пункт 1.7. | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |
| Участник размещения заказа в процессе исполнения контракта вправе (только по согласованию с Заказчиком) для исполнения Муниципального контракта привлекать субподрядчиков или соисполнителей при наличии у них необходимых действующих допусков СРО. |
| Пункт 1.8. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |
| Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Пункт 2.1. | Получение документации об аукционе |
| Плата за документацию об аукционе, выдаваемую на бумажном носителе, не установлена. |
| Пункт 3.1. | Форма заявки на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе подаются в форме бумажного документа. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе III настоящей документации об аукционе. |
| Пункт 3.2. | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и должно быть внесено на расчётный счёт Заказчика в срок не позже даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В составе заявки на участие в аукционе должен быть предоставлен соответствующий документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (с отметкой банка), в котором должно быть указано: «Обеспечение участия в открытом аукционе (наименование аукциона, номер лота)». Реквизиты счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: Получатель: Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ИНН 4703083696 КПП 470301001 р/сч 40302810055410000005 Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 |
| Пункт 3.3. | Оформление и подписание заявки на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе. На конверте с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: "Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение», «Заявка на участие в открытом аукционе на выполнение работ (наименование и номер лота)», а также фирменное наименование (наименование), почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Перечень документов представляемых в составе заявки (обязательные): -1 заявка на участие в аукционе в установленной форме, -2 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), -3 копии действующих лицензий на выполнение указанных в дефектной ведомости работ заверенные руководителем, уполномоченным лицом или нотариально, -4 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, -5 документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе – в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе. |
| Пункт 4.1. | Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| 4.1.1.Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. п. им. Свердлова, 1-й м-н, д. 1 с 04.12.2010 года до 24.12.2010 года по рабочим дням недели с 10:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 17:00 ч. 4.1.2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 04 декабря 2010 г. с 10:00 ч. до 13:00 и с 14:00 по 17:00 (по местному времени) в рабочие дни недели. 4.1.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 24 декабря 2010 г. до 17:00 (по местному времени). 4.1.4. После 17:00 заявки не принимаются. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – не позднее 17:00 (по местному времени) 24 декабря 2010 г. по адресу: г. п. им. Свердлова, 1-й м-н, д. 1 |
| Пункт 4.2. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа подает заявки на участие в аукционе только в запечатанном конверте. Муниципальный заказчик обеспечивает прием заявок на участие в аукционе, поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Муниципальный заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00по местному времени в течение всего срока приема заявок на участие в аукционе. |
| Пункт 5.1. | Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться по адресу: г. п. им. Свердлова, 1-й м-н, д. 1, начиная с 11:00 (по местному времени) 27 декабря 2010 г. |
| Пункт 6.1. | Порядок проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста. 6.1.2. Документы, подтверждающие полномочия участника аукциона (его представителя) |
| Аукцион будет проводиться по адресу: г. п. им. Свердлова, 1-й м-н, д. 1, начиная с 10:00 (по местному времени) 28 декабря 2010 г. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона (его представитель) представляет документ (доверенность), оформленный в соответствии с формой, входящей в состав настоящей аукционной документации, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. |
| Пункт 7.1. | Срок и порядок заключения муниципального контракта |
| Муниципальный контракт должен быть подписан в течение 15 дней: -1 победителем аукциона не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; -2 участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта), – в течение 5 (пяти) дней со дня передачи такому участнику проекта муниципального контракта; -3 единственным участником аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся) – не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. |
| Пункт 7.2. | Обеспечение исполнения муниципального контракта |
| Заказчиком устанавливается обеспечение исполнения муниципального контракта. Форма обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Исполнителем самостоятельно в форме безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств. Обеспечение исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и должно быть внесено на расчётный счёт Заказчика в срок не позже времени и даты заключения контракта. |

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе № ____________ лот № __, направляются нижеперечисленные документы:

| № пп | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе. |  |  |
| 2. | Сведения о качественных характеристиках работ (в случае указания данного требования в документации об аукционе). |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
| 8. | Копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса заверенные руководителем, полномочным представителем или нотариально (при необходимости). Перечень включенных в состав заявки лицензий: |  |  |
| 9. | Копия искового заявления, представленного в арбитражный суд (при необходимости). |  |  |
| 10. | Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе). |  |  |
| 11. | Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (в случае указания данного требования в документации об аукционе). |  |  |
| Документы, предоставляемые по усмотрению участника аукциона |
| 1. | Копия устава |  |  |
| 2. | Копия учредительного договора |  |  |
| 3. | Копии свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах |  |  |
| 4. | Копия Свидетельства о государственной регистрации участника размещения заказа |  |  |
| 5. | Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |  |
| 6. | Письмо финансирующего банка об открытии расчетного счета и информация организации обо всех открытых счетах |  |  |
| 7. | Акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или справка ИФНС об отсутствии задолженности |  |  |
| 8. | Копия свидетельства о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства (в случае указания данного требования в документации об аукционе). |  |  |
|  | Иные документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа |  |  |
| ИТОГО страниц: |  |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О., фамилия)

(подпись)

М.П.

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| На бланке организации Дата, исх. номер. | муниципальному заказчику: Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ______

на выполнение работ (лот № ____)

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты  ______________________________________ _______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его уполномоченного представителя и фамилия, имя, отчество)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена муниципального контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и участник размещения заказа представляет копию искового заявления, представленного в арбитражный суд).

4. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5. В случае, если наше предложение о цене контракта окажется предпоследним, , , а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями предложенной нами цены.

6. Мы извещены о включении сведений об участнике размещения заказа –

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков и удержания обеспечения участия в аукционе в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполномочен ___________ _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон работника)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать нашему уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства): ____________ _______________________________________________________________________________

телефоны: ___________________________________

факс ___________________________

банковские реквизиты: __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________ _______________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О., фамилия)

(подпись)

М.П.

3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан _________________________________________ «____»_________ ___________г.

представлять интересы _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на выполнение работ (лот(ы) №___ ) , в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________________________	________________________ удостоверяем.

(подпись удостоверяемого)	 (Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________200___ г.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О., фамилия)

(подпись)

М.П.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот №1. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по замене электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 11 января 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по замене электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 11 января 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №6. Капитальный ремонт кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 2.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №7. Капитальный ремонт кровли д. 45, п.им. Свердлова, мкрн. 2

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 45, п.им. Свердлова, мкрн. 2.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №8. Приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по приобретению и монтажу механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретению и установке механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 50 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №9. Ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по ремонту помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 20 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №10. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 25 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №11. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 25 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х 28 м п.им. Свердлова мкрн.1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по строительству мини-футбольного поля 45 м х 28 м п.им. Свердлова мкрн.1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	«	»	2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице________________________________  ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по устройству ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2), планом производства работ (приложение №3) и календарным графиком производства работ (приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет ________________________ руб. (_____________________________ рублей).

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. План производства работ.

11.4.Приложение № 4. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 р/с 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4703083696 КПП 470301001 ОКАТО 41212568000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ ________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Все работы должны выполняться качественно и в соответствии с дефектными ведомостями, предоставленными Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта. Материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям действующих СНиП и ГОСТов

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лот № 1. Капитальный ремонт кровли д.23, п. им. Свердлова, мкрн. 1. |
| № | Перечень работ | ед.из. | объем | примечание |
| п/п |  |  | работ |  |
| 1 | Демонтаж железной кровли | м2 | 670 |  |
| 2 | Замена обрешетки | м2 | 670 |  |
| 3 | Замена сгнивших стропил | шт | 9 |  |
| 4 | Изготовление контробрещетки | м2 | 670 |  |
| 5 | Наращивание кобылок на периметре кровли | М.п. | 122 |  |
| 6 | Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок | м2 | 670 |  |
| 7 | Настил пароизоляции | м2 | 670 |  |
| 8 | Устройство кровель из металлочерепицы с устройством ендов, коньков и примыканий к трубам.(в цвет металлочерпицы) | м2 | 670 |  |
| 9 | Исправление кладки дымовой и вент.труб | М3 | 5 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | м2 | 70 |  |
| 11 | Установка колпаков над вентканалами | шт | 12 |  |
| 12 | Устройство слуховых окон с открыванием и замками | шт | 2 |  |
| 13 | Замена люков выхода на чердак на металлические с замками | шт | 2 |  |
| 14 | Монтаж желобов металлических оцинкованных | М.п. | 122 |  |
| 15 | Монтаж ливневых труб металл диаметром 150 мм. Оцинкованных. | М.п. | 48 |  |
| 16 | Вывоз мусора | М3 | 20 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот № 2. Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объем работ | Примечание |
| 1 | Демонтаж ГРЩ | Шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж РЩ | Шт. | 4 |  |
| 3 | Демонтаж проводки | м | 350 |  |
| 4 | Монтаж ГРЩ: |  |  |  |
|  | Рубильник РПС – 1 (100 А) | Шт. | 1 |  |
|  | Автомат 3х полюсный (63 А) | Шт. | 2 |  |
|  | Автомат 2х полюсный (16 А) | Шт. | 3 |  |
|  | Счетчик учета эл. энергии | Шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж РЩ: |  |  |  |
|  | Автомат 3х полюсный (63 А) | Шт. | 8 |  |
|  | Автомат 2х полюсный (16 А) | Шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж выключателей: |  |  |  |
|  | Тамбур | Шт. | 4 |  |
|  | Лестница | Шт. | 4 |  |
|  | Подвал | Шт. | 4 |  |
|  | Придомовое | Шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж светильников: |  |  |  |
|  | Лестница | Шт. | 16 |  |
|  | Тамбур | Шт. | 4 |  |
|  | Придомовое | Шт. | 4 |  |
|  | Подвал (влагозащитные) | Шт. | 7 |  |
| 8 | Ответвительные сжимы |  |  |  |
|  | 4731 М (ввод в квартиру) | Шт. | 128 |  |
| 9 | Прокладка кабеля от ГРЩ до РЩ | м | 100 |  |
| 10 | Прокладка кабеля от РЩ по стоякам | м | 120 |  |
| 11 | Разводка по квартирам | м | 32 |  |
| 12 | Прокладка кабеля в подвале | м | 80 |  |
| 13 | Прокладка кабеля придомового освещения | м | 60 |  |
| 14 | Прокладка кабеля в тамбуре | м | 45 |  |
| 15 | Коробка разветвительная | Шт. | 40 |  |
| 16 | Дин-рейка 15 см | Шт. | 10 |  |
| 17 | Автомат 2х полюсный (25 А) | Шт. | 64 |  |
| 18 | Вывоз мусора | т | 0,1 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот № 3. Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объем работ | Примечание |
| 1 | Демонтаж ГРЩ | Шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж РЩ | Шт. | 4 |  |
| 3 | Демонтаж проводки | м | 350 |  |
| 4 | Монтаж ГРЩ: |  |  |  |
|  | Рубильник РПС – 1 (100 А) | Шт. | 1 |  |
|  | Автомат 3х полюсный (63 А) | Шт. | 2 |  |
|  | Автомат 2х полюсный (16 А) | Шт. | 3 |  |
|  | Счетчик учета эл. энергии | Шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж РЩ: |  |  |  |
|  | Автомат 3х полюсный (63 А) | Шт. | 8 |  |
|  | Автомат 2х полюсный (16 А) | Шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж выключателей: |  |  |  |
|  | Тамбур | Шт. | 4 |  |
|  | Лестница | Шт. | 4 |  |
|  | Подвал | Шт. | 4 |  |
|  | Придомовое | Шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж светильников: |  |  |  |
|  | Лестница | Шт. | 16 |  |
|  | Тамбур | Шт. | 4 |  |
|  | Придомовое | Шт. | 4 |  |
|  | Подвал (влагозащитные) | Шт. | 7 |  |
| 8 | Ответвительные сжимы |  |  |  |
|  | 4731 М (ввод в квартиру) | Шт. | 128 |  |
| 9 | Прокладка кабеля от ГРЩ до РЩ | м | 100 |  |
| 10 | Прокладка кабеля от РЩ по стоякам | м | 120 |  |
| 11 | Разводка по квартирам | м | 32 |  |
| 12 | Прокладка кабеля в подвале | м | 80 |  |
| 13 | Прокладка кабеля придомового освещения | м | 60 |  |
| 14 | Прокладка кабеля в тамбуре | м | 45 |  |
| 15 | Коробка разветвительная | Шт. | 40 |  |
| 16 | Дин-рейка 15 см | Шт. | 10 |  |
| 17 | Автомат 2х полюсный (25 А) | Шт. | 64 |  |
| 18 | Вывоз мусора | т | 0,1 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот № 4. Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | ед.из. | Объем работ | примечание |
| 1 | Демонтаж шиферной кровли | м2 | 520 |  |
| 2 | Замена обрешетки | м2 | 442 |  |
| 3 | Замена сгнивших стропил | шт | 7 |  |
| 4 | Изготовление контробрещетки | м2 | 442 |  |
| 5 | Наращивание кобылок по периметру | М.п. | 50 |  |
| 6 | Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок | м2 | 520 |  |
| 7 | Настил пароизоляции | м2 | 520 |  |
| 8 | Устройство кровель из металлочерепицы, в комплекте с коньками, ендовами в цвет кровли. | м2 | 520 |  |
| 9 | Исправление кладки дымовой и вент.труб | М3 | 5 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | м2 | 50 |  |
| 11 | Установка колпаков над вентканалами в цвет кровли. | шт | 8 |  |
| 12 | Устройство слуховых окон с открыванием и замками | шт | 3 |  |
| 13 | Замена люков выхода на чердак на металлические с замками | шт | 1 |  |
| 14 | Вывоз мусора | М3 | 20 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот № 5. Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | ед.из. | Объем работ | примечание |
| 1 | Демонтаж шиферной кровли | м2 | 520 |  |
| 2 | Замена обрешетки | м2 | 440 |  |
| 3 | Замена сгнивших стропил | шт | 7 |  |
| 4 | Изготовление контробрещетки | м2 | 440 |  |
| 5 | Наращивание кобылок по периметру | М.п. | 50 |  |
| 6 | Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок | м2 | 670 |  |
| 7 | Настил пароизоляции | м2 | 422 |  |
| 8 | Устройство кровель из металлочерепицы с устройством ендов, коньков и примыканий к трубам. | м2 | 422 |  |
| 9 | Исправление кладки дымовой и вент.труб | М3 | 4 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | м2 | 50 |  |
| 11 | Установка колпаков над вентканалами в цвет металлочерепицы | шт | 8 |  |
| 12 | Устройство слуховых окон с открыванием и замками | шт | 2 |  |
| 13 | Замена люков выхода на чердак на металлические с замками | шт | 1 |  |
| 14 | Вывоз мусора | М3 | 20 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №6. На капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж шиферной кровли | м2 | 1610 |  |
| 2 | Ремонт обрешетки | м2 | 920 |  |
| 3 | Огнезащита обрешетки и стропил | м2 | 1610 |  |
| 4 | Настил пароизоляции | м2 | 1610 |  |
| 5 | Штукатурка и ремонт вентканалов | шт. | 20 |  |
| 6 | Настил металлочерепицы | м2 | 1660 |  |
| 7 | Восстановление козырьков над вентканалами | шт. | 8 |  |
| 8 | Ремонт слуховых окон | шт. | 3 |  |
| 9 | Замена люков выхода на чердак на металлические | шт. | 2 |  |
| 10 | Замена лестниц выхода на чердак | шт. | 2 |  |
| 11 | Замена ограждения кровли | м | 186 |  |
| 12 | Демонтаж водосточных труб диаметром 150 | м | 108 |  |
| 13 | Демонтаж воронок | шт. | 10 |  |
| 14 | Демонтаж колен в/труб | шт. | 20 |  |
| 15 | Демонтаж отводов в/труб | шт. | 10 |  |
| 16 | Монтаж воронок в /труб | шт. | 10 |  |
| 17 | Монтаж в /труб диаметром 220 | м | 108 |  |
| 18 | Монтаж колен в /труб диаметром 220 | шт. | 20 |  |
| 19 | Монтаж отводов в /труб | шт. | 10 |  |
| 20 | Вывоз строительного мусора | т | 6 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №7. На капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж шиферной кровли | м2 | 1320 |  |
| 2 | Ремонт обрешетки | м2 | 960 |  |
| 3 | Огнезащита обрешетки и стропил | м2 | 1320 |  |
| 4 | Настил пароизоляции | м2 | 1320 |  |
| 5 | Настил металлочерепицы | м2 | 1360 |  |
| 6 | Штукатурка и ремонт вентканалов | м2 | 106,29 |  |
| 7 | Восстановление козырьков над вентканалами 41х44х280 | шт. | 6 |  |
| 8 | Ремонт слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 9 | Замена люков выхода на чердак на металлические | шт. | 2 |  |
| 10 | Замена лестниц выхода на чердак | шт. | 2 |  |
| 11 | Замена ограждения кровли | м | 180 |  |
| 12 | Вывоз строительного мусора | Т | 10 |  |
| 13 | Восстановление козырьков над вентканалами 41х43х190 | шт. | 6 |  |
| 14 | Восстановление козырьков над вентканалами 41х78х236 | шт. | 3 |  |
| 15 | Восстановление козырьков над вентканалами 41х52х236 | шт. | 3 |  |
| 16 | Количество вентканалов | шт. | 141 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №8. На приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж старой механической решетки, подъем на высоту 5 метров, вывоз металлолома | т | 1,5 | Механизированным способом |
| 2 | Спуск новой металлической решетки в приемное отделение на глубину 5 метров | т | 1,5 | Механизированным способом |
| 3 | Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 0,1 |  |
| 4 | Монтаж опор | шт. | 2 |  |
| 5 | Бетонирование опор | м3 | 0,1 |  |
| 6 | Монтаж новой механической решетки |  |  | Механизированным способом |
| 7 | Прокладка заземляющей шины из стальной полосы (40х4) с присоединением к контуру | м.п. | 5 |  |
| 8 | Монтажные работы по замене электрощита |  |  |  |
| 9 | Подводка электропитания (кабель КГ 3х2,5) | м.п. | 10 |  |
| 10 | Установка боковых экранов (транспортерная лента (1х0,3м) |  |  |  |
| 11 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старой механической решетки, вывоз металлолома | т | 1,5 | Механизированным способом |
| 2 | Приобретение и доставка новой механической решетки СУЭ 0709 «Экотон» | шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 0,1 |  |
| 4 | Монтаж опор | шт. | 2 |  |
| 5 | Бетонирование опор | м3 | 0,1 |  |
| 6 | Монтаж новой механической решетки | Т | 1,5 | Механизированным способом |
| 7 | Прокладка заземляющей шины из стальной полосы (40х4) с присоединением к контуру | м.п. | 15 |  |
| 8 | Монтажные работы по замене электрощита |  |  |  |
| 9 | Подводка электропитания (кабель КГ 3х2,5) | м.п. | 10 |  |
| 10 | Установка боковых экранов (транспортерная лента (1х0,3м) |  |  |  |
| 11 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №9. На ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2 |
| --- |
| Капитальный ремонт оконных проемов котельной №4 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Демонтаж оконных блоков 5600х3950 1150х3950 4800х3950 8000х1150 | шт. | 4 15 1 4 |
| 2 | Монтаж оконных блоков со стоимостью изготовления 5600х3950 (30-ти переплетов.) 1150х3950 (3-х переплетов.) 4800х3950 (24-х переплетов.) 8000х1150 (12-ти переплетов.) | шт. | 4 15 1 4 |
| 3 | Остекление оконным стеклом | м2 | 220 |
| 4 | Заделка стыков между стеной и коробкой монтажной пеной | п.м. | 358,8 |
| 5 | Установка отливов из оцинкованного листа | п.м. | 312 |
| 6 | Устройство и разборка лесов | м2 | 240 |
| 7 | Уборка мусора | т | 2,5 |

| Капитальный ремонт бытовых помещений в котельной №9 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Демонтаж труб до Ду32 | м.п. | 25 |
| 2 | Замена чаши «генуя» (установка новой эмалированной) | шт. | 1 |
| 3 | Разбивка полов из плитки | м2 | 12 |
| 4 | Штукатурка стен | м2 | 150 |
| 5 | Заделка трещин в стенах | м | 20 |
| 6 | Окраска стен | м2 | 140 |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 0,8 |
| 8 | Прокладка труб пластиковых Ду20 | м.п. | 20 |
| 9 | Установка шаровых кранов | шт. | 4 |
| 10 | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 11 | Установка раковин | шт. | 2 |
| 12 | Врезки в существующие сети | шт. | 4 |
| 13 | Облицовка потолка плитами | м2 | 21 |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 22 |
| 15 | Облицовка напольной плиткой | м2 | 13 |
| 16 | Оклейка обоями | м2 | 54 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 1 |

| Капитальный ремонт оконных проемов котельной №9 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Демонтаж оконных блоков 1700х1000 3300х4000 | шт. | 17 6 |
| 2 | Монтаж оконных блоков со стоимостью изготовления 1700х1000 (4-х переплетов.) 3300х4000 (18-ти переплетов.) | шт. | 17 6 |
| 3 | Остекление оконным стеклом | м2 | 118 |
| 4 | Заделка стыков между стеной и коробкой монтажной пеной | п.м. | 179,4 |
| 5 | Установка отливов из оцинкованного листа | п.м. | 41 |
| 6 | Устройство и разборка лесов | м2 | 124 |
| 7 | Уборка мусора | т | 2,5 |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №10. На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1 |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Снятие асфальтного покрытия | м2 | 8 |
| 2 | Разработка грунта в отвал | м3 | 263 |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 10 |
| 4 | Демонтаж верхних элементов лотков | м.п. | 175 |
| 5 | Демонтаж трубопровода Ду125 | м.п. | 70 |
| 6 | Демонтаж трубопровода Ду150 | м.п. | 1 |
| 7 | Демонтаж трубопровода Ду80 | м.п. | 140 |
| 8 | Демонтаж нижних лотковых элементов | м.п. | 1 |
| 9 | Устройство песчаного основания для трубопровода в ППУ | м2 | 140 |
| 10 | Монтаж ж/б плиты под основание тепловой камеры 2,5х2,5 | шт. | 169 |
| 11 | Монтаж стенок тепловой камеры S=2,5х1,8=4,5(м2) | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж ж/б плиты перекрытия ТК 2,5х2,5 | шт. | 2 |
| 13 | Приготовление раствора на месте работ | м3 | 1 |
| 14 | Установка люков ф700мм | шт. | 4 |
| 15 | Монтаж неподвижных опор 2Ду-100 в ППУ | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж неподвижных опор 2Ду-80 в ППУ | шт. | 175 |
| 17 | Монтаж сильфонных компенсаторов Ду-100 | шт. | 2 |
| 18 | Монтаж сильфонных компенсаторов 2 Ду-80 | шт. | 3 |
| 19 | Прокладка трубопроводов ППУ Ду100 | м.п. | 2 |
| 20 | Прокладка трубопроводов ППУ Ду80 | м.п. | 4 |
| 21 | Монтаж верхних лотков элементов в месте пересечения теплотрассы с дорогой | м.п. | 70 |
| 22 | Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду100 мм | шт. | 280 |
| 23 | Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду125 мм | шт. | 6 |
| 24 | Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду80 мм | шт. | 2 |
| 25 | Врезка стальных патрубков с резьбой Ду40, L=10см | шт. | 4 |
| 26 | Монтаж спускных шаровых кранов Ду-40 мм | шт. | 4 |
| 27 | Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду100 | шт. | 4 |
| 28 | Заделка торцов непроходного канала Н=1м | мест | 4 |
| 29 | Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду100 | м.п. | 4 |
| 30 | Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду80 | м.п. | 70 |
| 31 | Заделка стыков Ду100 скорлупами ППУ и т/у лентой | м.п. | 280 |
| 32 | Заделка стыков Ду80 скорлупами ППУ и т/у лентой | м.п. | 10 |
| 33 | Заделка торцов непроходного канала Н=1м | мест | 40 |
| 34 | Засыпка траншеи бульдозером | м3 | 2 |
| 35 | Планировка территории | м2 | 263 |
| 36 | Укладка асфальтного покрытия | м2 | 366 |
| 37 | Вывоз б/у труб и строительного мусора | тн | 8 |

СХЕМА СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №11. На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1 |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Снятие асфальтного покрытия | м2 | 8 |
| 2 | Разработка грунта в отвал | м3 | 263 |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 10 |
| 4 | Демонтаж верхних элементов лотков | м.п. | 175 |
| 5 | Демонтаж трубопровода Ду100 | м.п. | 70 |
| 6 | Демонтаж фланцевой задвижки Ду100 | шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж трубопровода Ду80 | м.п. | 140 |
| 8 | Демонтаж фланцевой задвижки Ду80 | шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж трубопровода Ду65 | м.п. | 140 |
| 10 | Демонтаж нижних лотковых элементов | м.п. | 169 |
| 11 | Снятие верхнего блока тепловой камеры (ТК-17) | шт. | 1 |
| 12 | Очистка и углубление дна тепловой камеры на 0,3м | м2 | 2 |
| 13 | Выравнивание верхней опорной поверхности кирпичного слоя тепловой камеры | м2 | 1 |
| 14 | Наращивание боковых стенок тепловой камеры на 0,3м | шт. | 4 |
| 15 | Установка верхнего блока тепловой камеры | шт. | 1 |
| 16 | Устройство песчаного основания под трубопровод в ППУ | м2 | 175 |
| 17 | Монтаж неподвижных опор 2Ду100 в ППУ | шт. | 2 |
| 18 | Монтаж неподвижных опор 2Ду65 в ППУ | шт. | 3 |
| 19 | Монтаж сильфонных компенсаторов Ду-100 | шт. | 2 |
| 20 | Монтаж сильфонных компенсаторов 2Ду-65 | шт. | 4 |
| 21 | Прокладка трубопроводов ППУ Ду100 | м.п. | 70 |
| 22 | Прокладка трубопроводов ППУ Ду65 | м.п. | 280 |
| 23 | Монтаж верхних лотков элементов в месте пересечения теплотрассы с дорогой | м.п. | 6 |
| 24 | Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду100 | шт. | 2 |
| 25 | Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду65 | шт. | 4 |
| 26 | Врезка стальных патрубков с резьбой Ду40, L=10см | шт. | 4 |
| 27 | Монтаж спусковых шаровых кранов Ду-40мм | шт. | 4 |
| 28 | Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду100 | шт. | 4 |
| 29 | Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду65 | шт. | 4 |
| 30 | Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду100 | м.п. | 70 |
| 31 | Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду65 | м.п. | 280 |
| 32 | Заделка стыков Ду-100 скорлупами ППУ и т/у лентой | м.п. | 10 |
| 33 | Заделка стыков Ду-65 скорлупами ППУ и т/у лентой | м.п. | 40 |
| 34 | Заделка торцов непроходного канала Н=1 м | мест | 2 |
| 35 | Засыпка траншеи бульдозером | м3 | 263 |
| 36 | Планировка территории | м2 | 366 |
| 37 | Укладка асфальтного покрытия | м2 | 8 |
| 38 | Вывоз б/у труб и строительного мусора | тн | 3 |

СХЕМА СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот №12. Строительство мини-футбольного поля 45 м х 28 м |
| --- |
| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| 1 | Выемка и вывоз грунта 40,0 см | М2 | 1260 |
| 2 | Устройство основания из песка 20,0 см | М2 | 1260 |
| 3 | Устройство прослойки из геотекстиля | М2 | 1260 |
| 4 | Устройство основания из гранитного щебня фр. 20-40 толщиной 15,0 см | М2 | 1260 |
| 5 | Устройство основания из гранитного щебня фр. 5-20 толщиной 5,0 см | М2 | 1260 |
| 6 | Устройство основания из гранитного отсева толщиной 3,0 см; | М2 | 1260 |
| 7 | Устройство дренажа по периметру футбольного поля, установка 6 дренажных пвх колодцев | М.п. | 146 |
| 8 | Устройство ливнеотводящих пвх-лотков по периметру футбольного поля с металлическими оцинкованными крышками, подключение к дренажу | М.п. | 146 |
| 9 | Укладка подстилающих слоев под искусственный газон Геотекстиль п/п, 400 гр/кв.м | М.п. | 1260 |
| 10 | Укладка искусственного газона с подрезкой | М2 | 1300 |
| 11 | Песок сеянный сухой | тн | 12 |
| 12 | РТИ крошка 1 - 3 мм | тн | 10 |
| 13 | Комплект ворот для футзала и мини-футбола с вертикальными дугами, устанавливаются в закладные детали (стаканы) | компл. | 1,00 |
| 14 | Комплект из 2-х стаканов (закладных деталей) для ворот | компл. | 2,00 |
| 15 | Комплект капроновых сеток для гандбола, футзала и мини-футбола, диаметр 3,5 мм. Для ворот специально | компл. | 1,00 |
| 16 | Защитная сетка за воротами (ячея 45х45х2,5 мм, h=4 м, длина 28 м) | компл. | 2,00 |
| 17 | Устройство ограждения по периметру высотой 2метра | М.п. | 160 |
| 18 | Устройство входных ворот с калиткой (2х2 метра) | Шт. | 1 |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Лот № 14. Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | м3 | 2340 |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | м3 | 100 |
| 3 | Устройство основания: щебеночного | м3 | 150 |
| 4 | Устройство основания: песчаного | м3 | 100 |
| 5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб 315 мм | М.п. | 1300 |
| 6 | Полиэтиленовые трубы ПНД диаметром 315 мм. | М.п. | 1300 |
| 7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых , в количестве от 3-х до 4-х колец в колодце. | шт | 43 |
| 8 | Приобретение и доставка с разгрузкой диаметром 1000 мм. | шт | 170 |
| 9 | Приобретение и доставка крышек колодцев с отверстием для колодца | шт | 40 |
| 10 | Приобретение и доставка регулировочных колец | шт | 40 |
| 11 | Приобретение и доставка с установкой люков пластиковых композитных магистральных | шт | 40 |
| 12 | Засыпка вручную щебнем | м3 | 10 |
| 13 | Засыпка вручную песком | м3 | 10 |
| 14 | Обратная засыпка грунтом экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом | м3 | 2100 |
| 15 | Послойное уплотнение грунта пневматическими трамбовками. | м3 | 2340 |
| Произвести восстановление благоустройства в местах проведения работ. Получить ордер на производство работ и согласования со всеми заинтересованными организациями. Согласовать производство работ с Администрацией Муниципального Образования «Свердловское городское поселение». По окончании работ представить комплект исполнительной документации. Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 48 месяцев. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2